PROGRAM USUWANIA WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY IRZĄDZE

Opracowany na zlecenie

Urzędu Gminy Irządze

przez

ECO-ART Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Cele i zadania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Irządze”	4

3.	Właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie człowieka	7

4.	Uwarunkowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych	11

4.1.	Oznakowanie wyrobów zawierających azbest	12

4.2.	Inwentaryzacja wyrobów azbestowych	12

4.3.	Obowiązki właściciela nieruchomości	13

4.4.	Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych	14

4.5.	Ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu	16

4.6.	Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	17

4.7.	Procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest	19

5.	Wyroby azbestowe na terenie Gminy Irządze	20

5.1.	Ogólna charakterystyka Gminy Irządze	20

5.2.	Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Irządze	22

5.2.1.	Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji	23

5.2.2.	Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów i okładziny elewacji	25

5.2.3.	Rury azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi	28

5.2.4.	Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest	29

5.3.	Przestrzenne rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Irządze	29

6.	Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”	44

7.	Aspekty finansowe realizacji „Programu”	48

7.1.	Przewidywane koszty realizacji „Programu”	48

7.2.	Potencjalne źródła finansowania usuwania azbestu	51

8.	Monitoring realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”	57

9.	Podsumowanie i wnioski	58

10.	Spis tabel, wykresów i załączników	60

11.	Bibliografia	61

# Wstęp

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” związane jest z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.), którego celem jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu.

Przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Zgodnie z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” do zadań samorządu gminnego należy m.in. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Przygotowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” poprzedzone zostało wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacją objęte zostały pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych, elewacje budynków oraz rury azbestowo-cementowe wykorzystywane w wodociągach gminnych. W trakcie inwentaryzacji oceniony został stopień pilności usunięcia azbestu (na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest).

Zebrane w bazie danych wyniki inwentaryzacji umożliwiły przygotowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Irządze wraz z analizą poglądowego stopnia pilności usunięcia azbestu.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Irządze oraz wskazano potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Opracowane zostały ponadto wskaźniki monitorowania realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” składa się z dziewięciu rozdziałów:

- Wstęp.

- Cele i zadania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze”.

- Właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie człowieka.

- Uwarunkowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych.

- Wyroby azbestowe na terenie Gminy Irządze.

- Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”.

- Aspekty finansowe realizacji „Programu”.

- Monitoring realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”.

- Podsumowanie i wnioski

# Cele i zadania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Irządze”

Celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” jest:

- oczyszczenie terenu Gminy Irządze z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,

- likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” (zwany także w dalszej części dokumentu „Programem”) został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest zgodny z kierunkami wyznaczonymi w dokumentach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zaplanowano do końca 2032 r. Jako zadania dla samorządu lokalnego wskazano następujące działania:

- gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju 
i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych,

- inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

W „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego”, przyjętym uchwałą Nr III/37/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r., jako główne cele do 2018 r. przyjęto ograniczenie oddziaływania azbestu na środowisko i sukcesywną eliminację wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest oraz zapewnienie wystarczającej pojemności składowisk w województwie śląskim dla składowania powstających wyrobów azbestowych.

Dane szacunkowe w Planie wskazują, iż na terenie województwa śląskiego występuje jeszcze 99,5 tys. Mg wyrobów zawierających azbest, co stanowi 81,6 tys. m3. Prognozuje się usunięcie i zdeponowanie na składowisku 39 tys. Mg odpadów zawierających azbest do 2018 roku i kolejnych 60,5 tys. Mg do 2032 roku.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011” został przyjęty uchwałą nr XXX/282/09 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 lutego 2009 r. Jako główny cel realizacji Planu przyjęto sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu zawierciańskiego. Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga podjęcia następujących działań:

- opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- sukcesywnej realizacji programu usuwania azbestu,

- monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firmy zajmujące się demontażem.

Uchwałą Nr 122/XVIII/2004 Rady Gminy Irządze  z dnia 11 listopada 2004 roku został przyjęty „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Irządze na lata 2004-2011”. W Planie brak jest informacji na temat ilości wyrobów zawierających azbest. Z przeprowadzonej ankietyzacji przedsiębiorstw wynika, że na terenie powiatu zawierciańskiego znajduje się ok. 10 tys. Mg materiałów zawierających azbest z czego ok. 2% przypada na gminę Irządze. Ujęte w Planie kierunki działań dla zorganizowania właściwego procesu usuwania odpadów zawierających azbest przedstawiają się następująco:

- nadzorowanie usuwania azbestu,

- edukacja ekologiczna,

- składowanie odpadów zawierających azbest.

Mając na względzie założenia dokumentów programowych krajowych, wojewódzkich powiatowych i gminnych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Irządze” założono realizację następujących kierunków działań:

- inwentaryzację i opracowanie bazy danych o wyrobach zawierających azbest,

- organizację działań edukacyjno-informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- oczyszczenie terenu Gminy Irządze z wyrobów azbestowych poprzez ich usunięcie 
i unieszkodliwienie,

- wdrożenie monitoringu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”,

- podjęcie działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

- pomoc w poszukiwaniu możliwych źródeł dofinansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych na wymianę płyt azbestowo-cementowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych,

- okresową weryfikację i aktualizację „Programu”.

Dokument „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” jest wynikiem realizacji zapisów „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego” oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

# Właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie człowieka

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie: magnez, sód i wapń. Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), azbestem nazywane są następujące włókniste krzemiany:

- azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,

- azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,

- azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,

- azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5,

- azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,

- azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Wyróżniane są dwie grupy azbestów: grupa serpentynów i grupa azbestów amfibolowych. Do serpentynów należy azbest chryzotylowy (azbest biały), który był wydobywany i stosowany w największych ilościach. W grupie azbestów amfibolowych znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brązowy) i azbest krokidolitowy (azbest niebieski).

Azbest chryzotylowy krystalizuje się w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmują formę grubszych, pręcikowatych kryształów. Włókna azbestu są wiązkami zbudowanymi 
z dużej liczby (do kilku tysięcy, a niekiedy nawet do kilkudziesięciu tysięcy) włókien elementarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są spojone za pomocą węglanu wapniowego. Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest o giętkich włóknach (do 0,1 (m grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym. Występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, ale tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja tego minerału na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

W zależności od zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyróżniono dwie grupy wyrobów azbestowych:

      - klasa I (wyroby miękkie), których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1.000 kg/m3, zawierające powyżej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, w wyniku czego następuje znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane w tej klasie były: wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały, wykładziny cierne.

      - klasa II (wyroby twarde), których gęstość objętościowa jest większa niż 1.000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pęknięcia, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie, np. w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych.

W Polsce wyroby twarde wykorzystywane były do produkcji płyt azbestowo-cementowych jako materiał budowlany w postaci płyt płaskich, falistych oraz rur azbestowo-cementowych. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe,
tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Fot.1 Płyty azbestowo-cementowe faliste		        Fot. 2 Płyty azbestowo-cementowe płaskie

Ekspozycja na pył azbestu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Problem zagrożenia nowotworami powodowanymi włóknami azbestu istnieje nadal, pomimo coraz lepszej ochrony pracy w kontakcie z azbestem. Zapadalność na nowotwory złośliwe, 
w szczególności raka płuca i międzybłoniaka opłucnej, jest ściśle związana ze stężeniem włókien azbestu w powietrzu determinowanym ilością i stanem zabudowanych i stosowanych wyrobów zawierających azbest oraz stopniem zanieczyszczenia środowiska.

Stężenie włókien azbestu w powietrzu (imisja) na danym obszarze jest bezpośrednią miarą stosowaną do określenia dawki kumulowanej, będącej podstawą szacowania ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska azbestem na danym obszarze.

Pomiary stężenia włókien azbestu w województwie śląskim zostały wykonane
w 2006, 2007, 2008 i 2010 r. Punkty pomiarowe zostały wyznaczone w 22 powiatach
na terenie 38 gmin. Łącznie na terenie województwa śląskiego pobrano 448 prób powietrza. Rozkład wartości stężeń azbestu w powietrzu atmosferycznym na terenie województwa śląskiego został przedstawiony na wykresie nr 1.

Wykres nr 1 Rozkład punktów pomiarowych na terenie województwa śląskiego według wielkości stężeń

Zakres stężenia włókien azbestu w powiecie zawierciańskim wahał się od 367-974 wł/m3 (na podstawie 44 próbek, pobranych w 13 punktach na terenie 2 gmin).

Głównymi skutkami narażenia na pył azbestu są: azbestoza, międzybłoniak opłucnej 
i rak płuca. Zachorowania na azbestozę płuc pojawiają się przy znacznym narażeniu na pył azbestu (rzędu setek tysięcy włókien na 1 m3). Na podstawie przeprowadzonych badań można uznać, iż narażenia występujące w środowisku komunalnym (do 1000 włókien/m3) są niewystarczające do wywołania azbestozy. Dla międzybłoniaka płuc oraz raka płuc zaobserwowano wzrost zachorowań osób narażonych środowiskowo na pył azbestu.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i ilości włókien, które zatrzymały się w dolnej części układu oddechowego. Włókna cienkie
o średnicy poniżej 3 mikrometrów przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się 
w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, dostające się 
z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów.

Na podstawie przeprowadzonych badań znaczącego wzrostu liczby przypadków międzybłoniaka należy spodziewać się po około 50-60 latach od okresu, w którym zostało znacznie zanieczyszczone środowisko. Podstawą do oceny stężeń były badania prowadzone w latach 2004-2008, a narażenie we wcześniejszych latach oszacowane zostało na podstawie danych o wielkości produkcji wyrobów azbestowych. Szacuje się, iż ekspozycja na pył azbestowy powoduje na świecie ok. 100 tys. zgonów rocznie.

W stanowisku wyrażonym przez uczestników European Asbestos Conference: Policy, Status & Human Rights (22-23 września 2005 r. w Brukseli) zalecane jest m.in.:

            - rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących azbestu,

            - przeprowadzenie inwentaryzacji budynków publicznych zawierających materiały azbestowe do końca 2007 r. oraz pozostałych do 2008 r.

            - opracowanie regulacji prawnych dotyczących usuwania materiałów zawierających azbest,

            - określenie minimum pomocy finansowej dla poszkodowanych.

# Uwarunkowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyrobów zawierających azbest i azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska jest m.in. azbest.

Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami 
i urządzeniami, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

# Oznakowanie wyrobów zawierających azbest

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz.31), instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wyłączone 
z użytkowania rury azbestowo-cementowe należy oznakować.

W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu 
w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajdują, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”. Oznakowanie rur azbestowo-cementowych umieszcza się na stałych elementach nadpoziomowych instalacji. Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest podlegają oznakowaniu na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą. Drogi zabezpieczone nie podlegają oznakowaniu po potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej. Wzór oznakowania został zamieszczony w załączniku 1.

# Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z art. 162 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji powinien zostać ujęty w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (załącznik nr 2) i przedkładany corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, a drugi egzemplarz powinien być przechowywany przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja o rozmieszczeniu dróg zabezpieczonych oraz dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emisją włókien azbestu, na terenie danej gminy oraz o potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia danej drogi powinna być ogólnie dostępna w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, informację 
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (załącznik nr 3) w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

# Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 162, poz. 1089), właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 4).

# Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych

Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych wynikają z:

      - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych oraz transportu i gospodarki odpadami zawierającymi azbest,

      - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług 
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Natomiast wytwórca odpadów, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozbiórki i remontów obiektów, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest i który przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstające w wyniku rozbiórki 
i remontów oraz odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest ponadto do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego oraz opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego 
w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

      - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

      - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,

      - umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych 
o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”,

      - zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,

      - zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych
i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia,

      - codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

      - izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,

      - stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu, przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,

      - zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności 
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

# Ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824), pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 212, poz. 1769) określono najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów, zawierających azbest.

Tabela nr 1 Dopuszczalne stężenia pyłów zawierających azbest

| Lp. | Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | włókien [cm3] |
| 1 | pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): - aktynolit, - antofilit, - chryzotyl, - grueneryt, -krokidolit, - tremolit - pył całkowity1 - włókna respirabilne3 | 0,5 - | - 0,1 |

1 Pył całkowity - zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza.

2 Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 (m o maksymalnej średnicy poniżej 3 (m i o stosunku długości do średnicy > 3.

# Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, azbest został zaliczony do kategorii odpadów niebezpiecznych (C25). Odpady azbestowe zostały umieszczone w następujących grupach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

Tabela nr 2 Odpady azbestowe

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| 2 | 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 3 | 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 4 | 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
| 5 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 6 | 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 7 | 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 8 | 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 9 | 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy 
o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. 
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.), do materiałów niebezpiecznych stosowane są przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Jednolity tekst umowy ADR został ogłoszony w oświadczeniu rządowym z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 99, poz. 667), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. W klasie 9, obejmującej materiały i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały objęte tytułami pozostałych klas, wymieniono materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu. W grupie 2.2.9.1.4 umieszczono materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu mogą zagrażać zdrowiu, obejmują azbest i zawierające go mieszaniny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest, wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, a transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), ewidencja odpadów azbestowych powinna obejmować następujące dokumenty:

- karty ewidencji odpadu (załącznik 5),

- karty przekazania odpadu (załącznik 6).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 162, poz. 1089), usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 39, poz. 320), składowiska odpadów niebezpiecznych lub wydzielone części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu 
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest lub 
17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Odpady składowane są w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi. Na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się robót mogących powodować uwolnienie włókien. Składowanie odpadów należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko odpadów wypełnia się ziemią do poziomu terenu.

# Procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest

Poniżej przedstawiono proponowane przez Ministerstwo Gospodarki ujednolicone procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest podczas użytkowania, zabezpieczania, usuwania, transportu i składowania:

      - Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2 – obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Procedury z grupy I zostały zamieszczone w załączniku nr 6.

      - Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

      - Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

      - Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 – składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

# Wyroby azbestowe na terenie Gminy Irządze

# Ogólna charakterystyka Gminy Irządze

Pod względem administracyjnym gmina Irządze należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. W skład Gminy wchodzi 11 sołectw: Bodziejowice, Irządze, Mikołajewice, Sadowie, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Woźniki, Wygiełzów, Zawada Pilicka, Zawadka. Gmina zajmuje powierzchnię 7.100 ha (71 km²) (dane GUS według stanu na 2010 r.). Miejscowością gminną są Irządze.

Od strony północnej gmina Irządze graniczy z gminą Lelów z powiatu częstochowskiego, od wschodu zaś z gminą Szczekociny z powiatu zawierciańskiego.
Od strony południowej Gmina sąsiaduje z gminą Kroczyce należącą również do powiatu zawierciańskiego, a od zachodu z gminą Niegowa z powiatu myszkowskiego.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym gmina Irządze położona jest na granicy dwóch mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, stanowiącej fragment większej jednostki
o nazwie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (część południowo-zachodnia) i Progu Lelowskiego, wchodzącego w skład Wyżyny Przedborskiej (część północno-wschodnia). Granica pomiędzy tymi jednostkami przebiega na linii o kierunku północny-zachód –południowy-wschód, usytuowanej na południowy wschód od miejscowości Irządze. Skrajny północno-wschodni fragment Gminy należy już do mezoregionu Niecki Włoszczowskiej.

Pod względem hydrograficznym gmina Irządze w całości leży w dorzeczu Wisły, zlewni rzeki Pilicy. Przez teren Gminy przebiega dział wodny III rzędu, rozdzielający zlewnie lewobrzeżnych dopływów Pilicy: Żebrówki i źródłowego odcinka Białki Lelowskiej, oraz działy wodne IV rzędu rozdzielające zlewnie lewobrzeżnych dopływów Żebrówki: Krztyni i Białki Zdowskiej, odwadniających wraz z Żebrówką, południową część obszaru.

Korzystne powiązania komunikacyjne związane z przechodzącymi przez Gminę drogami krajowymi nr 46 i 78, drogą wojewódzką nr 794 oraz licznymi drogami powiatowymi
i gminnymi powodują, że gmina Irządze posiada duży potencjał turystyczny. Przez Gminę przebiega Centralna Magistrala Kolejowa relacji Katowice-Warszawa, jednak nie obsługuje bezpośrednio terenu Gminy.

Gminę zamieszkuje 2.811 osób, z czego kobiety i mężczyźni stanowią po 50% (GUS, 31.12.2010 r.). Na terenie Gminy działalność prowadzi 135 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 93% w sektorze prywatnym, natomiast 7% w sektorze publicznym.

Podstawową dziedziną gospodarki w gminie Irządze jest rolnictwo, gdzie zarejestrowanych jest 714 gospodarstw rolnych. Produkcja rolnicza obejmuje przede wszystkim intensywną produkcję roślinną (zboża i rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt) i hodowlę - głównie trzody chlewnej i bydła. Na terenie Gminy nie rozwija się przemysł, a funkcjonujące zakłady produkcyjne zatrudniają po kilkanaście osób.

Na terenie Gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe w Irządzach i Witowie oraz
1 gimnazjum w Irządzach.

Działalność kulturalną na terenie Gminy wspiera biblioteka publiczna w Irządzach. Do najważniejszych imprez kulturalno-oświatowych zaliczyć należy Festyn Rekreacyjno-Sportowy oraz Gminne Święto Plonów.

Zabytki historyczne, stanowiące obecnie atrakcję tego regionu, to przede wszystkim liczne pomniki przyrody oraz ukryte w zieleni parków dawne dwory. Stanowią one ważny element historii a jednocześnie są malowniczym akcentem miejscowego krajobrazu. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- kościół pod wezwaniem Św. Wacława, wybudowany około 1326 roku,

- zespół parkowo-dworski z XVIII w. w Irządzach,

- zabytkowy zespół parkowo-dworski w Zawadzie Pilickiej, najprawdopodobniej wybudowany ok. 1850 r.,

- zabytkowy zespół parkowo-dworski w Wygiełzowie z I połowy XIX w.

Gmina ma sprzyjające warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku z uwagi na walory krajobrazowe. Przyrodniczo i rekreacyjnie zachodnia część terenu gminy Irządze związana jest z Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych. W odległości kilku kilometrów od południowo-zachodniej granicy Gminy położony jest Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Południowa część gminy Irządze położona jest w zasięgu regionalnego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH), powiązanego z Krajową Siecią Cennych Obszarów Przyrodniczych (KŚCOP).

Na terenie Gminy wybudowano 3 ujęcia wody (Bodziejowice, Wygiełzów, Woźniki), które zaopatrują w wodę 96% mieszkańców gminy. Według danych GUS na 2010 r.
na terenie Gminy długość sieci wodociągowej wynosi 82,3 km, brak jest natomiast sieci kanalizacyjnej. Gmina Irządze nie dysponuje również oczyszczalnią ścieków.

Strategię rozwoju Gminy określono w „Planie Odnowy Miejscowości Irządze”, który zakłada, że:

- rolnictwo nadal będzie głównym kierunkiem rozwoju gminy i dominujące znaczenie będzie miało zatrudnienie w rolnictwie,

- rozwinie się przemysł rolno-spożywczy w oparciu o własne surowce,

- najwyższą dynamikę wzrostu przewiduje się dla miejscowości położonych przy ciągach komunikacyjnych dróg krajowych i drogi wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ponadlokalnej Irządze,

- zwiększy się zatrudnienie w sferze usług i drobnej przedsiębiorczości,

- utrzyma się średnio wysoki poziom bezrobocia,

- poziom aktywności społecznej nie ulegnie zdecydowanej poprawie, zaś kwalifikacje pracownicze nie wzrosną w sposób znaczący,

- utrzyma się zapotrzebowanie na pracę zwłaszcza wśród kobiet i młodych ludzi.

# Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Irządze

Źródłem danych o rozmieszczeniu i ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Irządze była inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Inwentaryzacją objęto wyłącznie użytkowane na zewnątrz budynków wyroby zawierające azbest, stanowiące pokrycia dachowe i elewacje budynków. Zastosowano następujące metody pozyskania danych:

            - wywiad terenowy,

            - zapytania ankietowe.

Wywiad terenowy zastosowano w odniesieniu do osób fizycznych, właścicieli posesji oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, a metodą ankietową objęto Gminny Zakład Komunalny w Irządzach.

W wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych stwierdzono, że:

- w 2.121 budynkach mieszkalnych wraz z zabudową gospodarczą oraz innych obiektach zamontowane zostały płyty azbestowo-cementowe o łącznej powierzchni ponad 398.000 m2,

- 1 obiekt użyteczności publicznej pokryty jest płytami azbestowo-cementowymi 
o łącznej powierzchni 1.290 m2,

- w wodociągach gminnych wykorzystywanych jest 1.200 mb rur azbestowych.

# Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Irządze została przeprowadzona przez pracowników terenowych w okresie lipiec-sierpień 2011 r. W terenie wykonano spis gospodarstw domowych, budynków wielorodzinnych, obiektów produkcyjnych i usługowych, gdzie stwierdzono występowanie płyt azbestowo-cementowych.

Obiekty pokryte płytami zawierającymi azbest zostały zaznaczone na zdjęciach lotniczych. Budynki te zostały opisane przez pracowników terenowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w na stronie bazy o wyrobach zawierających azbest. Określony został dokładny adres występowania azbestu, tj. miejscowość, ulica, numer, jak również typ azbestu 
w podziale na płyty faliste (W02) i płyty płaskie (W01). Wykonana także została poglądowa ocena stopnia pilności usunięcia azbestu w podziale na: 1, 2 i 3 z zastosowaniem kryteriów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Uzyskane dane zostały następnie odniesione do map ewidencyjnych.

Pokrycia dachowe z obiektów, które uzyskały ocenę 1 powinny zostać usunięte natychmiast. Uzyskanie oceny 2 oznacza, że w ciągu kolejnego roku powinien zostać wykonany kolejny przegląd, a ocena 3 stanowi, że wyroby azbestowe wymagają ponownej oceny w terminie do 5 lat.

Fot.3 Przykładowy obiekt z II stopniem pilności 			Fot. 4 Przykładowy obiekt z III stopniem pilności

(struktura pokrycia naruszona przez mech)			          (obiekt użyteczności publicznej – szkoła)

Fot.5 Przykładowy obiekt z III stopniem pilności 			Fot. 6 Przykładowy obiekt z III stopniem pilności

(płyty „karo” zabezpieczone powłoką malarską)

Ilość wyrobów zawierających azbest szacowana była przez pracowników terenowych w terenie poprzez liczenie płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na budynkach. Następnie ilość azbestu została zweryfikowana z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i innych podkładów mapowych.

Dane te zostały przygotowane w odpowiednim formacie zgodnie z informacjami zawartymi na stronie bazy azbestowej:

      - miejsce występowania wyrobów azbestowych (ulica, numer posesji),

      - typ płyt azbestowo-cementowych w podziale na płyty faliste (W02) i płyty płaskie (W01),

      - stopień pilności usunięcia azbestu oceniony w trakcie wizyt terenowych zgodnie 
z wymaganiami „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (nie jest jednak formalną „Oceną…” w rozumieniu obowiązującego prawa, a ma jedynie charakter poglądowy),

      - ilość płyt azbestowo-cementowych (w m2),

      - ilość płyt azbestowo-cementowych w Mg,

      - numer obrębu ewidencyjnego,

      - numer działki ewidencyjnej.

# Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów i okładziny elewacji

Całkowita ilość płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy Irządze i stanowiących pokrycia dachów i okładziny elewacji wynosi 398.076 m2. Powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych została przeliczona z [m2] na [Mg] przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 0,011 Mg.

Tabela nr 3 Zinwentaryzowana ilość płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachów budynków na terenie Gminy Irządze

| Lp. | Typ płyt | ilość [m2] | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe faliste | 338 134 | 3 720 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe płaskie | 59 942 | 659 |
|  | Razem | 398 076 | 4 379 |

Zestawienie obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi zostało zamieszczone w załączniku nr 8. Strukturę rozmieszczenia obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2 Rozmieszczenie obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi na terenie Gminy Irządze w podziale na poszczególne miejscowości [w m2]

Najwięcej obiektów z pokryciem dachowym wykonanym z płyt azbestowo-cementowych znajduje się w miejscowości Irządze (384) oraz Witów (359). Stanowią one 35% łącznej liczby zinwentaryzowanych obiektów na terenie Gminy Irządze. Najmniej obiektów z pokryciem azbestowym znajduje się w miejscowości Woźniki. Stanowią one niecałe 3% zinwentaryzowanych budynków.

W celu opracowania wyników inwentaryzacji pod kątem struktury własnościowej pozyskano z Urzędu Gminy Irządze informacje o typie własności poszczególnych obiektów
w podziale na:

            - własność prywatną,

            - własność Skarbu Państwa,

            - własność gminy,

            - własność powiatu,

            - własność innych instytucji: PKP, MON, ANR, itp.

Na podstawie przekazanych danych przygotowano analizę wyników inwentaryzacji 
w podziale na typ własności.

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności

| Lp. | Typ własności | ilość [m2] | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Irządze | 2 887 | 32 |
| 2 | Powiat Zawierciański | 0 | 0 |
| 3 | Skarb Państwa | 0 | 0 |
| 4 | PKP, MON, ANR | 0 | 0 |
| 5 | Własność prywatna | 395 189 | 4 347 |
|  | Razem | 398 076 | 4 379 |

Ponad 99% zinwentaryzowanych płyt azbestowo-cementowych jest własnością osób prywatnych, a niecały 1% jest własnością Gminy Irządze.

Zestawienie wyników inwentaryzacji w podziale na stopień pilności usunięcia azbestu zostało przygotowane w tabeli nr 5. Ocena ta ma charakter poglądowy i nie jest formalną „Oceną…” w rozumieniu obowiązującego prawa. Obowiązki właścicieli nieruchomości zostały opisane w rozdziale 4.3. „Programu”.

Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji w podziale na poglądowy stopień pilności usunięcia azbestu

| Lp. | Stopień pilności | Opis | ilość [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 0 |
| 2 | 2 | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | 4 273 |
| 3 | 3 | ponowna ocena w terminie do 5 lat | 393 803 |
|  | Razem |  | 398 076 |

Poglądowa ocena jakości wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachów na terenie Gminy Irządze z wykorzystaniem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykazała, iż:

- 0% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga wymiany lub naprawy bezzwłocznie, tj. zostało zaliczonych do 1 stopnia pilności,

- 1,1% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w czasie do 1 roku, czyli zostało zaliczonych do 2 stopnia pilności,

- 98,9% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat, tj. zostało zaliczonych do 3 stopnia pilności.

Na terenie Gminy zinwentaryzowano także budynki użyteczności publicznej, 
w których występują wyroby azbestowo-cementowe. Zestawienie zostało przedstawione 
w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 Budynki użyteczności publicznej

| lp. | miejscowość | nr | ilość azbestu [m2] | ilość azbestu [Mg] | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witów | 167 | 1 290 | 14 | Szkoła Podstawowa |
| razem | 1 290 | 14 |  |

# Rury azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi

Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi to elementy wyłączonych z użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych 
i elektroenergetycznych podziemnych, których usytuowanie nie naraża na kontakt 
z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych.

Według informacji pozyskanych z Urzędu Gminy Irządze w wodociągach gminnych
wykorzystywanych jest 1.200 mb rur azbestowych, co po przeliczeniu daje 48 Mg. Zestawienie zostało przedstawione w tabeli nr 7.

Tabela nr 7 Rury azbestowo-cementowe

| Lp. | miejscowość | średnica rur | ilość wyrobów [mb] | ilość wyrobów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woźniki | 100 | 1 200 | 48 |
| razem | 1 200 | 48 |

# Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest

Na terenie Gminy Irządze nie funkcjonują drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest.

# Przestrzenne rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Irządze

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie z wykorzystaniem zdjęć lotniczych zostało opracowane przestrzenne rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Irządze. Przygotowana mapa zawiera wykaz obiektów wraz z poglądową oceną stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-cementowych oraz ich rodzaju (w podziale na płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie wykorzystywane w budownictwie).

Mapa nr 1

Przestrzenne rozmieszczenie płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia obiektów na terenie Gminy Irządze

Mapa nr 2

Szczegółowa mapa rozmieszczenia płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia obiektów na terenie Gminy Irządze

Całkowita ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Irządze wynosi 398.076 m2 płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów. Graficzne porównanie wskaźników ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski, województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego i Gminy Irządze 
w przeliczeniu na powierzchnię przedstawiono na wykresie nr 3.

Wykres nr 3 Porównanie wskaźnika ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski, województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego i Gminy Irządze [Mg/km2]

Na terenie Gminy Irządze ilość wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni wynosi 62 Mg, jest to wartość wyższa niż szacowana dla powiatu zawierciańskiego i dla województwa śląskiego.

# Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”

Zgodnie z prawem wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Realizacja „Programu” z założonymi celami bezpiecznego dla zdrowia i środowiska oczyszczenia terenu Gminy Irządze z wyrobów zawierających azbest w terminie do końca 2032 r. będzie przebiegała zgodnie z następującymi kierunkami działań:

            - Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i utworzenie bazy danych o wyrobach zawierających azbest wraz z aktualizacją. Podstawą do opracowania „Programu” było przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych i utworzenie bazy 
o wyrobach zawierających azbest. Zadanie zostało wykonane w 2011 r. Założono cykliczną aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest ze względu na fakt, iż prawie 99% wyrobów zostało ocenionych jako wymagające ponownej oceny
w ciągu 5 lat.

            - Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców na stronie internetowej Gminy zbudowana zostanie zakładka tematyczna, w której prezentowane będą:

  - akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,

  - informacje o zagrożeniach, jakie niesie za sobą azbest,

  - informacje o kolejnych działaniach władz podejmowanych w celu usunięcia azbestu z terenu Gminy Irządze,

  - aktualny wykaz firm posiadających uprawnienia do demontażu wyrobów zawierających azbest i transportu powstałych odpadów,

  - możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest.

Ponadto działania informacyjno-edukacyjne prowadzone będą równolegle 
z wykorzystaniem istniejących możliwości, poprzez np. zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Irządze, a także na stronie internetowej Gminy.

Działania te mają na celu mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej poprzez wskazanie możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie azbestu.

            - Usuwanie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie eliminowane przez przedsiębiorstwa posiadające zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Aktualny wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania i usuwania odpadów azbestowych, posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami jest dostępny jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej urzędu http://www.slaskie.pl/wpgo/a2008/zp_J.pdf, a także w Urzędzie Gminy.

Przyjęto za „Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego” oraz zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011” następujący harmonogram działań:

I etap: lata 2011-2012,

II etap: lata 2013-2022,

III etap: lata 2023-2032.

Szacuje się, iż w I etapie realizacji „Programu” usunięte zostanie ok. 10% wyrobów zawierających azbest. W II i III etapie zostanie usunięte po 45% łącznej ilości wyrobów azbestowych.

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie śląskim funkcjonują dwa ogólnodostępne składowiska, przyjmujące odpady zawierające azbest:

- składowisko odpadów w Knurowie, zarządzane przez PPHU Komart Sp. z.o.o. 
w Knurowie,

- składowisko odpadów w Jastrzębiu-Zdrój, zarządzane przez Cofinco-Poland 
Sp. z o.o. w Katowicach.

Wykaz pozostałych dostępnych składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest został zamieszczony w załączniku nr 9.

            - Zapewnienie środków finansowych na realizację „Programu”. Planuje się, że środki finansowe na realizację „Programu” będą pozyskiwane z budżetu Gminy Irządze uchwalanego corocznie przez Radę Gminy oraz ze źródeł zewnętrznych,
tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozważane są także możliwości wykorzystania środków finansowych z priorytetu V Środowisko RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

            - Monitoring realizacji „Programu”. Skuteczne zarządzanie realizacją „Programu” będzie możliwe dzięki wprowadzeniu wskaźników monitoringu oraz procesu corocznego raportowania mieszkańcom Gminy o wynikach realizacji „Programu”.

            - Okresowa weryfikacja i aktualizacja „Programu”. Ze względu na fakt, iż realizacja „Programu” jest procesem długoterminowym, w trakcie którego mogą ulec zmianie warunki prawne, finansowe i organizacyjne, zakładana jest aktualizacja „Programu”.

Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” został podzielony na 3 etapy na podstawie harmonogramów przewidzianych w dokumentach wojewódzkich i powiatowych w celu ułatwienia procesu monitorowania
i raportowania:

I etap – lata 2011-2012,

II etap – lata 2013-2022,

III etap – lata 2023-2032.

Realizację zadań w poszczególnych obszarach w podziale na wyodrębnione etapy przedstawiono w tabeli nr 8. Przyjęto, iż perspektywa krótkoterminowa to lata 2011-2012, średnioterminowa to lata 2013-2022, a horyzont długoterminowy stanowią lata 2023-2032.

Tabela nr 8 Harmonogram realizacji „Programu”

| Lp. | Okres | Zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011-2012 | 1. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i opracowanie bazy wyrobów zawierających azbest 2. Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców 3. Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 10% wyrobów azbestowych 4. Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych |
| 2 | 2013-2022 | 1. Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych 2. Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców 3. Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 45% wyrobów azbestowych 4. Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 5. Aktualizacja „Programu” |
| 3 | 2023-2032 | 1. Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych 2. Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 45% wyrobów azbestowych 3. Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 4. Aktualizacja „Programu” |

# Aspekty finansowe realizacji „Programu”

# Przewidywane koszty realizacji „Programu”

Koszty realizacji „Programu” stanowią przede wszystkim koszty usunięcia 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, ale także zakup i montaż nowego pokrycia dachowego czy wykonania nowej elewacji.

Do szacunku kalkulacji kosztów usunięcia wyrobów azbestowych z dachów budynków przyjęto, że całkowity koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest wynosi 1.100 zł za tonę. W szacunkach nie uwzględniono inflacji. Wyniki zostały przedstawione na wykresie nr 4.

Wykres nr 4 Koszty usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zinwentaryzowanych obiektów

Szacunkowe całkowite koszty usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych wynoszą 4.818.000 zł.

W celu oszacowania kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego przyjęto, że średni koszt zakupu i ułożenia nowego pokrycia dachowego wykonanego
z blachodachówki wynosi 70 zł za 1 m2. W szacunkach nie uwzględniono inflacji. Wyniki zostały przedstawione na wykresie nr 5.

Wykres nr 5 Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych

Całkowite koszty zakupu i montażu zakupu nowego pokrycia dachowego wynoszą ok. 27.865.000 zł.

Zestawienie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
z pokryć dachowych, a także zakupu i montażu zakupu nowego pokrycia dachowego zostało przygotowane w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 Zestawienie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz wykonania nowych pokryć dachowych na terenie Gminy Irządze

| Lata | Koszt usunięcia wyrobów azbestowych | Koszt wykonania nowego pokrycia dachowego | Całkowity koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 | 481 800 zł | 2 786 560 zł | 3 268 360 zł |
| 2013-2022 | 2 168 100 zł | 12 539 380 zł | 14 707 480 zł |
| 2023-2032 | 2 168 100 zł | 12 539 380 zł | 14 707 480 zł |
| razem | 4 818 000 zł | 27 865 320 zł | 32 683 320 zł |

Na terenie Gminy Irządze zinwentaryzowano budynki z pokryciem dachowym wykonanym z płyt azbestowych, stanowiące własność Gminy Irządze. Koszty usunięcia azbestu i zastąpienia pokryć dachowych zostały oszacowane w tabeli nr 10.

Tabela nr 10 Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych z budynków, będących własnością Gminy Irządze

| okres | ilość wyrobów do usunięcia [w m2] | koszt usunięcia azbestu | koszt wykonania nowego pokrycia | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II etap | 2 887 | 34 933 zł | 202 090 zł | 237 023 zł |
| razem | 2 887 | 34 933 zł | 202 090 zł | 237 023 zł |

Łączne szacowane koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych oraz wymiany pokryć azbestowych z budynków należących do Gminy Irządze wynoszą ok. 237 tys. zł.

Całkowite koszty realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Irządze” stanowią koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku oraz koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych czy wykonania elewacji (np. w procesie termomodernizacji budynków),
a także koszty prowadzenia działań edukacyjnych wśród lokalnej społeczności, koszty pozyskiwania funduszy oraz monitorowanie i aktualizacja „Programu”. Szacunkowe koszty realizacji „Programu” zostały zebrane w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 Szacunkowe koszty realizacji „Programu” wraz z możliwymi źródłami finansowania poszczególnych etapów prac

| Okres | Zadania | Szacunkowe koszty | Potencjalne źródło finansowania 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 - 2012 | Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i opracowanie bazy wyrobów zawierających azbest 1) 2) | 0 |  |
|  | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców | 4 000 | Budżet Gminy |
|  | Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 10% wyrobów azbestowych | 481 800 | Środki własne właścicieli obiektów, Budżet Gminy, środki z WFOŚiGW, RPO dla Województwa Śląskiego, PROW |
|  | Zakup i montaż nowych pokryć dachowych | 2 786 560 | Środki własne właścicieli obiektów |
|  | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 3) | 0 | Budżet Gminy |
| razem w okresie 2011-2012 | 3 272 360 |  |
| Okres | Zadania | Szacunkowe koszty | Potencjalne źródło finansowania 4) |
| 2013 - 2022 | Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych | 2 500 | Budżet Gminy |
|  | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców | 10 000 | Budżet Gminy |
|  | Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 45% wyrobów azbestowych | 2 168 100 | Środki własne właścicieli obiektów, Budżet Gminy, środki z WFOŚiGW, RPO dla Województwa Śląskiego (do roku 2013), PROW |
|  | Zakup i montaż nowych pokryć dachowych | 12 539 380 | Środki własne właścicieli obiektów |
|  | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 3) | 0 | Budżet Gminy |
|  | Aktualizacja Planu | 5 000 | Budżet Gminy |
| razem w okresie 2013-2022 | 14 724 980 |  |
| 2023 - 2032 | Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych | 2 500 | Budżet Gminy |
|  | Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 45% wyrobów azbestowych | 2 168 100 | Środki własne właścicieli obiektów, Budżet Gminy, środki z WFOŚiGW |
|  | Zakup i montaż nowych pokryć dachowych | 12 539 380 | Środki własne właścicieli obiektów |
|  | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 3) | 0 | Budżet Gminy |
|  | Aktualizacja Planu | 5 000 | Budżet Gminy |
| razem w okresie 2023-2032 | 14 714 980 |  |
| Razem cały okres realizacji „Programu” | 32 712 320 |  |

Objaśnienia:

| 1) | Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i baza wyrobów zawierających azbest wraz z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze” zostały opracowane w 2011 r. |
| --- | --- |
| 2) | Inwentaryzacją objęte zostały także okładziny elewacyjne. |
| 3) | Proces monitorowania realizacji „Programu” będzie wykonywany w ramach zadań własnych Gminy |
| 4) | RPO dla województwa śląskiego i PROW obowiązuje do 2013 r. |

# Potencjalne źródła finansowania usuwania azbestu

Potencjalnymi źródłami finansowania realizacji „Programu” są środki własne Gminy,
a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego oraz kredyty preferencyjne
z Banku Ochrony Środowiska S.A., a także środki przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewidywane środki finansowe z budżetu Gminy Irządze wynoszą ok. 2.000 zł rocznie.

Dostępnym instrumentem finansowania usuwania azbestu są środki oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby prawne, osoby fizyczne za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnoty mieszkaniowe. W ramach zadań związanych
z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty demontażu płyt azbestowych, koszty przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwiania azbestu. Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Realizacja zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z budynków służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej może być dofinansowana
w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym w formie dotacji do 80%.

Realizacja zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu w ramach programów obszarowych dotyczących budynków stanowiących własność osób fizycznych może być dofinansowana w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, która przedkłada zbiorczy wniosek obejmujący budynki wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Realizacja zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z budynków, w których utworzono wspólnotę mieszkaniową może być dofinansowana w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcą może być jedynie wspólnota mieszkaniowa.

Realizacja zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z pozostałych obiektów budowlanych może być dofinansowana w formie pożyczki
w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań
z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu obiekty objęte wnioskiem
o dofinansowanie muszą być zakwalifikowane do I stopnia pilności w „Ocenie stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 05.08.2010 roku.

Kolejnym potencjalnym źródłem finansowania usuwania azbestu są kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ).

Kredyty preferencyjne z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach do oprocentowania w ramach zadania LG-3 „Usuwanie azbestu” są przeznaczone dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnot mieszkaniowych.

W ramach kredytu pokryte może zostać do 90% nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 300.000 zł. Przedmiotem kredytowania jest demontaż oraz transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Okres kredytowania wynosi do 7 lat od terminu zakończenia zadania a okres karencji w spłacie kapitału może trwać do 12 miesięcy licząc od terminu zakończenia zadania określonego w umowie kredytowej. Kredyt w ramach linii kredytowej LG-3 udzielany jest do wyczerpania środków, lecz nie dłużej niż do
31.12.2011 roku.

BOŚ oferuje kredyty z linii kredytowej KfW5 (Kreditanstalt für Wiederaufbau),
w ramach której finansowane są przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podstawą udzielenia każdego rodzaju kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do zaciągnięcia kredytu i ustanowienie odpowiednich form zabezpieczenia spłaty kredytu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Zgodnie z definicją BOŚ są to firmy:

- zatrudniające do 250 pracowników,

- o rocznych obrotach do 40.000.000 euro lub sumie bilansowej do 27.000.000 euro,

- spełniające warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do firmy nie będącej MSP zgodnie z definicją Unii Europejskiej).

Maksymalna kwota indywidualnego kredytu wynosi 250.000 euro lub równowartość 
w zł, a maksymalny udział KfW5 w finansowaniu projektu wynosi 85%, minimalny wkład własny kredytobiorcy wynosi więc 15%. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 10 lat,
a karencja w spłacie kapitału do 2 lat. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne
z obowiązującą Uchwałą Zarządu BOŚ w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w BOŚ.

Kolejnym kredytem preferencyjnym oferowanym przez BOŚ jest kredyt na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:

- gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą,

- gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie,

- gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń
i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

Kredyt udzielany jest na okres do 8 lat.

Ponadto o dofinansowanie można się ubiegać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu V Środowisko. Beneficjentami w ramach priorytetu V Środowisko mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

W ramach  priorytetu V Środowisko przewidziane jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu unieszkodliwienie oraz kompleksowe oczyszczenie terenów z odpadów zawierających azbest. Wszystkie działania podejmowane w zakresie gospodarki odpadami będą ponadto realizować założenia wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

Kolejnym potencjalnym źródłem finansowania realizacji „Programu” są środki finansowe przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w trzech działaniach:

- działanie 121 pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

- działanie 311 pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

- działanie 312 pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W ramach działania 121 pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych” beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki osobowe działalność rolniczą
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej.

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej oraz wyposażenia. Koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest), będą kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania nie może przekroczyć 300.000 zł. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 207 poz. 1372.

Z kolei w ramach działania 311 pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” beneficjentem może być rolnik, który nie osiągnął wieku emerytalnego lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo małżonek tego rolnika.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz 
z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. W przypadku projektów związanych z turystyką wiejską (w tym agroturystyką) koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki będą także kosztem kwalifikowalnym. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. nr 166 poz. 1125.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 100.000 zł.

Beneficjentem działania 312 pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być osoby fizyczne i prawne. W ramach działania wspierane mogą być inwestycje
w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektów zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz 
z zakupem instalacji technicznej, a także koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym wyrobów azbestowych) mogą stanowić koszty kwalifikowalne.

Maksymalny poziom pomocy finansowej nie może przekroczyć 300.000 zł.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. nr 55, poz. 335.

# Monitoring realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze”

Istotnym elementem zarządzania „Programem” jest monitorowanie realizacji zadań 
w nim wyznaczonych, bieżące gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących ilości 
i miejsc, z których usunięto wyroby zawierające azbest. Przewidywane zadania związane 
z monitorowaniem realizacji „Programu” to:

- gromadzenie i aktualizacja danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest,

- kontrola stopnia realizacji „Programu” i sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji,

- kontrola wykorzystania środków finansowych.

Ocena wdrażania „Programu” powinna być wykonywana przy uwzględnieniu zaproponowanych w tabeli nr 12 wskaźników monitorowania.

Tabela nr 12 Wskaźniki oceny wdrażania „Programu”

| Lp. | wskaźniki oceny | jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy | Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok |
| 3 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej | % |
| 4 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 5 | Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami zawierającymi azbest | szt. |

Lista wskaźników oceny nie jest zamknięta i może ulec rozszerzeniu. Wartość wskaźników w roku bazowym została przedstawiona w tabeli nr 13.

Tabela nr 13 Wartość wskaźników w roku bazowym

| Lp. | wskaźniki oceny | wysokość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy | 62 Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 0 Mg/rok |
| 3 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | 0 zł/rok |
| 4 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej | 0% |
| 5 | Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami zawierającymi azbest | 0 szt. |

Wskaźnik ilości wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy powinien ulegać zmniejszeniu w każdym roku realizacji „Programu”, począwszy od 62 Mg/km2 
w 2011r.

# Podsumowanie i wnioski

Głównym celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Irządze” jest zaplanowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Irządze pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w Gminie. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż na terenie Gminy znajduje się 398.076 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 4.379 Mg. Płyty te stanowią pokrycia dachowe obiektów budowlanych, zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych.

Najbliższym składowiskiem przyjmującym odpady zawierające azbest są składowiska: w Knurowie oraz Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowane w województwie śląskim. Odpady azbestowe mogą być przyjmowane także na pozostałych składowiskach w Polsce.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z „Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego” oraz horyzont czasowy wyznaczony przez „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w budownictwie przyjęto, iż w etapie I w latach 2011-2012 powinno zostać unieszkodliwione ok. 39.800 m2 odpadów azbestowych, w etapie II w latach 2013-2022 – ok. 179.000 m2, w etapie III w latach 2023-2032 – ponad 179.000 m2.

Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest wynoszą 4.818 tys. zł. Natomiast koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych wynoszą ponad 27.865 tys. zł. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych stanowią około 85% kosztów realizacji „Programu”. Przewiduje się, że koszty te będą pokrywane głównie przez właścicieli obiektów.

Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu V Środowisko czy też kredytów preferencyjnych z Banku Ochrony Środowiska S.A., a także środków finansowych przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Monitoring procesu usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie 
i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.

# Spis tabel, wykresów i załączników

Tabela nr 1 Dopuszczalne stężenia pyłów zawierających azbest	16

Tabela nr 2 Odpady azbestowe	17

Tabela nr 3 Zinwentaryzowana ilość płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachów budynków na terenie Gminy Irządze	25

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności	27

Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji w podziale na poglądowy stopień pilności usunięcia azbestu	27

Tabela nr 6 Budynki użyteczności publicznej	28

Tabela nr 7 Rury azbestowo-cementowe	28

Tabela nr 8 Harmonogram realizacji „Programu”	47

Tabela nr 9 Zestawienie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz wykonania nowych pokryć dachowych na terenie Gminy Irządze	49

Tabela nr 10 Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych z budynków, będących własnością Gminy Irządze	50

Tabela nr 11 Szacunkowe koszty realizacji „Programu” wraz z możliwymi źródłami finansowania poszczególnych etapów prac	50

Tabela nr 12 Wskaźniki oceny wdrażania „Programu”	57

Tabela nr 13 Wartość wskaźników w roku bazowym	58

Wykres nr 1 Rozkład punktów pomiarowych na terenie województwa śląskiego według wielkości stężeń	10

Wykres nr 2 Rozmieszczenie obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi na terenie Gminy Irządze w podziale na poszczególne miejscowości [w m2]	26

Wykres nr 3 Porównanie wskaźnika ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski, województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego i Gminy Irządze [Mg/km2]	44

Wykres nr 4 Koszty usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zinwentaryzowanych obiektów	48

Wykres nr 5 Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych	49

Załącznik nr 1 Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi	63

Załącznik nr 2 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest	64

Załącznik nr 3 Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	65

Załącznik nr 4 Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	66

Załącznik nr 5 Karta ewidencji odpadu	68

Załącznik nr 6 Karta przekazania odpadu	69

Załącznik nr 7 Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów 	70

Załącznik nr 8 Zestawienie zinwentaryzowanych obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi	74

# Bibliografia

            - „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

            - „Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

            - Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl

            - Oficjalny serwis internetowy województwa śląskiego, www.slaskie.pl

            - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Katowice, 2009

            - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2008-2011, Zawiercie, 2008

            - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Irządze na lata 2004-2011, Irządze, 2004

            - Plan Odnowy Miejscowości Irządze, Irządze, 2008

            - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, lipiec, 2009

            - Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, zatwierdzony Uchwałą Zarządu
Nr 1466/2010 z dnia 13.10.2010 r.

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz.U. Nr 216, poz. 1824

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz.31

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. Nr 71, poz. 649

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. Nr 249, poz. 1673,

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. nr 124, poz. 1033

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 162, poz. 1089,

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. Nr 212, poz. 1769,

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz.U. nr 39, poz. 320,

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206

            - Strategia Rozwoju Gminy Irządze na lata 2004-2010

            - Strona internetowa Banku Ochrony Środowiska S.A., www.bosbank.pl

            - Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zawierciu, www.zawiercie.powiat.pl

            - Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, www.wfosigw.katowice.pl

            - Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach, www.kuratorium.katowice.pl

            - Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne”, Łódź, 2010

            - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz.U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.

Załącznik nr 1 Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi

Pomieszczenie zawiera azbest*

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest.

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane
w następujący sposób:

    - oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

    - oznakowanie powinno składać się z:

  - części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

  - części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;

    - jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wzór oznakowania dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emisją włókien azbestu

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

- oznakowanie powinno składać się z:

  - części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

  - części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny.

Załącznik nr 2 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy3): ...............................................................................................................

4. Numer działki ewidencyjnej4): ................................................................................................

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ............................................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ........................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ................................................................................................

8. Stopień pilności7): ...................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: ....................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji: ......................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ...........................................................................

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): .....

.............................

(podpis)

data ...................................................

_______________

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest,
w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 3 Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Gmina: .................................				Informacje za okres: .....................

Powiat: .................................				określające stan na dzień: ..................

Województwo: ..................................

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1) | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary | Ilość | Uwagi 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia:

1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

* płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

* rury i złącza azbestowo-cementowe,

* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

* szczeliwa azbestowe,

* taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

* papier i tektura,

* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

2) Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan - stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 4 Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ...............................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...........................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ........................................................................................................

Ilość wyrobów4): .....................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...............................................................................

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I 	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II 	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III 	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..................................................... 				 .................................................

Oceniający  						Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) 							 (podpis)

.................................................... 				 ................................................

(miejscowość, data) 					 (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 5 Karta ewidencji odpadu

Objaśnienia:

1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych
w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

4) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

6) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać województwo i gminę.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od - odzysk, Un - unieszkodliwianie odpadów, Ok - odbieranie odpadów komunalnych.

8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.

10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać "Przywóz do RP". W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.

13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać "Wywóz poza RP". W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy wpisać "Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Załącznik nr 6 Karta przekazania odpadu

Objaśnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik nr 7 Procedury dotyczące obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Procedura nr 1

Opis procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli
i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy wiec bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu - gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest - ma obowiązek sporządzenia -w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 4). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej - sporządzają następne „Oceny..." w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny..." - tzn.:

- Po 5-u latach -jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone,

- Po roku - jeżeli przy poprzedniej „Ocenie..." ujawnione zostały drobne (do 3%

- powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia - powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny..." właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej „Oceny..".

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach:

- Załącznik 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Załącznik 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest - co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi
i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik 1).

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu o: znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie"), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolid a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje, uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska - właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu),
a jego wyniki uwz; dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura nr 2

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczenia takich prac.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest - powinien dokonać identyfikacji rodzaju
i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów - o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu „Oceny..."

- Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac - wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym - fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym - przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu
i wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia - na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz art. 36 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy - Prawo budowlane. Zatajenie informacji
o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje - na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska - odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Załącznik nr 8 Zestawienie zinwentaryzowanych obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi

| Lp. | Miejscowość | Nr domu | Nr działki | Typ płyt*** | Stan płyt** | Ilość płyt a-c [m2]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bodziejowice | 2 | AR_2.173/1 | 2 | 3 | 223 |
| 2 | Bodziejowice | 2 | AR_2.173/1 | 2 | 3 | 52 |
| 3 | Bodziejowice | 2 | AR_2.173/1 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Bodziejowice | 3 | AR_3.131/2 | 2 | 3 | 192 |
| 5 | Bodziejowice | 3 | AR_3.131/2 | 2 | 3 | 64 |
| 6 | Bodziejowice | 3 | AR_3.131/2 | 2 | 3 | 192 |
| 7 | Bodziejowice | 3 | AR_3.131/2 | 2 | 3 | 24 |
| 8 | Bodziejowice | 5 | AR_3.130 | 1 | 3 | 61 |
| 9 | Bodziejowice | 5 | AR_3.130 | 2 | 3 | 25 |
| 10 | Bodziejowice | 5 | AR_3.130 | 2 | 3 | 211 |
| 11 | Bodziejowice | 6 | AR_3.129/3 | 2 | 3 | 386 |
| 12 | Bodziejowice | 6 | AR_3.129/3 | 2 | 3 | 379 |
| 13 | Bodziejowice | 6 | AR_3.129/3 | 2 | 3 | 50 |
| 14 | Bodziejowice | 7 | AR_3.128/1 | 2 | 3 | 413 |
| 15 | Bodziejowice | 7 | AR_3.128/4 | 2 | 3 | 197 |
| 16 | Bodziejowice | 7 | AR_3.128/4 | 2 | 3 | 148 |
| 17 | Bodziejowice | 7 | AR_3.128/4 | 2 | 3 | 156 |
| 18 | Bodziejowice | 8 | AR_2.170/1 | 2 | 3 | 402 |
| 19 | Bodziejowice | 8 | AR_2.169 | 2 | 3 | 16 |
| 20 | Bodziejowice | 10 | AR_3.125/2 | 2 | 3 | 537 |
| 21 | Bodziejowice | 10 | AR_3.125/2 | 2 | 3 | 317 |
| 22 | Bodziejowice | 10 | AR_3.125/2 | 2 | 3 | 532 |
| 23 | Bodziejowice | 10 | AR_3.125/2 | 2 | 3 | 383 |
| 24 | Bodziejowice | 10 | AR_3.125/2 | 2 | 3 | 54 |
| 25 | Bodziejowice | 11 | AR_3.123/3 | 2 | 3 | 253 |
| 26 | Bodziejowice | 11 | AR_3.123/3 | 2 | 3 | 157 |
| 27 | Bodziejowice | 11 | AR_3.123/3 | 2 | 3 | 108 |
| 28 | Bodziejowice | 12 | AR_2.164/3 | 2 | 3 | 185 |
| 29 | Bodziejowice | 12 | AR_2.164/3 | 2 | 3 | 70 |
| 30 | Bodziejowice | 12 | AR_2.164/3 | 2 | 3 | 16 |
| 31 | Bodziejowice | 12 | AR_2.164/3 | 1 | 3 | 117 |
| 32 | Bodziejowice | 12 | AR_2.164/3 | 1 | 3 | 148 |
| 33 | Bodziejowice | 13 | AR_2.163 | 2 | 3 | 356 |
| 34 | Bodziejowice | 13 | AR_2.163 | 2 | 3 | 146 |
| 35 | Bodziejowice | 13 | AR_2.163 | 2 | 3 | 146 |
| 36 | Bodziejowice | 13 | AR_2.163 | 1 | 3 | 167 |
| 37 | Bodziejowice | 14 | AR_3.121/2 | 2 | 3 | 82 |
| 38 | Bodziejowice | 14 | AR_3.121/2 | 2 | 3 | 344 |
| 39 | Bodziejowice | 14 | AR_3.121/2 | 2 | 3 | 126 |
| 40 | Bodziejowice | 14 | AR_3.121/2 | 2 | 3 | 147 |
| 41 | Bodziejowice | 15 | AR_3.138 | 2 | 3 | 181 |
| 42 | Bodziejowice | 15 | AR_3.138 | 2 | 3 | 56 |
| 43 | Bodziejowice | 17 | AR_2.189 | 2 | 3 | 223 |
| 44 | Bodziejowice | 17 | AR_2.189 | 2 | 3 | 112 |
| 45 | Bodziejowice | 17 | AR_2.189 | 2 | 3 | 126 |
| 46 | Bodziejowice | 17 | AR_2.189 | 2 | 3 | 386 |
| 47 | Bodziejowice | 18 | AR_2.189 | 2 | 3 | 24 |
| 48 | Bodziejowice | 18 | AR_2.176 | 2 | 3 | 349 |
| 49 | Bodziejowice | 18 | AR_2.176 | 2 | 3 | 28 |
| 50 | Bodziejowice | 18 | AR_2.176 | 2 | 3 | 202 |
| 51 | Bodziejowice | 18 | AR_2.176 | 2 | 3 | 117 |
| 52 | Bodziejowice | 19 | AR_2.159 | 2 | 3 | 119 |
| 53 | Bodziejowice | 19 | AR_2.179/1 | 2 | 3 | 383 |
| 54 | Bodziejowice | 19 | AR_2.179/1 | 2 | 3 | 172 |
| 55 | Bodziejowice | 19 | AR_2.179/1 | 2 | 2 | 409 |
| 56 | Bodziejowice | 20 | AR_3.137 | 2 | 3 | 315 |
| 57 | Bodziejowice | 20 | AR_3.137 | 1 | 3 | 198 |
| 58 | Bodziejowice | 21 | AR_3.10003 | 1 | 3 | 165 |
| 59 | Bodziejowice | 21 | AR_3.10003 | 1 | 3 | 296 |
| 60 | Bodziejowice | 21 | AR_3.10003 | 2 | 3 | 65 |
| 61 | Bodziejowice | 21 | AR_3.10003 | 2 | 3 | 617 |
| 62 | Bodziejowice | 21 | AR_3.10003 | 2 | 3 | 37 |
| 63 | Bodziejowice | 22 | AR_3.136 | 2 | 3 | 157 |
| 64 | Bodziejowice | 22 | AR_3.136 | 2 | 3 | 198 |
| 65 | Bodziejowice | 22 | AR_3.136 | 2 | 3 | 421 |
| 66 | Bodziejowice | 22 | AR_3.136 | 2 | 3 | 116 |
| 67 | Bodziejowice | 23 | AR_3.135 | 2 | 3 | 233 |
| 68 | Bodziejowice | 23 | AR_3.135 | 2 | 3 | 368 |
| 69 | Bodziejowice | 23 | AR_3.135 | 2 | 3 | 20 |
| 70 | Bodziejowice | 23 | AR_3.135 | 2 | 3 | 93 |
| 71 | Bodziejowice | 25 | AR_3.118/2 | 1 | 3 | 150 |
| 72 | Bodziejowice | 25 | AR_3.118/2 | 1 | 3 | 195 |
| 73 | Bodziejowice | 25 | AR_3.118/2 | 2 | 3 | 229 |
| 74 | Bodziejowice | 28 | AR_3.116 | 2 | 3 | 209 |
| 75 | Bodziejowice | 28 | AR_3.116 | 2 | 3 | 54 |
| 76 | Bodziejowice | 29 | AR_3.114/3 | 2 | 3 | 95 |
| 77 | Bodziejowice | 29 | AR_3.114/3 | 2 | 3 | 21 |
| 78 | Bodziejowice | 29 | AR_3.114/3 | 1 | 3 | 146 |
| 79 | Bodziejowice | 30 | AR_3.114/2 | 2 | 3 | 363 |
| 80 | Bodziejowice | 31 | AR_3.112/3 | 2 | 3 | 129 |
| 81 | Bodziejowice | 31 | AR_3.112/3 | 2 | 3 | 92 |
| 82 | Bodziejowice | 31 | AR_3.112/4 | 1 | 3 | 107 |
| 83 | Bodziejowice | 31 | AR_3.112/4 | 2 | 2 | 127 |
| 84 | Bodziejowice | 32 | AR_3.112/1 | 2 | 3 | 133 |
| 85 | Bodziejowice | 32 | AR_3.112/1 | 2 | 3 | 139 |
| 86 | Bodziejowice | 33 | AR_3.111/6 | 1 | 3 | 279 |
| 87 | Bodziejowice | 33 | AR_3.111/6 | 2 | 3 | 182 |
| 88 | Bodziejowice | 35 | AR_2.154 | 2 | 3 | 280 |
| 89 | Bodziejowice | 35 | AR_2.154 | 2 | 3 | 74 |
| 90 | Bodziejowice | 35 | AR_2.154 | 1 | 3 | 165 |
| 91 | Bodziejowice | 36 | AR_2.155 | 2 | 3 | 212 |
| 92 | Bodziejowice | 36 | AR_2.155 | 2 | 3 | 73 |
| 93 | Bodziejowice | 36 | AR_2.155 | 2 | 3 | 232 |
| 94 | Bodziejowice | 36 | AR_2.140 | 1 | 3 | 48 |
| 95 | Bodziejowice | 39 | AR_2.141/9 | 1 | 3 | 160 |
| 96 | Bodziejowice | 39 | AR_2.141/9 | 2 | 3 | 438 |
| 97 | Bodziejowice | 40 | AR_2.191 | 1 | 3 | 167 |
| 98 | Bodziejowice | 40 | AR_2.190 | 2 | 3 | 205 |
| 99 | Bodziejowice | 41 | AR_2.192 | 2 | 3 | 173 |
| 100 | Bodziejowice | 41 | AR_2.181 | 2 | 3 | 461 |
| 101 | Bodziejowice | 41 | AR_2.181 | 2 | 3 | 89 |
| 102 | Bodziejowice | 42 | AR_2.142/1 | 2 | 3 | 692 |
| 103 | Bodziejowice | 42 | AR_2.142/1 | 2 | 3 | 70 |
| 104 | Bodziejowice | 42 | AR_2.142/1 | 2 | 3 | 50 |
| 105 | Bodziejowice | 42 | AR_2.142/1 | 2 | 3 | 97 |
| 106 | Bodziejowice | 43 | AR_2.182 | 2 | 3 | 363 |
| 107 | Bodziejowice | 43 | AR_2.182 | 2 | 3 | 91 |
| 108 | Bodziejowice | 43 | AR_2.182 | 2 | 3 | 188 |
| 109 | Bodziejowice | 44 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 105 |
| 110 | Bodziejowice | 45 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 229 |
| 111 | Bodziejowice | 45 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 325 |
| 112 | Bodziejowice | 45 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 14 |
| 113 | Bodziejowice | 45 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 247 |
| 114 | Bodziejowice | 45 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 151 |
| 115 | Bodziejowice | 45 | AR_2.142/2 | 2 | 3 | 21 |
| 116 | Bodziejowice | 47 | AR_2.313 | 2 | 3 | 337 |
| 117 | Bodziejowice | 47 | AR_2.313 | 1 | 3 | 202 |
| 118 | Bodziejowice | 48 | AR_2.157 | 2 | 3 | 118 |
| 119 | Bodziejowice | 48 | AR_2.157 | 2 | 3 | 161 |
| 120 | Bodziejowice | 48 | AR_2.157 | 1 | 3 | 58 |
| 121 | Bodziejowice | 50 | AR_2.158 | 2 | 3 | 143 |
| 122 | Bodziejowice | 50 | AR_2.158 | 2 | 3 | 33 |
| 123 | Bodziejowice | 51 | AR_2.194 | 2 | 3 | 102 |
| 124 | Bodziejowice | 51 | AR_2.194 | 1 | 3 | 121 |
| 125 | Bodziejowice | 51 | AR_2.194 | 1 | 3 | 255 |
| 126 | Bodziejowice | 51 | AR_2.194 | 2 | 3 | 16 |
| 127 | Bodziejowice | 52 | AR_2.158 | 2 | 3 | 313 |
| 128 | Bodziejowice | 52 | AR_2.143/2 | 2 | 3 | 363 |
| 129 | Bodziejowice | 52 | AR_2.159/1 | 2 | 3 | 82 |
| 130 | Bodziejowice | 53 | AR_2.159/2 | 2 | 3 | 170 |
| 131 | Bodziejowice | 53 | AR_2.159/2 | 2 | 3 | 30 |
| 132 | Bodziejowice | 53 | AR_2.159/2 | 2 | 3 | 119 |
| 133 | Bodziejowice | 55 | AR_2.195 | 2 | 3 | 305 |
| 134 | Bodziejowice | 55 | AR_2.195 | 2 | 3 | 50 |
| 135 | Bodziejowice | 56 | AR_2.185 | 2 | 3 | 711 |
| 136 | Bodziejowice | 59 | AR_2.145/1 | 2 | 3 | 281 |
| 137 | Bodziejowice | 59 | AR_2.145/1 | 2 | 3 | 80 |
| 138 | Bodziejowice | 61 | AR_2.146/4 | 2 | 3 | 185 |
| 139 | Bodziejowice | 61 | AR_2.146/4 | 2 | 3 | 178 |
| 140 | Bodziejowice | 62 | AR_2.147 | 2 | 3 | 293 |
| 141 | Bodziejowice | 62 | AR_2.147 | 2 | 3 | 403 |
| 142 | Bodziejowice | 64 | AR_2.148/3 | 2 | 3 | 385 |
| 143 | Bodziejowice | 64 | AR_2.148/3 | 2 | 3 | 143 |
| 144 | Bodziejowice | 64 | AR_2.148/3 | 2 | 3 | 69 |
| 145 | Bodziejowice | 67 | AR_2.202/1 | 2 | 3 | 395 |
| 146 | Bodziejowice | 67 | AR_2.202/1 | 2 | 3 | 38 |
| 147 | Bodziejowice | 67 | AR_2.202/1 | 1 | 3 | 170 |
| 148 | Bodziejowice | 67 | AR_2.202/1 | 2 | 2 | 208 |
| 149 | Bodziejowice | 68 | AR_2.188/1 | 2 | 3 | 184 |
| 150 | Bodziejowice | 68 | AR_2.10003 | 2 | 3 | 694 |
| 151 | Bodziejowice | 69 | AR_2.202/2 | 2 | 3 | 902 |
| 152 | Bodziejowice | 70 | AR_2.205/4 | 2 | 3 | 154 |
| 153 | Bodziejowice | 70 | AR_2.205/4 | 2 | 3 | 132 |
| 154 | Bodziejowice | 72 | AR_2.206 | 2 | 3 | 359 |
| 155 | Bodziejowice | 72 | AR_2.206 | 2 | 3 | 332 |
| 156 | Bodziejowice | 73 | AR_2.207 | 2 | 3 | 134 |
| 157 | Bodziejowice | 76 | AR_3.300 | 1 | 2 | 255 |
| 158 | Bodziejowice | 76 | AR_3.300 | 2 | 3 | 24 |
| 159 | Bodziejowice | 76 | AR_3.300 | 2 | 3 | 32 |
| 160 | Bodziejowice | 77 | AR_3.68/2 | 2 | 3 | 301 |
| 161 | Bodziejowice | 77 | AR_3.68/2 | 2 | 3 | 20 |
| 162 | Bodziejowice | 79 | AR_3.72/2 | 2 | 3 | 13 |
| 163 | Bodziejowice | 79 | AR_3.72/2 | 2 | 3 | 20 |
| 164 | Bodziejowice | 80 | AR_3.76 | 2 | 3 | 81 |
| 165 | Bodziejowice | 80 | AR_3.76 | 2 | 3 | 296 |
| 166 | Bodziejowice | 80 | AR_3.76 | 2 | 3 | 33 |
| 167 | Bodziejowice | 80 | AR_3.76 | 2 | 3 | 113 |
| 168 | Bodziejowice | 80 | AR_3.76 | 2 | 3 | 29 |
| 169 | Bodziejowice | 80 | AR_3.76 | 2 | 3 | 219 |
| 170 | Bodziejowice | 67a | AR_2.202/1 | 2 | 3 | 199 |
| 171 | Bodziejowice | BN | AR_2.195 | 2 | 3 | 208 |
| 172 | Bodziejowice | BN | AR_3.115/1 | 2 | 3 | 120 |
| 173 | Irządze | 1 | AR_1.1/287 | 2 | 3 | 451 |
| 174 | Irządze | 3 | AR_1.271/2 | 2 | 3 | 17 |
| 175 | Irządze | 4 | AR_1.2/272 | 2 | 3 | 153 |
| 176 | Irządze | 5 | AR_1.1/290 | 2 | 3 | 279 |
| 177 | Irządze | 5 | AR_1.1/290 | 2 | 3 | 167 |
| 178 | Irządze | 5 | AR_1.1/290 | 2 | 3 | 549 |
| 179 | Irządze | 6 | AR_1.1/293 | 1 | 3 | 187 |
| 180 | Irządze | 6 | AR_1.1/293 | 2 | 3 | 154 |
| 181 | Irządze | 7 | AR_1.1/275 | 2 | 3 | 28 |
| 182 | Irządze | 7 | AR_1.1/275 | 2 | 3 | 123 |
| 183 | Irządze | 7 | AR_1.1/275 | 2 | 3 | 25 |
| 184 | Irządze | 7 | AR_1.1/275 | 2 | 3 | 16 |
| 185 | Irządze | 8 | AR_1.295 | 2 | 3 | 250 |
| 186 | Irządze | 8 | AR_1.296 | 2 | 3 | 280 |
| 187 | Irządze | 9 | AR_1.276 | 2 | 3 | 195 |
| 188 | Irządze | 9 | AR_1.276 | 2 | 3 | 407 |
| 189 | Irządze | 10 | AR_1.1/298 | 1 | 2 | 147 |
| 190 | Irządze | 10 | AR_1.1/298 | 2 | 3 | 199 |
| 191 | Irządze | 10 | AR_1.1/298 | 2 | 3 | 228 |
| 192 | Irządze | 11 | AR_1.278/4 | 2 | 3 | 171 |
| 193 | Irządze | 11 | AR_1.278/4 | 2 | 3 | 132 |
| 194 | Irządze | 11 | AR_1.278/4 | 2 | 3 | 303 |
| 195 | Irządze | 12 | AR_1.279 | 2 | 3 | 164 |
| 196 | Irządze | 12 | AR_1.279 | 2 | 3 | 112 |
| 197 | Irządze | 12 | AR_1.279 | 2 | 3 | 27 |
| 198 | Irządze | 13 | AR_1.301 | 2 | 3 | 304 |
| 199 | Irządze | 13 | AR_1.301 | 2 | 3 | 85 |
| 200 | Irządze | 13 | AR_1.301 | 2 | 3 | 58 |
| 201 | Irządze | 13 | AR_1.301 | 2 | 3 | 8 |
| 202 | Irządze | 14 | AR_1.1/280 | 2 | 3 | 211 |
| 203 | Irządze | 15 | AR_1.3/307 | 2 | 3 | 290 |
| 204 | Irządze | 16 | AR_1.2/281 | 1 | 3 | 363 |
| 205 | Irządze | 16 | AR_1.2/281 | 2 | 3 | 249 |
| 206 | Irządze | 16 | AR_1.2/281 | 2 | 3 | 115 |
| 207 | Irządze | 16 | AR_1.2/281 | 2 | 3 | 209 |
| 208 | Irządze | 17 | AR_1.2/316 | 2 | 3 | 138 |
| 209 | Irządze | 17 | AR_1.2/316 | 2 | 3 | 174 |
| 210 | Irządze | 17 | AR_1.6/316 | 2 | 3 | 203 |
| 211 | Irządze | 18 | AR_1.6/316 | 2 | 3 | 228 |
| 212 | Irządze | 18 | AR_1.3/316 | 2 | 3 | 212 |
| 213 | Irządze | 19 | AR_1.284/2 | 1 | 3 | 348 |
| 214 | Irządze | 19 | AR_1.284/2 | 2 | 3 | 269 |
| 215 | Irządze | 19 | AR_1.284/1 | 2 | 3 | 208 |
| 216 | Irządze | 20 | AR_1.318 | 2 | 3 | 447 |
| 217 | Irządze | 20 | AR_1.318 | 2 | 3 | 137 |
| 218 | Irządze | 20 | AR_1.318 | 2 | 3 | 123 |
| 219 | Irządze | 21 | AR_1.315 | 2 | 3 | 396 |
| 220 | Irządze | 21 | AR_1.315 | 2 | 3 | 222 |
| 221 | Irządze | 21 | AR_1.315 | 2 | 3 | 27 |
| 222 | Irządze | 22 | AR_1.1/313 | 2 | 3 | 277 |
| 223 | Irządze | 22 | AR_1.1/313 | 1 | 3 | 144 |
| 224 | Irządze | 22 | AR_1.1/313 | 1 | 3 | 72 |
| 225 | Irządze | 23 | AR_1.10000 | 2 | 3 | 779 |
| 226 | Irządze | 23 | AR_1.2/312 | 2 | 3 | 52 |
| 227 | Irządze | 24 | AR_2.330 | 1 | 3 | 195 |
| 228 | Irządze | 24 | AR_2.330 | 1 | 3 | 344 |
| 229 | Irządze | 24 | AR_2.330 | 2 | 3 | 36 |
| 230 | Irządze | 24 | AR_2.330 | 2 | 3 | 557 |
| 231 | Irządze | 24 | AR_2.330 | 2 | 3 | 235 |
| 232 | Irządze | 25 | AR_1.310 | 2 | 3 | 320 |
| 233 | Irządze | 25 | AR_1.310 | 1 | 3 | 216 |
| 234 | Irządze | 25 | AR_1.310 | 2 | 3 | 79 |
| 235 | Irządze | 25 | AR_1.310 | 1 | 3 | 151 |
| 236 | Irządze | 25 | AR_1.310 | 2 | 3 | 126 |
| 237 | Irządze | 26 | AR_1.2/306 | 2 | 3 | 148 |
| 238 | Irządze | 27 | AR_2.328 | 1 | 3 | 174 |
| 239 | Irządze | 27 | AR_2.328 | 2 | 3 | 100 |
| 240 | Irządze | 27 | AR_2.328 | 1 | 3 | 352 |
| 241 | Irządze | 27 | AR_2.328 | 1 | 3 | 60 |
| 242 | Irządze | 28 | AR_2.327 | 2 | 3 | 160 |
| 243 | Irządze | 28 | AR_2.327 | 1 | 3 | 185 |
| 244 | Irządze | 28 | AR_2.327 | 2 | 3 | 160 |
| 245 | Irządze | 29 | AR_2.326/4 | 2 | 3 | 208 |
| 246 | Irządze | 30 | AR_2.1/326 | 2 | 3 | 276 |
| 247 | Irządze | 30 | AR_2.1/326 | 2 | 3 | 147 |
| 248 | Irządze | 30 | AR_2.1/326 | 1 | 3 | 151 |
| 249 | Irządze | 32 | AR_3.165/1 | 1 | 3 | 240 |
| 250 | Irządze | 32 | AR_3.164/4 | 1 | 3 | 167 |
| 251 | Irządze | 32 | AR_2.1/324 | 2 | 3 | 372 |
| 252 | Irządze | 32 | AR_2.1/324 | 2 | 3 | 304 |
| 253 | Irządze | 33 | AR_2.1/323 | 2 | 3 | 298 |
| 254 | Irządze | 33 | AR_2.1/323 | 2 | 3 | 55 |
| 255 | Irządze | 35 | AR_3.4/144 | 1 | 3 | 86 |
| 256 | Irządze | 36 | AR_3.1/144 | 2 | 3 | 42 |
| 257 | Irządze | 37 | AR_2.1/334 | 2 | 3 | 151 |
| 258 | Irządze | 37 | AR_2.1/334 | 2 | 3 | 320 |
| 259 | Irządze | 37 | AR_2.1/334 | 2 | 3 | 30 |
| 260 | Irządze | 37 | AR_2.1/334 | 2 | 3 | 29 |
| 261 | Irządze | 39 | AR_2.1/335 | 2 | 3 | 536 |
| 262 | Irządze | 39 | AR_2.1/335 | 1 | 3 | 314 |
| 263 | Irządze | 40 | AR_2.379 | 2 | 3 | 47 |
| 264 | Irządze | 40 | AR_2.379 | 2 | 3 | 144 |
| 265 | Irządze | 40 | AR_2.2/335 | 2 | 3 | 153 |
| 266 | Irządze | 40 | AR_2.2/335 | 2 | 3 | 61 |
| 267 | Irządze | 42 | AR_2.337 | 2 | 3 | 58 |
| 268 | Irządze | 43 | AR_2.3/383 | 2 | 3 | 190 |
| 269 | Irządze | 43 | AR_2.3/383 | 2 | 3 | 103 |
| 270 | Irządze | 43 | AR_2.3/383 | 2 | 3 | 34 |
| 271 | Irządze | 44 | AR_2.339 | 2 | 3 | 250 |
| 272 | Irządze | 44 | AR_2.339 | 2 | 3 | 59 |
| 273 | Irządze | 44 | AR_2.339 | 2 | 3 | 133 |
| 274 | Irządze | 44 | AR_2.339 | 2 | 3 | 98 |
| 275 | Irządze | 44 | AR_2.339 | 2 | 3 | 68 |
| 276 | Irządze | 44 | AR_2.339 | 2 | 3 | 19 |
| 277 | Irządze | 45 | AR_2.4/383 | 2 | 3 | 113 |
| 278 | Irządze | 45 | AR_2.4/383 | 2 | 3 | 238 |
| 279 | Irządze | 45 | AR_2.4/383 | 2 | 3 | 53 |
| 280 | Irządze | 45 | AR_2.4/383 | 2 | 3 | 100 |
| 281 | Irządze | 45 | AR_2.4/383 | 2 | 3 | 124 |
| 282 | Irządze | 46 | AR_2.1/340 | 2 | 2 | 100 |
| 283 | Irządze | 46 | AR_2.1/340 | 2 | 2 | 46 |
| 284 | Irządze | 47 | AR_2.384 | 2 | 3 | 192 |
| 285 | Irządze | 47 | AR_2.384 | 1 | 2 | 83 |
| 286 | Irządze | 47 | AR_2.384 | 1 | 2 | 79 |
| 287 | Irządze | 48 | AR_2.2/340 | 1 | 3 | 173 |
| 288 | Irządze | 48 | AR_2.2/340 | 2 | 3 | 259 |
| 289 | Irządze | 48 | AR_2.2/340 | 2 | 3 | 23 |
| 290 | Irządze | 49 | AR_2.392 | 2 | 3 | 143 |
| 291 | Irządze | 49 | AR_2.392 | 2 | 3 | 120 |
| 292 | Irządze | 52 | AR_2.343 | 2 | 3 | 143 |
| 293 | Irządze | 52 | AR_2.343 | 2 | 3 | 8 |
| 294 | Irządze | 52 | AR_2.344 | 2 | 3 | 154 |
| 295 | Irządze | 52 | AR_2.344 | 2 | 3 | 30 |
| 296 | Irządze | 55 | AR_2.4/346 | 2 | 3 | 143 |
| 297 | Irządze | 56 | AR_2.1/347 | 2 | 3 | 133 |
| 298 | Irządze | 56 | AR_2.1/347 | 2 | 3 | 45 |
| 299 | Irządze | 56 | AR_2.1/347 | 1 | 3 | 181 |
| 300 | Irządze | 57 | AR_2.349/1 | 2 | 3 | 108 |
| 301 | Irządze | 58 | AR_2.1/352 | 2 | 3 | 413 |
| 302 | Irządze | 58 | AR_2.1/352 | 2 | 3 | 228 |
| 303 | Irządze | 58 | AR_2.1/352 | 2 | 3 | 101 |
| 304 | Irządze | 60 | AR_2.1/355 | 2 | 3 | 184 |
| 305 | Irządze | 60 | AR_2.1/355 | 2 | 3 | 102 |
| 306 | Irządze | 60 | AR_2.1/355 | 2 | 3 | 35 |
| 307 | Irządze | 61 | AR_2.353 | 2 | 3 | 114 |
| 308 | Irządze | 61 | AR_2.353 | 2 | 3 | 348 |
| 309 | Irządze | 61 | AR_2.353 | 2 | 3 | 164 |
| 310 | Irządze | 61 | AR_2.353 | 2 | 3 | 37 |
| 311 | Irządze | 61 | AR_2.358 | 2 | 3 | 7 |
| 312 | Irządze | 61 | AR_2.357 | 2 | 3 | 427 |
| 313 | Irządze | 61 | AR_2.357 | 2 | 3 | 140 |
| 314 | Irządze | 62 | AR_2.359 | 2 | 3 | 276 |
| 315 | Irządze | 62 | AR_2.359 | 2 | 3 | 342 |
| 316 | Irządze | 62 | AR_2.359 | 1 | 2 | 170 |
| 317 | Irządze | 64 | AR_2.3/404 | 2 | 3 | 298 |
| 318 | Irządze | 64 | AR_2.3/404 | 2 | 3 | 56 |
| 319 | Irządze | 64 | AR_2.3/404 | 2 | 3 | 280 |
| 320 | Irządze | 64 | AR_2.3/404 | 2 | 3 | 151 |
| 321 | Irządze | 64 | AR_2.3/404 | 2 | 3 | 188 |
| 322 | Irządze | 64 | AR_2.3/404 | 2 | 3 | 73 |
| 323 | Irządze | 65 | AR_4.2/454 | 2 | 3 | 238 |
| 324 | Irządze | 65 | AR_4.2/454 | 1 | 3 | 197 |
| 325 | Irządze | 65 | AR_4.2/454 | 1 | 3 | 144 |
| 326 | Irządze | 66 | AR_2.400 | 1 | 3 | 109 |
| 327 | Irządze | 67 | AR_2.388 | 2 | 3 | 117 |
| 328 | Irządze | 68 | AR_4.453/10 | 2 | 3 | 134 |
| 329 | Irządze | 69 | AR_4.451 | 2 | 3 | 427 |
| 330 | Irządze | 69 | AR_4.451 | 2 | 3 | 187 |
| 331 | Irządze | 71 | AR_4.1/445 | 1 | 3 | 137 |
| 332 | Irządze | 71 | AR_4.1/445 | 1 | 3 | 45 |
| 333 | Irządze | 71 | AR_4.1/445 | 2 | 3 | 460 |
| 334 | Irządze | 72 | AR_2.378 | 2 | 3 | 79 |
| 335 | Irządze | 73 | AR_4.443/1 | 2 | 3 | 288 |
| 336 | Irządze | 73 | AR_4.443/1 | 2 | 3 | 137 |
| 337 | Irządze | 74 | AR_4.442 | 2 | 3 | 218 |
| 338 | Irządze | 74 | AR_4.442 | 2 | 3 | 185 |
| 339 | Irządze | 74 | AR_4.442 | 2 | 3 | 298 |
| 340 | Irządze | 75 | AR_2.377 | 2 | 3 | 153 |
| 341 | Irządze | 75 | AR_2.377 | 1 | 3 | 187 |
| 342 | Irządze | 75 | AR_2.377 | 2 | 3 | 160 |
| 343 | Irządze | 77 | AR_4.2/455 | 2 | 3 | 288 |
| 344 | Irządze | 77 | AR_4.2/455 | 2 | 3 | 129 |
| 345 | Irządze | 77 | AR_4.2/455 | 1 | 3 | 269 |
| 346 | Irządze | 77 | AR_4.2/455 | 2 | 3 | 591 |
| 347 | Irządze | 79 | AR_4.1/458 | 2 | 3 | 238 |
| 348 | Irządze | 79 | AR_4.1/458 | 1 | 3 | 264 |
| 349 | Irządze | 79 | AR_4.1/458 | 2 | 3 | 46 |
| 350 | Irządze | 80 | AR_4.1/459 | 2 | 3 | 147 |
| 351 | Irządze | 80 | AR_4.1/459 | 1 | 3 | 146 |
| 352 | Irządze | 87 | AR_5.1683/2 | 2 | 3 | 153 |
| 353 | Irządze | 87 | AR_5.1683/3 | 2 | 3 | 156 |
| 354 | Irządze | 88 | AR_5.932 | 1 | 3 | 143 |
| 355 | Irządze | 89 | AR_5.931 | 1 | 3 | 168 |
| 356 | Irządze | 89 | AR_5.931 | 2 | 3 | 13 |
| 357 | Irządze | 89 | AR_5.931 | 1 | 3 | 161 |
| 358 | Irządze | 89 | AR_5.931 | 2 | 3 | 56 |
| 359 | Irządze | 89 | AR_5.931 | 2 | 3 | 69 |
| 360 | Irządze | 89 | AR_5.931 | 2 | 3 | 49 |
| 361 | Irządze | 90 | AR_4.429/2 | 2 | 3 | 221 |
| 362 | Irządze | 90 | AR_4.429/2 | 2 | 3 | 65 |
| 363 | Irządze | 91 | AR_5.930 | 2 | 3 | 96 |
| 364 | Irządze | 91 | AR_4.560 | 2 | 3 | 33 |
| 365 | Irządze | 91 | AR_5.930 | 2 | 3 | 78 |
| 366 | Irządze | 92 | AR_4.427 | 1 | 3 | 163 |
| 367 | Irządze | 92 | AR_4.427 | 2 | 3 | 154 |
| 368 | Irządze | 93 | AR_4.424 | 2 | 3 | 48 |
| 369 | Irządze | 93 | AR_4.424 | 2 | 3 | 349 |
| 370 | Irządze | 93 | AR_4.424 | 2 | 3 | 181 |
| 371 | Irządze | 94 | AR_5.927 | 2 | 3 | 269 |
| 372 | Irządze | 94 | AR_5.927 | 2 | 3 | 165 |
| 373 | Irządze | 94 | AR_5.927 | 2 | 3 | 322 |
| 374 | Irządze | 96 | AR_4.1/474 | 2 | 3 | 144 |
| 375 | Irządze | 97 | AR_4.475a | 2 | 3 | 178 |
| 376 | Irządze | 97 | AR_4.475a | 2 | 3 | 115 |
| 377 | Irządze | 98 | AR_4.422/2 | 2 | 3 | 276 |
| 378 | Irządze | 99 | AR_4.2/473 | 1 | 3 | 158 |
| 379 | Irządze | 99 | AR_4.2/473 | 2 | 3 | 262 |
| 380 | Irządze | 99 | AR_4.2/473 | 2 | 3 | 315 |
| 381 | Irządze | 99 | AR_4.2/473 | 2 | 3 | 201 |
| 382 | Irządze | 100 | AR_4.420 | 2 | 3 | 288 |
| 383 | Irządze | 100 | AR_4.420 | 2 | 3 | 438 |
| 384 | Irządze | 100 | AR_4.420 | 2 | 3 | 147 |
| 385 | Irządze | 100 | AR_4.420 | 2 | 3 | 22 |
| 386 | Irządze | 102 | AR_4.1/469 | 2 | 3 | 342 |
| 387 | Irządze | 102 | AR_4.1/469 | 2 | 3 | 141 |
| 388 | Irządze | 102 | AR_4.1/469 | 2 | 3 | 164 |
| 389 | Irządze | 105 | AR_4.414/2 | 2 | 3 | 204 |
| 390 | Irządze | 105 | AR_4.414/2 | 2 | 3 | 448 |
| 391 | Irządze | 105 | AR_4.414/2 | 2 | 3 | 22 |
| 392 | Irządze | 105 | AR_4.414/2 | 2 | 3 | 27 |
| 393 | Irządze | 106 | AR_4.460/1 | 2 | 3 | 130 |
| 394 | Irządze | 106 | AR_4.460/1 | 2 | 3 | 83 |
| 395 | Irządze | 108 | AR_4.1/413 | 2 | 3 | 148 |
| 396 | Irządze | 111 | AR_4.2/409 | 2 | 3 | 140 |
| 397 | Irządze | 111 | AR_4.2/409 | 2 | 3 | 29 |
| 398 | Irządze | 111 | AR_4.2/409 | 2 | 3 | 369 |
| 399 | Irządze | 111 | AR_4.2/409 | 2 | 3 | 151 |
| 400 | Irządze | 111 | AR_4.2/409 | 1 | 3 | 129 |
| 401 | Irządze | 112 | AR_4.440/1 | 2 | 3 | 512 |
| 402 | Irządze | 113 | AR_4.4/409 | 2 | 3 | 263 |
| 403 | Irządze | 113 | AR_4.4/409 | 2 | 3 | 17 |
| 404 | Irządze | 113 | AR_4.4/409 | 2 | 3 | 12 |
| 405 | Irządze | 114 | AR_4.1/439 | 2 | 3 | 262 |
| 406 | Irządze | 114 | AR_4.1/439 | 2 | 3 | 436 |
| 407 | Irządze | 114 | AR_4.1/439 | 2 | 3 | 198 |
| 408 | Irządze | 115 | AR_4.435 | 1 | 3 | 233 |
| 409 | Irządze | 115 | AR_4.435 | 2 | 3 | 314 |
| 410 | Irządze | 117 | AR_4.406 | 1 | 3 | 181 |
| 411 | Irządze | 117 | AR_4.406 | 2 | 3 | 628 |
| 412 | Irządze | 117 | AR_4.406 | 2 | 3 | 140 |
| 413 | Irządze | 117 | AR_4.406 | 2 | 3 | 116 |
| 414 | Irządze | 118 | AR_4.1/437 | 2 | 3 | 107 |
| 415 | Irządze | 118 | AR_4.1/437 | 2 | 3 | 199 |
| 416 | Irządze | 119 | AR_4.434 | 2 | 3 | 687 |
| 417 | Irządze | 121 | AR_4.432 | 2 | 3 | 233 |
| 418 | Irządze | 121 | AR_4.432 | 2 | 3 | 231 |
| 419 | Irządze | 121 | AR_10.1654 | 2 | 3 | 100 |
| 420 | Irządze | 129 | AR_2.376/5 | 2 | 3 | 83 |
| 421 | Irządze | 135 | AR_3.1/267 | 2 | 3 | 64 |
| 422 | Irządze | 135 | AR_3.1638/14 | 2 | 3 | 185 |
| 423 | Irządze | 137 | AR_2.374 | 1 | 3 | 164 |
| 424 | Irządze | 137 | AR_2.374 | 2 | 3 | 247 |
| 425 | Irządze | 137 | AR_2.374 | 2 | 3 | 21 |
| 426 | Irządze | 137 | AR_2.374 | 2 | 3 | 24 |
| 427 | Irządze | 138 | AR_3.267/4 | 1 | 3 | 143 |
| 428 | Irządze | 138 | AR_3.267/4 | 2 | 3 | 86 |
| 429 | Irządze | 139 | AR_2.373 | 2 | 3 | 204 |
| 430 | Irządze | 139 | AR_2.373 | 1 | 3 | 143 |
| 431 | Irządze | 140 | AR_3.1636 | 2 | 3 | 611 |
| 432 | Irządze | 140 | AR_3.1636 | 2 | 2 | 346 |
| 433 | Irządze | 145 | AR_3.1/918 | 1 | 3 | 187 |
| 434 | Irządze | 145 | AR_3.1/918 | 2 | 3 | 301 |
| 435 | Irządze | 147 | AR_3.259/7 | 1 | 3 | 158 |
| 436 | Irządze | 147 | AR_3.259/7 | 2 | 3 | 539 |
| 437 | Irządze | 148 | AR_2.366/2 | 2 | 3 | 156 |
| 438 | Irządze | 148 | AR_2.366/2 | 2 | 3 | 156 |
| 439 | Irządze | 149 | AR_3.261/6 | 2 | 3 | 276 |
| 440 | Irządze | 150 | AR_2.368 | 1 | 3 | 123 |
| 441 | Irządze | 150 | AR_2.368 | 1 | 3 | 366 |
| 442 | Irządze | 152 | AR_2.2/365 | 2 | 3 | 117 |
| 443 | Irządze | 152 | AR_2.2/365 | 1 | 3 | 250 |
| 444 | Irządze | 153 | AR_2.1/365 | 1 | 3 | 158 |
| 445 | Irządze | 153 | AR_2.1/365 | 2 | 3 | 444 |
| 446 | Irządze | 154 | AR_2.363 | 2 | 3 | 157 |
| 447 | Irządze | 154 | AR_2.363 | 1 | 3 | 153 |
| 448 | Irządze | 155 | AR_2.1/362 | 2 | 3 | 219 |
| 449 | Irządze | 155 | AR_2.1/362 | 2 | 3 | 147 |
| 450 | Irządze | 156 | AR_3.257/1 | 2 | 2 | 141 |
| 451 | Irządze | 156 | AR_3.257/1 | 2 | 3 | 51 |
| 452 | Irządze | 156 | AR_3.257/1 | 1 | 3 | 294 |
| 453 | Irządze | 157 | AR_2.361 | 2 | 3 | 267 |
| 454 | Irządze | 157 | AR_2.361 | 2 | 3 | 361 |
| 455 | Irządze | 158 | AR_2.360 | 1 | 3 | 188 |
| 456 | Irządze | 158 | AR_2.360 | 2 | 3 | 75 |
| 457 | Irządze | 158 | AR_2.360 | 2 | 3 | 423 |
| 458 | Irządze | 160 | AR_3.160 | 1 | 3 | 175 |
| 459 | Irządze | 163 | AR_2.332/4 | 2 | 3 | 174 |
| 460 | Irządze | 163 | AR_2.332/4 | 2 | 3 | 132 |
| 461 | Irządze | 164 | AR_3.3/147 | 1 | 3 | 132 |
| 462 | Irządze | 164 | AR_3.3/147 | 2 | 3 | 240 |
| 463 | Irządze | 164 | AR_3.3/147 | 2 | 3 | 14 |
| 464 | Irządze | 167 | AR_3.141 | 2 | 3 | 266 |
| 465 | Irządze | 167 | AR_3.141 | 2 | 3 | 184 |
| 466 | Irządze | 167 | AR_3.141 | 1 | 3 | 130 |
| 467 | Irządze | 167 | AR_3.142 | 2 | 3 | 194 |
| 468 | Irządze | 168 | AR_3.4/137 | 2 | 3 | 471 |
| 469 | Irządze | 168 | AR_3.4/137 | 2 | 3 | 317 |
| 470 | Irządze | 168 | AR_3.4/137 | 2 | 3 | 54 |
| 471 | Irządze | 168 | AR_3.4/137 | 2 | 3 | 276 |
| 472 | Irządze | 169 | AR_3.139 | 1 | 3 | 146 |
| 473 | Irządze | 169 | AR_3.139 | 1 | 3 | 117 |
| 474 | Irządze | 169 | AR_3.139 | 2 | 3 | 337 |
| 475 | Irządze | 169 | AR_3.139 | 2 | 3 | 72 |
| 476 | Irządze | 171 | AR_3.135/4 | 2 | 3 | 211 |
| 477 | Irządze | 172 | AR_3.2/133 | 1 | 3 | 93 |
| 478 | Irządze | 172 | AR_3.1/134 | 2 | 3 | 204 |
| 479 | Irządze | 172 | AR_3.1/134 | 2 | 3 | 42 |
| 480 | Irządze | 173 | AR_3.1/133 | 2 | 3 | 123 |
| 481 | Irządze | 175 | AR_3.127 | 2 | 3 | 214 |
| 482 | Irządze | 175 | AR_3.127 | 2 | 3 | 129 |
| 483 | Irządze | 175 | AR_3.120 | 2 | 3 | 122 |
| 484 | Irządze | 176 | AR_3.2/126 | 2 | 3 | 287 |
| 485 | Irządze | 176 | AR_3.2/126 | 2 | 3 | 87 |
| 486 | Irządze | 176 | AR_3.2/126 | 2 | 3 | 232 |
| 487 | Irządze | 176 | AR_3.2/126 | 2 | 3 | 102 |
| 488 | Irządze | 176 | AR_3.2/126 | 2 | 3 | 60 |
| 489 | Irządze | 177 | AR_3.1/126 | 2 | 3 | 238 |
| 490 | Irządze | 177 | AR_3.1/126 | 2 | 3 | 62 |
| 491 | Irządze | 177 | AR_3.1/126 | 2 | 3 | 167 |
| 492 | Irządze | 177 | AR_3.1/126 | 2 | 3 | 181 |
| 493 | Irządze | 177 | AR_3.1/126 | 2 | 3 | 41 |
| 494 | Irządze | 179 | AR_3.2/190 | 2 | 3 | 574 |
| 495 | Irządze | 179 | AR_3.2/190 | 1 | 3 | 168 |
| 496 | Irządze | 180 | AR_3.187 | 2 | 3 | 228 |
| 497 | Irządze | 180 | AR_3.187 | 2 | 3 | 187 |
| 498 | Irządze | 180 | AR_3.187 | 2 | 3 | 199 |
| 499 | Irządze | 182 | AR_3.1/183 | 1 | 3 | 365 |
| 500 | Irządze | 182 | AR_3.1/183 | 2 | 3 | 107 |
| 501 | Irządze | 182 | AR_3.1/183 | 2 | 3 | 56 |
| 502 | Irządze | 183 | AR_3.181 | 2 | 3 | 188 |
| 503 | Irządze | 183 | AR_3.181 | 2 | 3 | 247 |
| 504 | Irządze | 185 | AR_3.5/177 | 2 | 3 | 434 |
| 505 | Irządze | 185 | AR_3.5/177 | 2 | 3 | 78 |
| 506 | Irządze | 185 | AR_3.5/177 | 2 | 3 | 30 |
| 507 | Irządze | 186 | AR_3.5/176 | 1 | 3 | 197 |
| 508 | Irządze | 186 | AR_3.5/176 | 1 | 3 | 51 |
| 509 | Irządze | 187 | AR_3.4/176 | 1 | 3 | 139 |
| 510 | Irządze | 188 | AR_3.1/173 | 2 | 3 | 300 |
| 511 | Irządze | 188 | AR_3.2/173 | 2 | 3 | 454 |
| 512 | Irządze | 189 | AR_3.2/168 | 2 | 3 | 198 |
| 513 | Irządze | 189 | AR_3.2/168 | 2 | 3 | 382 |
| 514 | Irządze | 189 | AR_3.2/168 | 1 | 3 | 148 |
| 515 | Irządze | 190 | AR_3.1/168 | 1 | 3 | 139 |
| 516 | Irządze | 191 | AR_3.3/166 | 2 | 3 | 194 |
| 517 | Irządze | 191 | AR_3.2/166 | 1 | 3 | 208 |
| 518 | Irządze | 191 | AR_3.3/166 | 2 | 3 | 156 |
| 519 | Irządze | 193 | AR_7.906a | 2 | 3 | 358 |
| 520 | Irządze | 193 | AR_7.1/906 | 2 | 3 | 198 |
| 521 | Irządze | 194 | AR_7.2/906 | 2 | 3 | 349 |
| 522 | Irządze | 194 | AR_7.2/906 | 2 | 3 | 29 |
| 523 | Irządze | 194 | AR_7.2/906 | 2 | 3 | 16 |
| 524 | Irządze | 194 | AR_7.2/906 | 2 | 3 | 23 |
| 525 | Irządze | 194 | AR_7.2/906 | 2 | 3 | 11 |
| 526 | Irządze | 195 | AR_7.907 | 2 | 3 | 11 |
| 527 | Irządze | 196 | AR_7.811 | 2 | 3 | 376 |
| 528 | Irządze | 100a | AR_4.419 | 2 | 3 | 226 |
| 529 | Irządze | 100a | AR_4.419 | 2 | 3 | 235 |
| 530 | Irządze | 100a | AR_4.418 | 2 | 3 | 369 |
| 531 | Irządze | 106a | AR_4.460/2 | 2 | 3 | 330 |
| 532 | Irządze | 117 A | AR_3.917 | 2 | 3 | 192 |
| 533 | Irządze | 117 A | AR_3.917 | 2 | 3 | 16 |
| 534 | Irządze | 117 A | AR_3.917 | 2 | 3 | 253 |
| 535 | Irządze | 117 A | AR_3.917 | 2 | 3 | 22 |
| 536 | Irządze | 131 b | AR_2.375a | 2 | 3 | 512 |
| 537 | Irządze | 131 c | AR_2.2/375/2 | 2 | 3 | 605 |
| 538 | Irządze | 131 c | AR_2.2/375/2 | 2 | 3 | 99 |
| 539 | Irządze | 42a | AR_2.336 | 2 | 3 | 734 |
| 540 | Irządze | 42a | AR_2.336 | 2 | 3 | 235 |
| 541 | Irządze | 42a | AR_2.337 | 2 | 3 | 69 |
| 542 | Irządze | 42a | AR_2.337 | 2 | 3 | 100 |
| 543 | Irządze | 42a | AR_2.337 | 2 | 3 | 192 |
| 544 | Irządze | 42a | AR_2.337 | 2 | 3 | 64 |
| 545 | Irządze | 57a | AR_2.349/1 | 2 | 3 | 71 |
| 546 | Irządze | 67a | AR_2.387 | 2 | 3 | 86 |
| 547 | Irządze | 67a | AR_2.387 | 2 | 3 | 315 |
| 548 | Irządze | 67a | AR_2.387 | 2 | 3 | 107 |
| 549 | Irządze | 67a | AR_2.387 | 2 | 3 | 123 |
| 550 | Irządze | 90a | AR_4.429/3 | 2 | 3 | 178 |
| 551 | Irządze | 9a | AR_1.2/277 | 2 | 3 | 468 |
| 552 | Irządze | 9a | AR_1.1/277 | 2 | 3 | 194 |
| 553 | Irządze | 9a | AR_1.1/277 | 2 | 3 | 134 |
| 554 | Irządze | 9a | AR_1.2/277 | 2 | 3 | 185 |
| 555 | Irządze | 9a | AR_1.2/277 | 2 | 3 | 153 |
| 556 | Irządze | BN | AR_4.4/416 | 2 | 3 | 317 |
| 557 | Mikołajewice | 1 | AR_1.121/2 | 2 | 3 | 211 |
| 558 | Mikołajewice | 1 | AR_1.121/2 | 2 | 3 | 51 |
| 559 | Mikołajewice | 1 | AR_1.121/2 | 2 | 3 | 550 |
| 560 | Mikołajewice | 2 | AR_1.118/4 | 2 | 3 | 105 |
| 561 | Mikołajewice | 2 | AR_1.118/4 | 2 | 3 | 16 |
| 562 | Mikołajewice | 2 | AR_1.118/4 | 2 | 3 | 6 |
| 563 | Mikołajewice | 3 | AR_1.118/3 | 1 | 3 | 63 |
| 564 | Mikołajewice | 3 | AR_1.118/1 | 2 | 3 | 87 |
| 565 | Mikołajewice | 3 | AR_1.117 | 2 | 3 | 106 |
| 566 | Mikołajewice | 4 | AR_1.116 | 2 | 3 | 399 |
| 567 | Mikołajewice | 4 | AR_1.116 | 1 | 3 | 126 |
| 568 | Mikołajewice | 4 | AR_1.116 | 2 | 3 | 55 |
| 569 | Mikołajewice | 4 | AR_1.116 | 2 | 3 | 18 |
| 570 | Mikołajewice | 4 | AR_1.116 | 2 | 3 | 45 |
| 571 | Mikołajewice | 4 | AR_1.116 | 2 | 3 | 19 |
| 572 | Mikołajewice | 5 | AR_1.94/1 | 2 | 3 | 222 |
| 573 | Mikołajewice | 6 | AR_1.92/1 | 2 | 3 | 279 |
| 574 | Mikołajewice | 6 | AR_1.92/1 | 2 | 3 | 21 |
| 575 | Mikołajewice | 9 | AR_1.90 | 2 | 3 | 85 |
| 576 | Mikołajewice | 9 | AR_1.90 | 2 | 3 | 259 |
| 577 | Mikołajewice | 9 | AR_1.90 | 2 | 3 | 396 |
| 578 | Mikołajewice | 11 | AR_1.111/2 | 2 | 3 | 413 |
| 579 | Mikołajewice | 11 | AR_1.111/2 | 2 | 3 | 81 |
| 580 | Mikołajewice | 11 | AR_1.111/2 | 2 | 3 | 31 |
| 581 | Mikołajewice | 12 | AR_1.88/1 | 2 | 3 | 194 |
| 582 | Mikołajewice | 12 | AR_1.88/1 | 1 | 3 | 205 |
| 583 | Mikołajewice | 13 | AR_1.82/2 | 2 | 3 | 40 |
| 584 | Mikołajewice | 13 | AR_1.82/2 | 2 | 3 | 283 |
| 585 | Mikołajewice | 13 | AR_1.82/2 | 2 | 3 | 92 |
| 586 | Mikołajewice | 14 | AR_1.84 | 2 | 3 | 293 |
| 587 | Mikołajewice | 14 | AR_1.84 | 2 | 3 | 151 |
| 588 | Mikołajewice | 15 | AR_1.87/3 | 2 | 3 | 410 |
| 589 | Mikołajewice | 15 | AR_1.87/3 | 2 | 3 | 311 |
| 590 | Mikołajewice | 16 | AR_1.109/2 | 2 | 3 | 167 |
| 591 | Mikołajewice | 16 | AR_1.109/1 | 2 | 3 | 288 |
| 592 | Mikołajewice | 18 | AR_1.168 | 2 | 3 | 88 |
| 593 | Mikołajewice | 18 | AR_1.168 | 2 | 3 | 334 |
| 594 | Mikołajewice | 18 | AR_1.168 | 2 | 3 | 221 |
| 595 | Mikołajewice | 19 | AR_1.106/1 | 2 | 3 | 445 |
| 596 | Mikołajewice | 19 | AR_1.106/1 | 2 | 3 | 239 |
| 597 | Mikołajewice | 19 | AR_1.106/1 | 2 | 3 | 103 |
| 598 | Mikołajewice | 20 | AR_1.66/2 | 2 | 3 | 243 |
| 599 | Mikołajewice | 20 | AR_1.66/2 | 2 | 3 | 354 |
| 600 | Mikołajewice | 21 | AR_1.100/2 | 2 | 3 | 433 |
| 601 | Mikołajewice | 21 | AR_1.100/2 | 1 | 3 | 199 |
| 602 | Mikołajewice | 22 | AR_1.101 | 2 | 3 | 373 |
| 603 | Mikołajewice | 23 | AR_1.103/1 | 2 | 3 | 643 |
| 604 | Mikołajewice | 23 | AR_1.103/1 | 2 | 3 | 250 |
| 605 | Mikołajewice | 24 | AR_1.104/1 | 2 | 3 | 143 |
| 606 | Mikołajewice | 25 | AR_1.65/8 | 2 | 3 | 396 |
| 607 | Mikołajewice | 25 | AR_1.65/8 | 2 | 3 | 158 |
| 608 | Mikołajewice | 26 | AR_1.64/6 | 2 | 3 | 396 |
| 609 | Mikołajewice | 26 | AR_1.64/6 | 2 | 3 | 181 |
| 610 | Mikołajewice | 26 | AR_1.64/6 | 2 | 3 | 385 |
| 611 | Mikołajewice | 26 | AR_1.64/6 | 1 | 3 | 150 |
| 612 | Mikołajewice | 27 | AR_1.171/2 | 2 | 3 | 178 |
| 613 | Mikołajewice | 27 | AR_1.171/2 | 2 | 3 | 71 |
| 614 | Mikołajewice | 29 | AR_1.58 | 2 | 3 | 368 |
| 615 | Mikołajewice | 29 | AR_1.58 | 2 | 3 | 192 |
| 616 | Mikołajewice | 31 | AR_1.170 | 2 | 3 | 552 |
| 617 | Mikołajewice | 32 | AR_1.55 | 1 | 3 | 298 |
| 618 | Mikołajewice | 21 a | AR_1.99/2 | 2 | 3 | 544 |
| 619 | Sadowie | 1 | AR_2.129/5 | 2 | 3 | 10 |
| 620 | Sadowie | 3 | AR_2.128/3 | 2 | 3 | 195 |
| 621 | Sadowie | 4 | AR_2.126/2 | 2 | 3 | 249 |
| 622 | Sadowie | 4 | AR_2.126/2 | 2 | 3 | 284 |
| 623 | Sadowie | 5 | AR_2.124/4 | 2 | 3 | 424 |
| 624 | Sadowie | 5 | AR_2.124/4 | 2 | 3 | 304 |
| 625 | Sadowie | 5 | AR_2.124/4 | 2 | 3 | 123 |
| 626 | Sadowie | 5 | AR_2.124/4 | 2 | 3 | 232 |
| 627 | Sadowie | 5 | AR_2.124/4 | 2 | 3 | 29 |
| 628 | Sadowie | 6 | AR_2.121/3 | 2 | 3 | 366 |
| 629 | Sadowie | 6 | AR_2.121/3 | 2 | 3 | 257 |
| 630 | Sadowie | 6 | AR_2.121/3 | 2 | 3 | 157 |
| 631 | Sadowie | 7 | AR_2.153 | 2 | 3 | 303 |
| 632 | Sadowie | 7 | AR_2.153 | 2 | 3 | 151 |
| 633 | Sadowie | 8 | AR_2.119/8 | 2 | 3 | 133 |
| 634 | Sadowie | 8 | AR_2.119/4 | 2 | 3 | 141 |
| 635 | Sadowie | 8 | AR_2.119/8 | 2 | 3 | 209 |
| 636 | Sadowie | 9 | AR_2.117/2 | 2 | 3 | 317 |
| 637 | Sadowie | 9 | AR_2.117/2 | 2 | 3 | 194 |
| 638 | Sadowie | 9 | AR_2.117/2 | 2 | 3 | 215 |
| 639 | Sadowie | 9 | AR_2.117/2 | 2 | 3 | 178 |
| 640 | Sadowie | 13 | AR_2.113/2 | 2 | 3 | 628 |
| 641 | Sadowie | 13 | AR_2.113/2 | 2 | 3 | 198 |
| 642 | Sadowie | 13 | AR_2.113/2 | 2 | 3 | 252 |
| 643 | Sadowie | 13 | AR_2.113/2 | 2 | 3 | 158 |
| 644 | Sadowie | 14 | AR_2.111/6 | 2 | 3 | 170 |
| 645 | Sadowie | 14 | AR_2.111/6 | 2 | 3 | 201 |
| 646 | Sadowie | 15 | AR_2.108/2 | 2 | 3 | 314 |
| 647 | Sadowie | 15 | AR_2.108/2 | 2 | 3 | 70 |
| 648 | Sadowie | 15 | AR_2.108/2 | 2 | 3 | 228 |
| 649 | Sadowie | 16 | AR_2.106/2 | 2 | 3 | 445 |
| 650 | Sadowie | 16 | AR_2.106/2 | 2 | 3 | 338 |
| 651 | Sadowie | 16 | AR_2.106/2 | 2 | 3 | 59 |
| 652 | Sadowie | 16 | AR_2.106/2 | 2 | 3 | 104 |
| 653 | Sadowie | 16 | AR_2.106/2 | 1 | 3 | 180 |
| 654 | Sadowie | 17 | AR_2.104/5 | 2 | 3 | 201 |
| 655 | Sadowie | 17 | AR_2.104/5 | 2 | 3 | 503 |
| 656 | Sadowie | 18 | AR_2.103/2 | 2 | 3 | 214 |
| 657 | Sadowie | 18 | AR_2.103/2 | 2 | 3 | 51 |
| 658 | Sadowie | 20 | AR_2.98/2 | 1 | 3 | 414 |
| 659 | Sadowie | 20 | AR_2.98/2 | 2 | 3 | 47 |
| 660 | Sadowie | 20 | AR_2.98/2 | 2 | 3 | 149 |
| 661 | Sadowie | 20 | AR_2.98/2 | 2 | 3 | 212 |
| 662 | Sadowie | 21 | AR_2.65/1 | 2 | 3 | 178 |
| 663 | Sadowie | 21 | AR_2.64/4 | 2 | 3 | 99 |
| 664 | Sadowie | 21 | AR_2.64/4 | 2 | 3 | 28 |
| 665 | Sadowie | 23 | AR_2.35/2 | 2 | 3 | 387 |
| 666 | Sadowie | 23 | AR_2.35/2 | 2 | 3 | 19 |
| 667 | Sadowie | 23 | AR_2.35/2 | 2 | 3 | 20 |
| 668 | Sadowie | 23 | AR_2.35/2 | 2 | 3 | 288 |
| 669 | Sadowie | 23 | AR_2.35/2 | 2 | 3 | 142 |
| 670 | Sadowie | 23 | AR_2.35/2 | 2 | 3 | 62 |
| 671 | Sadowie | 24 | AR_2.37/1 | 1 | 3 | 174 |
| 672 | Sadowie | 24 | AR_2.37/1 | 2 | 3 | 611 |
| 673 | Sadowie | 25 | AR_2.121/1 | 1 | 3 | 181 |
| 674 | Sadowie | 26 | AR_2.125/1 | 1 | 3 | 181 |
| 675 | Sadowie | 26 | AR_2.125/1 | 2 | 3 | 9 |
| 676 | Sadowie | 26 | AR_2.125/1 | 2 | 3 | 101 |
| 677 | Sadowie | 26 | AR_2.127/1 | 2 | 3 | 230 |
| 678 | Sadowie | 28 | AR_2.127/1 | 2 | 3 | 455 |
| 679 | Sadowie | 29 | AR_2.130 | 2 | 3 | 35 |
| 680 | Sadowie | 30 | AR_2.131 | 2 | 3 | 218 |
| 681 | Sadowie | 30 | AR_2.131 | 2 | 3 | 375 |
| 682 | Sadowie | 33 | AR_2.194/1 | 1 | 3 | 181 |
| 683 | Sadowie | 34 | AR_2.136/3 | 2 | 3 | 386 |
| 684 | Sadowie | 34 | AR_2.136/4 | 1 | 3 | 195 |
| 685 | Sadowie | 35 | AR_2.196 | 1 | 3 | 202 |
| 686 | Sadowie | 35 | AR_2.196 | 2 | 3 | 561 |
| 687 | Sadowie | 36 | AR_2.139/2 | 2 | 3 | 85 |
| 688 | Sadowie | 37 | AR_2.138/4 | 1 | 3 | 447 |
| 689 | Sadowie | 37 | AR_2.138/4 | 2 | 3 | 94 |
| 690 | Sadowie | 37 | AR_2.138/4 | 2 | 3 | 89 |
| 691 | Sadowie | 37 | AR_2.138/4 | 2 | 3 | 109 |
| 692 | Sadowie | 37 | AR_2.138/4 | 1 | 3 | 201 |
| 693 | Sadowie | 38 | AR_2.142/3 | 1 | 3 | 231 |
| 694 | Sadowie | 38 | AR_2.142/3 | 2 | 3 | 91 |
| 695 | Sadowie | 39 | AR_2.144/2 | 1 | 3 | 126 |
| 696 | Sadowie | 40 | AR_2.146/2 | 1 | 3 | 262 |
| 697 | Sadowie | 41 | AR_2.178 | 2 | 3 | 124 |
| 698 | Sadowie | 42 | AR_2.177 | 2 | 3 | 378 |
| 699 | Sadowie | 42 | AR_2.177 | 2 | 3 | 205 |
| 700 | Sadowie | 42 | AR_2.177 | 2 | 3 | 106 |
| 701 | Sadowie | 44 | AR_2.170 | 1 | 3 | 160 |
| 702 | Sadowie | 45 | AR_1.109 | 2 | 3 | 191 |
| 703 | Sadowie | 45 | AR_1.109 | 2 | 3 | 20 |
| 704 | Sadowie | 45 | AR_2.179 | 1 | 3 | 148 |
| 705 | Sadowie | 45 | AR_2.179 | 2 | 3 | 324 |
| 706 | Sadowie | 45 | AR_2.179 | 2 | 3 | 225 |
| 707 | Sadowie | 46 | AR_2.182 | 1 | 3 | 105 |
| 708 | Sadowie | 47 | AR_2.203/1 | 2 | 3 | 346 |
| 709 | Sadowie | 47 | AR_2.203/1 | 2 | 3 | 334 |
| 710 | Sadowie | 48 | AR_2.184 | 2 | 3 | 366 |
| 711 | Sadowie | 49 | AR_2.185/1 | 2 | 3 | 182 |
| 712 | Sadowie | 49 | AR_2.185/1 | 2 | 3 | 92 |
| 713 | Sadowie | 49 | AR_2.185/1 | 2 | 3 | 190 |
| 714 | Sadowie | 50 | AR_2.204/1 | 2 | 3 | 297 |
| 715 | Sadowie | 50 | AR_2.204/1 | 2 | 3 | 50 |
| 716 | Sadowie | 50 | AR_2.204/1 | 2 | 3 | 115 |
| 717 | Sadowie | 50 | AR_2.204/1 | 2 | 3 | 464 |
| 718 | Sadowie | 50 | AR_2.204/1 | 2 | 3 | 28 |
| 719 | Sadowie | 52 | AR_2.205/1 | 2 | 3 | 420 |
| 720 | Sadowie | 52 | AR_2.205/2 | 2 | 3 | 31 |
| 721 | Sadowie | 52 | AR_2.205/2 | 2 | 3 | 274 |
| 722 | Sadowie | 52 | AR_2.205/2 | 2 | 3 | 23 |
| 723 | Sadowie | 53 | AR_2.186/3 | 2 | 3 | 305 |
| 724 | Sadowie | 53 | AR_2.186/3 | 2 | 3 | 168 |
| 725 | Sadowie | 53 | AR_2.186/3 | 2 | 3 | 70 |
| 726 | Sadowie | 55 | AR_2.206/5 | 2 | 3 | 63 |
| 727 | Sadowie | 55 | AR_2.206/5 | 2 | 3 | 239 |
| 728 | Sadowie | 56 | AR_2.207/1 | 1 | 3 | 222 |
| 729 | Sadowie | 57 | AR_2.208/1 | 2 | 3 | 506 |
| 730 | Sadowie | 57 | AR_2.208/1 | 2 | 3 | 70 |
| 731 | Sadowie | 58 | AR_2.155/2 | 2 | 3 | 477 |
| 732 | Sadowie | 58 | AR_2.155/2 | 2 | 3 | 359 |
| 733 | Sadowie | 60 | AR_2.156/4 | 2 | 3 | 366 |
| 734 | Sadowie | 60 | AR_2.156/6 | 2 | 3 | 263 |
| 735 | Sadowie | 60 | AR_2.156/6 | 2 | 3 | 59 |
| 736 | Sadowie | 60 | AR_2.156/4 | 2 | 3 | 345 |
| 737 | Sadowie | 60 | AR_2.156/4 | 2 | 3 | 30 |
| 738 | Sadowie | 61 | AR_2.211/1 | 2 | 3 | 250 |
| 739 | Sadowie | 61 | AR_2.211/1 | 2 | 3 | 470 |
| 740 | Sadowie | 61 | AR_2.211/1 | 2 | 3 | 143 |
| 741 | Sadowie | 62 | AR_2.159/4 | 2 | 3 | 371 |
| 742 | Sadowie | 62 | AR_2.159/4 | 2 | 3 | 228 |
| 743 | Sadowie | 62 | AR_2.159/4 | 2 | 3 | 17 |
| 744 | Sadowie | 64 | AR_2.160/3 | 2 | 3 | 144 |
| 745 | Sadowie | 64 | AR_2.160/3 | 2 | 3 | 156 |
| 746 | Sadowie | 64 | AR_2.160/3 | 2 | 3 | 188 |
| 747 | Sadowie | 65 | AR_2.213 | 2 | 3 | 215 |
| 748 | Sadowie | 65 | AR_2.213 | 2 | 3 | 106 |
| 749 | Sadowie | 65 | AR_2.213 | 2 | 3 | 330 |
| 750 | Sadowie | 65 | AR_2.213 | 2 | 3 | 537 |
| 751 | Sadowie | 65 | AR_2.213 | 2 | 3 | 67 |
| 752 | Sadowie | 66 | AR_2.160/4 | 2 | 3 | 356 |
| 753 | Sadowie | 66 | AR_2.160/4 | 2 | 3 | 72 |
| 754 | Sadowie | 68 | AR_2.161/4 | 2 | 3 | 225 |
| 755 | Sadowie | 68 | AR_2.161/4 | 2 | 3 | 291 |
| 756 | Sadowie | 69 | AR_2.215/1 | 2 | 3 | 105 |
| 757 | Sadowie | 69 | AR_2.215/1 | 2 | 3 | 165 |
| 758 | Sadowie | 70 | AR_2.162/2 | 2 | 3 | 30 |
| 759 | Sadowie | 70 | AR_2.162/2 | 2 | 3 | 22 |
| 760 | Sadowie | 70 | AR_2.162/2 | 2 | 3 | 39 |
| 761 | Sadowie | 70 | AR_2.162/4 | 2 | 3 | 282 |
| 762 | Sadowie | 70 | AR_2.162/2 | 2 | 3 | 421 |
| 763 | Sadowie | 72 | AR_2.219/1 | 2 | 3 | 122 |
| 764 | Sadowie | 72 | AR_2.219/1 | 2 | 3 | 13 |
| 765 | Sadowie | 72 | AR_2.219/1 | 2 | 3 | 76 |
| 766 | Sadowie | 72 | AR_2.219/1 | 2 | 3 | 14 |
| 767 | Sadowie | 74 | AR_2.219/5 | 2 | 3 | 216 |
| 768 | Sadowie | 74 | AR_2.219/5 | 2 | 3 | 110 |
| 769 | Sadowie | 74 | AR_2.219/5 | 2 | 3 | 94 |
| 770 | Sadowie | 74 | AR_2.219/5 | 2 | 3 | 320 |
| 771 | Sadowie | 74 | AR_2.250/7 | 2 | 3 | 166 |
| 772 | Sadowie | 74 | AR_2.250/7 | 2 | 3 | 605 |
| 773 | Sadowie | 74 | AR_2.250/7 | 2 | 3 | 85 |
| 774 | Sadowie | 74 | AR_2.250/7 | 2 | 3 | 182 |
| 775 | Sadowie | 75 | AR_2.254/15 | 2 | 3 | 344 |
| 776 | Sadowie | 75 | AR_2.254/15 | 2 | 3 | 57 |
| 777 | Sadowie | 75 | AR_2.254/15 | 2 | 3 | 199 |
| 778 | Sadowie | 76 | AR_2.253/12 | 2 | 3 | 375 |
| 779 | Sadowie | 76 | AR_2.253/12 | 1 | 3 | 178 |
| 780 | Sadowie | 76 | AR_2.253/12 | 2 | 3 | 111 |
| 781 | Sadowie | 76 | AR_2.253/12 | 2 | 3 | 19 |
| 782 | Sadowie | 78 | AR_2.249/4 | 2 | 3 | 519 |
| 783 | Sadowie | 78 | AR_2.249/4 | 2 | 3 | 62 |
| 784 | Sadowie | 78 | AR_2.249/4 | 2 | 3 | 167 |
| 785 | Sadowie | 79 | AR_2.247/4 | 2 | 3 | 414 |
| 786 | Sadowie | 79 | AR_2.247/4 | 2 | 3 | 263 |
| 787 | Sadowie | 80 | AR_2.245/8 | 2 | 3 | 314 |
| 788 | Sadowie | 82 | AR_2.243/4 | 2 | 3 | 161 |
| 789 | Sadowie | 82 | AR_2.243/4 | 2 | 3 | 129 |
| 790 | Sadowie | 82 | AR_2.243/4 | 2 | 3 | 412 |
| 791 | Sadowie | 84 | AR_2.242/2 | 2 | 3 | 111 |
| 792 | Sadowie | 84 | AR_2.242/2 | 2 | 3 | 461 |
| 793 | Sadowie | 85 | AR_2.237/2 | 2 | 3 | 137 |
| 794 | Sadowie | 86 | AR_2.240/2 | 2 | 3 | 208 |
| 795 | Sadowie | 87 | AR_2.234/9 | 2 | 3 | 420 |
| 796 | Sadowie | 87 | AR_2.234/9 | 2 | 3 | 495 |
| 797 | Sadowie | 88 | AR_2.235/4 | 2 | 3 | 191 |
| 798 | Sadowie | 88 | AR_2.235/4 | 1 | 3 | 102 |
| 799 | Sadowie | 89 | AR_2.229/1 | 2 | 3 | 315 |
| 800 | Sadowie | 91 | AR_2.224 | 2 | 3 | 75 |
| 801 | Sadowie | 91 | AR_2.223/2 | 2 | 3 | 186 |
| 802 | Sadowie | 92 | AR_2.222 | 2 | 3 | 410 |
| 803 | Sadowie | 92 | AR_2.222 | 2 | 3 | 75 |
| 804 | Sadowie | 92 | AR_2.224 | 2 | 3 | 310 |
| 805 | Sadowie | 93 | AR_2.10003 | 1 | 3 | 134 |
| 806 | Sadowie | 93 | AR_2.10003 | 2 | 3 | 255 |
| 807 | Sadowie | BN | AR_2.38 | 2 | 3 | 91 |
| 808 | Wilgoszcza | 1 | AR_1.164/1 | 2 | 3 | 92 |
| 809 | Wilgoszcza | 1 | AR_1.164/1 | 2 | 3 | 185 |
| 810 | Wilgoszcza | 1 | AR_1.164/1 | 2 | 3 | 22 |
| 811 | Wilgoszcza | 1 | AR_1.164/1 | 2 | 3 | 223 |
| 812 | Wilgoszcza | 1 | AR_1.164/1 | 2 | 3 | 270 |
| 813 | Wilgoszcza | 2 | AR_2.224/6 | 2 | 3 | 127 |
| 814 | Wilgoszcza | 2 | AR_2.224/6 | 2 | 3 | 300 |
| 815 | Wilgoszcza | 2 | AR_2.224/6 | 2 | 3 | 626 |
| 816 | Wilgoszcza | 3 | AR_2.222 | 2 | 3 | 127 |
| 817 | Wilgoszcza | 3 | AR_2.222 | 2 | 3 | 175 |
| 818 | Wilgoszcza | 3 | AR_2.222 | 2 | 3 | 29 |
| 819 | Wilgoszcza | 7 | AR_2.218 | 2 | 3 | 127 |
| 820 | Wilgoszcza | 7 | AR_2.218 | 2 | 3 | 132 |
| 821 | Wilgoszcza | 7 | AR_2.218 | 2 | 3 | 30 |
| 822 | Wilgoszcza | 10 | AR_1.155/3 | 2 | 3 | 426 |
| 823 | Wilgoszcza | 10 | AR_1.155/3 | 2 | 3 | 89 |
| 824 | Wilgoszcza | 10 | AR_1.155/3 | 2 | 3 | 170 |
| 825 | Wilgoszcza | 11 | AR_2.211 | 2 | 3 | 151 |
| 826 | Wilgoszcza | 11 | AR_2.211 | 2 | 3 | 245 |
| 827 | Wilgoszcza | 11 | AR_2.211 | 2 | 3 | 28 |
| 828 | Wilgoszcza | 11 | AR_2.211 | 2 | 3 | 414 |
| 829 | Wilgoszcza | 12 | AR_1.191/2 | 2 | 3 | 195 |
| 830 | Wilgoszcza | 12 | AR_1.191/2 | 2 | 3 | 184 |
| 831 | Wilgoszcza | 12 | AR_1.191/2 | 2 | 3 | 542 |
| 832 | Wilgoszcza | 12 | AR_1.191/2 | 2 | 3 | 87 |
| 833 | Wilgoszcza | 14 | AR_1.189/5 | 1 | 3 | 201 |
| 834 | Wilgoszcza | 14 | AR_1.189/5 | 2 | 3 | 380 |
| 835 | Wilgoszcza | 15 | AR_2.210/1 | 2 | 3 | 339 |
| 836 | Wilgoszcza | 15 | AR_2.209 | 2 | 3 | 470 |
| 837 | Wilgoszcza | 17 | AR_1.187 | 2 | 3 | 174 |
| 838 | Wilgoszcza | 17 | AR_1.187 | 2 | 3 | 250 |
| 839 | Wilgoszcza | 17 | AR_1.187 | 2 | 3 | 105 |
| 840 | Wilgoszcza | 17 | AR_1.187 | 2 | 3 | 448 |
| 841 | Wilgoszcza | 19 | AR_1.185/4 | 1 | 3 | 68 |
| 842 | Wilgoszcza | 19 | AR_1.185/4 | 1 | 3 | 209 |
| 843 | Wilgoszcza | 19 | AR_1.185/4 | 2 | 3 | 42 |
| 844 | Wilgoszcza | 19 | AR_1.185/4 | 2 | 3 | 378 |
| 845 | Wilgoszcza | 20 | AR_1.184/1 | 2 | 3 | 416 |
| 846 | Wilgoszcza | 20 | AR_1.184/1 | 2 | 3 | 214 |
| 847 | Wilgoszcza | 20 | AR_1.184/1 | 2 | 3 | 106 |
| 848 | Wilgoszcza | 20 | AR_1.184/1 | 2 | 3 | 209 |
| 849 | Wilgoszcza | 20 | AR_1.184/1 | 2 | 3 | 72 |
| 850 | Wilgoszcza | 20 | AR_1.184/1 | 2 | 3 | 79 |
| 851 | Wilgoszcza | 21 | AR_1.173 | 2 | 3 | 315 |
| 852 | Wilgoszcza | 21 | AR_1.173 | 1 | 3 | 180 |
| 853 | Wilgoszcza | 21 | AR_1.173 | 2 | 3 | 198 |
| 854 | Wilgoszcza | 21 | AR_1.173 | 2 | 3 | 83 |
| 855 | Wilgoszcza | 22 | AR_1.170/4 | 2 | 3 | 518 |
| 856 | Wilgoszcza | 22 | AR_1.170/3 | 2 | 3 | 132 |
| 857 | Wilgoszcza | 22 | AR_1.171 | 2 | 3 | 194 |
| 858 | Wilgoszcza | 23 | AR_1.170/2 | 2 | 3 | 293 |
| 859 | Wilgoszcza | 24 | AR_1.165 | 2 | 3 | 467 |
| 860 | Wilgoszcza | 24 | AR_1.165 | 2 | 3 | 122 |
| 861 | Wilgoszcza | 24 | AR_1.165 | 1 | 3 | 262 |
| 862 | Wilgoszcza | 24 | AR_1.165 | 1 | 3 | 180 |
| 863 | Wilgoszcza | 24 | AR_1.165 | 1 | 3 | 173 |
| 864 | Wilgoszcza | 24 | AR_1.165 | 2 | 3 | 148 |
| 865 | Wilgoszcza | 26 | AR_1.177 | 2 | 3 | 82 |
| 866 | Wilgoszcza | 26 | AR_1.177 | 2 | 3 | 72 |
| 867 | Wilgoszcza | 27 | AR_1.135/1 | 1 | 3 | 96 |
| 868 | Wilgoszcza | 27 | AR_1.135/1 | 1 | 3 | 133 |
| 869 | Wilgoszcza | 27 | AR_1.135/1 | 2 | 3 | 15 |
| 870 | Wilgoszcza | 28 | AR_1.180/1 | 2 | 3 | 194 |
| 871 | Wilgoszcza | 28 | AR_1.180/1 | 2 | 3 | 296 |
| 872 | Wilgoszcza | 28 | AR_1.180/1 | 2 | 3 | 266 |
| 873 | Wilgoszcza | 29 | AR_1.181/1 | 2 | 3 | 177 |
| 874 | Wilgoszcza | 29 | AR_1.181/1 | 2 | 3 | 163 |
| 875 | Wilgoszcza | 29 | AR_1.181/1 | 2 | 3 | 460 |
| 876 | Wilgoszcza | 33 | AR_1.129/1 | 2 | 3 | 407 |
| 877 | Wilgoszcza | 33 | AR_1.129/1 | 2 | 3 | 112 |
| 878 | Wilgoszcza | 33 | AR_1.129/1 | 2 | 3 | 194 |
| 879 | Wilgoszcza | 33 | AR_1.129/1 | 1 | 3 | 175 |
| 880 | Wilgoszcza | 34 | AR_1.128 | 1 | 3 | 139 |
| 881 | Wilgoszcza | 34 | AR_1.128 | 2 | 3 | 184 |
| 882 | Wilgoszcza | 35 | AR_1.126 | 2 | 3 | 148 |
| 883 | Wilgoszcza | 36 | AR_1.121 | 1 | 3 | 187 |
| 884 | Wilgoszcza | 36 | AR_1.121 | 1 | 3 | 369 |
| 885 | Wilgoszcza | 37 | AR_1.114 | 2 | 3 | 279 |
| 886 | Wilgoszcza | 37 | AR_1.114 | 2 | 3 | 376 |
| 887 | Wilgoszcza | 38 | AR_1.112 | 2 | 3 | 195 |
| 888 | Wilgoszcza | 38 | AR_1.112 | 2 | 3 | 290 |
| 889 | Wilgoszcza | 38 | AR_1.112 | 2 | 3 | 73 |
| 890 | Wilgoszcza | 38 | AR_1.112 | 2 | 3 | 53 |
| 891 | Wilgoszcza | 38 | AR_1.112 | 2 | 3 | 49 |
| 892 | Wilgoszcza | 39 | AR_1.109 | 2 | 3 | 322 |
| 893 | Wilgoszcza | 39 | AR_1.109 | 2 | 3 | 221 |
| 894 | Wilgoszcza | 41 | AR_1.108/2 | 2 | 3 | 66 |
| 895 | Wilgoszcza | 41 | AR_1.108/2 | 2 | 3 | 235 |
| 896 | Wilgoszcza | 41 | AR_1.108/1 | 2 | 3 | 96 |
| 897 | Wilgoszcza | 41 | AR_1.108/1 | 2 | 3 | 191 |
| 898 | Wilgoszcza | 42 | AR_1.106/1 | 2 | 3 | 148 |
| 899 | Wilgoszcza | 42 | AR_1.106/1 | 2 | 3 | 277 |
| 900 | Wilgoszcza | 50 | AR_1.139 | 2 | 3 | 587 |
| 901 | Wilgoszcza | 50 | AR_1.139 | 2 | 3 | 243 |
| 902 | Wilgoszcza | 50 | AR_1.139 | 2 | 3 | 226 |
| 903 | Wilgoszcza | 50 | AR_1.139 | 2 | 3 | 74 |
| 904 | Wilgoszcza | 50 | AR_1.139 | 2 | 3 | 171 |
| 905 | Wilgoszcza | 50 | AR_1.139 | 2 | 3 | 37 |
| 906 | Wilgoszcza | 52 | AR_1.144/1 | 1 | 3 | 208 |
| 907 | Wilgoszcza | 52 | AR_1.144/1 | 2 | 3 | 383 |
| 908 | Wilgoszcza | 52 | AR_1.144/1 | 2 | 3 | 55 |
| 909 | Wilgoszcza | 54 | AR_1.151 | 2 | 3 | 158 |
| 910 | Wilgoszcza | 54 | AR_1.151 | 2 | 3 | 410 |
| 911 | Wilgoszcza | 54 | AR_1.151 | 2 | 3 | 13 |
| 912 | Wilgoszcza | 55 | AR_1.152/1 | 2 | 3 | 219 |
| 913 | Wilgoszcza | 55 | AR_1.152/1 | 1 | 3 | 315 |
| 914 | Wilgoszcza | 55 | AR_1.153/1 | 1 | 3 | 262 |
| 915 | Wilgoszcza | 55 | AR_1.153/1 | 2 | 3 | 284 |
| 916 | Wilgoszcza | 55 | AR_1.153/1 | 2 | 3 | 158 |
| 917 | Wilgoszcza | 57 | AR_1.153/3 | 2 | 3 | 407 |
| 918 | Wilgoszcza | 57 | AR_1.153/3 | 2 | 3 | 229 |
| 919 | Wilgoszcza | 57 | AR_1.153/3 | 2 | 3 | 32 |
| 920 | Wilgoszcza | 58 | AR_1.153/4 | 2 | 3 | 363 |
| 921 | Wilgoszcza | 59 | AR_1.77/2 | 2 | 3 | 231 |
| 922 | Wilgoszcza | 59 | AR_1.77/2 | 2 | 3 | 211 |
| 923 | Wilgoszcza | 59 | AR_1.77/2 | 2 | 3 | 362 |
| 924 | Wilgoszcza | 59 | AR_1.153/5 | 2 | 3 | 195 |
| 925 | Wilgoszcza | 59 | AR_1.153/5 | 2 | 3 | 29 |
| 926 | Wilgoszcza | 61 | AR_1.142 | 2 | 3 | 137 |
| 927 | Wilgoszcza | 61 | AR_1.142 | 1 | 3 | 233 |
| 928 | Wilgoszcza | 61 | AR_1.142 | 2 | 3 | 378 |
| 929 | Wilgoszcza | 61 | AR_1.140/1 | 2 | 3 | 170 |
| 930 | Wilgoszcza | 61 | AR_1.159/2 | 1 | 3 | 204 |
| 931 | Wilgoszcza | 62 | AR_1.160 | 2 | 3 | 330 |
| 932 | Wilgoszcza | 62 | AR_1.160 | 1 | 3 | 139 |
| 933 | Wilgoszcza | 63 | AR_1.164/2 | 1 | 3 | 165 |
| 934 | Wilgoszcza | 63 | AR_1.164/2 | 2 | 3 | 139 |
| 935 | Wilgoszcza | 63 | AR_1.164/2 | 2 | 3 | 420 |
| 936 | Wilgoszcza | 63 | AR_1.164/2 | 2 | 3 | 102 |
| 937 | Wilgoszcza | 63 | AR_1.164/2 | 2 | 3 | 147 |
| 938 | Wilków | 3 | AR_2.10012 | 2 | 3 | 349 |
| 939 | Wilków | 3 | AR_2.10012 | 2 | 3 | 37 |
| 940 | Wilków | 3 | AR_2.443/1 | 2 | 3 | 164 |
| 941 | Wilków | 4 | AR_2.441/2 | 2 | 3 | 448 |
| 942 | Wilków | 4 | AR_2.441/2 | 2 | 3 | 48 |
| 943 | Wilków | 4 | AR_2.442 | 2 | 3 | 35 |
| 944 | Wilków | 4 | AR_2.441/2 | 1 | 3 | 136 |
| 945 | Wilków | 6 | AR_2.437 | 1 | 3 | 68 |
| 946 | Wilków | 6 | AR_2.438 | 2 | 3 | 188 |
| 947 | Wilków | 6 | AR_2.439/1 | 2 | 3 | 98 |
| 948 | Wilków | 6 | AR_2.440 | 2 | 3 | 163 |
| 949 | Wilków | 8 | AR_1.395 | 2 | 3 | 351 |
| 950 | Wilków | 8 | AR_1.395 | 1 | 3 | 126 |
| 951 | Wilków | 10 | AR_2.432/1 | 2 | 3 | 512 |
| 952 | Wilków | 10 | AR_2.432/2 | 2 | 3 | 100 |
| 953 | Wilków | 11 | AR_2.431/2 | 2 | 3 | 158 |
| 954 | Wilków | 12 | AR_2.430 | 2 | 3 | 55 |
| 955 | Wilków | 13 | AR_2.427/4 | 2 | 3 | 85 |
| 956 | Wilków | 13 | AR_2.427/4 | 2 | 3 | 280 |
| 957 | Wilków | 13 | AR_2.427/4 | 2 | 3 | 19 |
| 958 | Wilków | 13 | AR_2.427/4 | 2 | 3 | 195 |
| 959 | Wilków | 14 | AR_1.394/1 | 2 | 3 | 453 |
| 960 | Wilków | 14 | AR_1.394/1 | 1 | 3 | 218 |
| 961 | Wilków | 14 | AR_1.394/1 | 1 | 3 | 143 |
| 962 | Wilków | 14 | AR_1.394/1 | 2 | 3 | 332 |
| 963 | Wilków | 14 | AR_1.394/1 | 2 | 3 | 119 |
| 964 | Wilków | 14 | AR_1.394/1 | 2 | 3 | 31 |
| 965 | Wilków | 17 | AR_1.414/2 | 2 | 3 | 136 |
| 966 | Wilków | 17 | AR_1.414/2 | 2 | 3 | 127 |
| 967 | Wilków | 17 | AR_1.414/2 | 2 | 3 | 45 |
| 968 | Wilków | 18 | AR_1.390/10 | 2 | 3 | 165 |
| 969 | Wilków | 18 | AR_1.390/10 | 2 | 3 | 372 |
| 970 | Wilków | 18 | AR_1.390/10 | 2 | 3 | 68 |
| 971 | Wilków | 19 | AR_1.385a/3 | 2 | 3 | 632 |
| 972 | Wilków | 19 | AR_1.385a/3 | 2 | 3 | 361 |
| 973 | Wilków | 19 | AR_1.385a/3 | 2 | 3 | 354 |
| 974 | Wilków | 19 | AR_1.385a/3 | 1 | 3 | 416 |
| 975 | Wilków | 21 | AR_1.346 | 2 | 3 | 297 |
| 976 | Wilków | 23 | AR_1.347/2 | 2 | 3 | 310 |
| 977 | Wilków | 23 | AR_1.347/2 | 2 | 3 | 58 |
| 978 | Wilków | 23 | AR_1.347/2 | 2 | 3 | 102 |
| 979 | Wilków | 23 | AR_1.347/2 | 2 | 3 | 250 |
| 980 | Wilków | 24 | AR_1.379 | 2 | 3 | 273 |
| 981 | Wilków | 25 | AR_1.380 | 2 | 3 | 66 |
| 982 | Wilków | 25 | AR_1.380 | 2 | 3 | 94 |
| 983 | Wilków | 25 | AR_1.380 | 2 | 3 | 153 |
| 984 | Wilków | 25 | AR_1.380 | 1 | 3 | 427 |
| 985 | Wilków | 26 | AR_1.382a/2 | 2 | 3 | 416 |
| 986 | Wilków | 26 | AR_1.382a/2 | 2 | 3 | 60 |
| 987 | Wilków | 28 | AR_1.414/1 | 1 | 3 | 137 |
| 988 | Wilków | 31 | AR_1.418 | 2 | 3 | 137 |
| 989 | Wilków | 31 | AR_1.418 | 1 | 3 | 147 |
| 990 | Wilków | 31 | AR_1.420 | 2 | 3 | 120 |
| 991 | Wilków | 32 | AR_1.412 | 1 | 3 | 134 |
| 992 | Wilków | 32 | AR_1.412 | 1 | 3 | 143 |
| 993 | Wilków | 33 | AR_1.421 | 2 | 3 | 274 |
| 994 | Wilków | 33 | AR_1.421 | 2 | 3 | 25 |
| 995 | Wilków | 33 | AR_1.421 | 2 | 3 | 38 |
| 996 | Wilków | 33 | AR_1.421 | 1 | 3 | 156 |
| 997 | Wilków | 34 | AR_1.422 | 2 | 3 | 250 |
| 998 | Wilków | 34 | AR_1.422 | 2 | 3 | 83 |
| 999 | Wilków | 34 | AR_1.422 | 2 | 3 | 11 |
| 1000 | Wilków | 34 | AR_1.422 | 2 | 3 | 19 |
| 1001 | Wilków | 34 | AR_1.422 | 2 | 3 | 146 |
| 1002 | Wilków | 36 | AR_1.413 | 1 | 3 | 110 |
| 1003 | Wilków | 36 | AR_1.413 | 1 | 3 | 147 |
| 1004 | Wilków | 37 | AR_1.410/4 | 2 | 3 | 523 |
| 1005 | Wilków | 37 | AR_1.410/4 | 2 | 3 | 101 |
| 1006 | Wilków | 38 | AR_1.376 | 2 | 3 | 144 |
| 1007 | Wilków | 38 | AR_1.376 | 2 | 3 | 78 |
| 1008 | Wilków | 38 | AR_1.376 | 2 | 3 | 197 |
| 1009 | Wilków | 38 | AR_1.376 | 2 | 3 | 344 |
| 1010 | Wilków | 39 | AR_1.370 | 2 | 3 | 212 |
| 1011 | Wilków | 40 | AR_1.405 | 2 | 3 | 208 |
| 1012 | Wilków | 40 | AR_1.405 | 2 | 3 | 198 |
| 1013 | Wilków | 40 | AR_1.405 | 2 | 3 | 354 |
| 1014 | Wilków | 42 | AR_1.403a | 2 | 3 | 123 |
| 1015 | Wilków | 42 | AR_1.403a | 2 | 3 | 63 |
| 1016 | Wilków | 42 | AR_1.403a | 2 | 3 | 464 |
| 1017 | Wilków | 42 | AR_1.403a | 1 | 3 | 242 |
| 1018 | Wilków | 45 | AR_1.368a/1 | 2 | 3 | 129 |
| 1019 | Wilków | 45 | AR_1.368a/1 | 2 | 3 | 55 |
| 1020 | Wilków | 46 | AR_1.367a | 2 | 3 | 187 |
| 1021 | Wilków | 46 | AR_1.367a | 2 | 3 | 54 |
| 1022 | Wilków | 46 | AR_1.367a | 2 | 3 | 331 |
| 1023 | Wilków | 46 | AR_1.367a | 2 | 3 | 103 |
| 1024 | Wilków | 46 | AR_1.367a | 2 | 3 | 43 |
| 1025 | Wilków | 46 | AR_1.367a | 2 | 3 | 200 |
| 1026 | Wilków | 47 | AR_1.364 | 2 | 3 | 387 |
| 1027 | Wilków | 47 | AR_1.364 | 2 | 3 | 211 |
| 1028 | Wilków | 47 | AR_1.364 | 1 | 3 | 245 |
| 1029 | Wilków | 47 | AR_1.364 | 2 | 3 | 47 |
| 1030 | Wilków | 47 | AR_1.364 | 2 | 3 | 26 |
| 1031 | Wilków | 47 | AR_1.364 | 2 | 3 | 124 |
| 1032 | Wilków | 48 | AR_1.363/2 | 1 | 3 | 100 |
| 1033 | Wilków | 49 | AR_1.403/1 | 2 | 3 | 124 |
| 1034 | Wilków | 49 | AR_1.403/1 | 2 | 3 | 63 |
| 1035 | Wilków | 49 | AR_1.403/1 | 2 | 3 | 366 |
| 1036 | Wilków | 49 | AR_1.403/1 | 2 | 3 | 22 |
| 1037 | Wilków | 51 | AR_1.321/2 | 1 | 3 | 163 |
| 1038 | Wilków | 52 | AR_1.353/1 | 2 | 3 | 646 |
| 1039 | Wilków | 52 | AR_1.353/1 | 2 | 3 | 23 |
| 1040 | Wilków | 52 | AR_1.353/1 | 2 | 3 | 48 |
| 1041 | Wilków | 53 | AR_1.356 | 2 | 3 | 352 |
| 1042 | Wilków | 53 | AR_1.357 | 2 | 3 | 222 |
| 1043 | Wilków | 53 | AR_1.357 | 2 | 3 | 113 |
| 1044 | Wilków | 53 | AR_1.357 | 2 | 3 | 15 |
| 1045 | Wilków | 53 | AR_1.356 | 2 | 3 | 15 |
| 1046 | Wilków | 54 | AR_1.358 | 2 | 3 | 119 |
| 1047 | Wilków | 54 | AR_1.358 | 1 | 2 | 223 |
| 1048 | Wilków | 56 | AR_2.489/3 | 2 | 3 | 257 |
| 1049 | Wilków | 56 | AR_2.489/3 | 2 | 3 | 59 |
| 1050 | Wilków | 56 | AR_2.489/3 | 2 | 3 | 37 |
| 1051 | Wilków | 57 | AR_2.460 | 2 | 3 | 37 |
| 1052 | Wilków | 57 | AR_2.460 | 2 | 3 | 51 |
| 1053 | Wilków | 58 | AR_2.464 | 2 | 3 | 397 |
| 1054 | Wilków | 58 | AR_2.465 | 2 | 3 | 31 |
| 1055 | Wilków | 60 | AR_2.496/1 | 2 | 3 | 134 |
| 1056 | Wilków | 60 | AR_2.10024 | 1 | 3 | 109 |
| 1057 | Wilków | 60 | AR_2.10024 | 2 | 3 | 324 |
| 1058 | Wilków | 62 | AR_2.470 | 2 | 3 | 164 |
| 1059 | Wilków | 62 | AR_2.470 | 2 | 3 | 178 |
| 1060 | Wilków | 62 | AR_2.470 | 2 | 3 | 13 |
| 1061 | Wilków | 63 | AR_2.469a | 1 | 3 | 96 |
| 1062 | Wilków | 64 | AR_2.466 | 1 | 3 | 139 |
| 1063 | Wilków | 64 | AR_2.466 | 2 | 3 | 22 |
| 1064 | Wilków | 64 | AR_2.467 | 2 | 3 | 310 |
| 1065 | Wilków | 64 | AR_2.467 | 2 | 3 | 61 |
| 1066 | Wilków | 65 | AR_2.498/2 | 2 | 3 | 345 |
| 1067 | Wilków | 65 | AR_2.498/2 | 2 | 3 | 55 |
| 1068 | Wilków | 65 | AR_2.498/2 | 2 | 3 | 34 |
| 1069 | Wilków | 66 | AR_2.512 | 2 | 3 | 185 |
| 1070 | Wilków | 66 | AR_2.512 | 2 | 3 | 363 |
| 1071 | Wilków | 66 | AR_2.512 | 2 | 3 | 89 |
| 1072 | Wilków | 66 | AR_2.512 | 2 | 3 | 94 |
| 1073 | Wilków | 67 | AR_2.472 | 2 | 3 | 137 |
| 1074 | Wilków | 67 | AR_2.471 | 2 | 3 | 300 |
| 1075 | Wilków | 67 | AR_2.471 | 2 | 3 | 157 |
| 1076 | Wilków | 67 | AR_2.471 | 1 | 3 | 190 |
| 1077 | Wilków | 67 | AR_2.472 | 2 | 3 | 317 |
| 1078 | Wilków | 67 | AR_2.471 | 2 | 3 | 116 |
| 1079 | Wilków | 67 | AR_2.472 | 2 | 3 | 249 |
| 1080 | Wilków | 69 | AR_2.475/1 | 2 | 3 | 154 |
| 1081 | Wilków | 69 | AR_2.475/1 | 1 | 3 | 173 |
| 1082 | Wilków | 69 | AR_2.475/1 | 2 | 3 | 419 |
| 1083 | Wilków | 69 | AR_2.475/1 | 2 | 3 | 14 |
| 1084 | Wilków | 69 | AR_2.475/1 | 2 | 3 | 13 |
| 1085 | Wilków | 69 | AR_2.475/1 | 2 | 3 | 9 |
| 1086 | Wilków | 72 | AR_2.477 | 2 | 3 | 28 |
| 1087 | Wilków | 72 | AR_2.477 | 2 | 3 | 399 |
| 1088 | Wilków | 72 | AR_2.476/2 | 2 | 3 | 393 |
| 1089 | Wilków | 72 | AR_2.476/2 | 2 | 3 | 246 |
| 1090 | Wilków | 73 | AR_2.479 | 2 | 3 | 414 |
| 1091 | Wilków | 73 | AR_2.479 | 2 | 3 | 164 |
| 1092 | Wilków | 75 | AR_2.482 | 2 | 3 | 118 |
| 1093 | Wilków | 75 | AR_2.482 | 2 | 3 | 255 |
| 1094 | Wilków | 75 | AR_2.482 | 1 | 3 | 180 |
| 1095 | Wilków | 75 | AR_2.482 | 2 | 3 | 32 |
| 1096 | Wilków | 76 | AR_2.515 | 2 | 3 | 49 |
| 1097 | Wilków | 76 | AR_2.515 | 2 | 3 | 320 |
| 1098 | Wilków | 79 | AR_2.520/1 | 2 | 3 | 77 |
| 1099 | Wilków | 79 | AR_2.520/1 | 2 | 3 | 314 |
| 1100 | Wilków | 79 | AR_2.520/1 | 2 | 3 | 143 |
| 1101 | Wilków | 79 | AR_2.520/1 | 2 | 3 | 238 |
| 1102 | Wilków | 80 | AR_2.522/1 | 2 | 3 | 223 |
| 1103 | Wilków | 80 | AR_2.522/1 | 2 | 3 | 98 |
| 1104 | Wilków | 80 | AR_2.521 | 2 | 3 | 308 |
| 1105 | Wilków | 80 | AR_2.521 | 2 | 3 | 203 |
| 1106 | Wilków | 82 | AR_3.317/5 | 2 | 3 | 119 |
| 1107 | Wilków | 82 | AR_2.511/2 | 2 | 3 | 206 |
| 1108 | Wilków | 82 | AR_2.511/2 | 2 | 3 | 31 |
| 1109 | Wilków | 85 | AR_2.509 | 2 | 3 | 71 |
| 1110 | Wilków | 86 | AR_2.505/1 | 2 | 3 | 204 |
| 1111 | Wilków | 86 | AR_2.505/1 | 2 | 3 | 68 |
| 1112 | Wilków | 86 | AR_2.505/1 | 2 | 3 | 324 |
| 1113 | Wilków | 86 | AR_2.505/1 | 2 | 3 | 35 |
| 1114 | Wilków | 86 | AR_2.505/1 | 2 | 3 | 10 |
| 1115 | Wilków | 87 | AR_2.500 | 2 | 3 | 409 |
| 1116 | Wilków | 87 | AR_2.500 | 2 | 3 | 126 |
| 1117 | Wilków | 88 | AR_2.493/1 | 2 | 3 | 342 |
| 1118 | Wilków | 88 | AR_2.493/1 | 2 | 3 | 15 |
| 1119 | Wilków | 88 | AR_2.493/1 | 2 | 3 | 17 |
| 1120 | Wilków | 89 | AR_2.492/1 | 2 | 3 | 257 |
| 1121 | Wilków | 89 | AR_2.491 | 2 | 3 | 267 |
| 1122 | Wilków | 89 | AR_2.491 | 1 | 3 | 298 |
| 1123 | Wilków | 89 | AR_2.491 | 2 | 3 | 375 |
| 1124 | Wilków | 89 | AR_2.491 | 2 | 3 | 45 |
| 1125 | Wilków | 89 | AR_2.492/1 | 2 | 3 | 40 |
| 1126 | Wilków | 90 | AR_3.315/112 | 2 | 3 | 41 |
| 1127 | Wilków | 90 | AR_3.315/112 | 2 | 2 | 228 |
| 1128 | Wilków | 90 | AR_3.315/112 | 2 | 2 | 40 |
| 1129 | Wilków | 91 | AR_3.315/131 | 2 | 3 | 116 |
| 1130 | Wilków | 91 | AR_3.315/131 | 2 | 3 | 27 |
| 1131 | Wilków | 91 | AR_3.315/131 | 2 | 3 | 158 |
| 1132 | Wilków | 92 | AR_2.571/3 | 2 | 3 | 32 |
| 1133 | Wilków | 97 | AR_2.577/2 | 2 | 3 | 42 |
| 1134 | Wilków | 97 | AR_2.577/2 | 2 | 3 | 14 |
| 1135 | Wilków | 50a | AR_1.323/5 | 1 | 3 | 143 |
| 1136 | Wilków | 50a | AR_1.323/5 | 2 | 3 | 612 |
| 1137 | Wilków | BN | AR_2.468a/2 | 1 | 3 | 51 |
| 1138 | Witów | 1 | AR_1.1393 | 2 | 3 | 310 |
| 1139 | Witów | 1 | AR_1.1393 | 2 | 3 | 238 |
| 1140 | Witów | 2 | AR_2.1006 | 2 | 3 | 45 |
| 1141 | Witów | 2 | AR_2.1006 | 2 | 3 | 20 |
| 1142 | Witów | 3 | AR_1.1410 | 2 | 3 | 191 |
| 1143 | Witów | 3 | AR_1.1410 | 2 | 3 | 13 |
| 1144 | Witów | 3 | AR_1.1410 | 2 | 3 | 33 |
| 1145 | Witów | 5 | AR_1.1415 | 2 | 3 | 150 |
| 1146 | Witów | 5 | AR_1.1415 | 2 | 3 | 168 |
| 1147 | Witów | 5 | AR_1.1412 | 2 | 3 | 6 |
| 1148 | Witów | 5 | AR_1.1415 | 2 | 3 | 144 |
| 1149 | Witów | 5 | AR_1.1415 | 2 | 3 | 296 |
| 1150 | Witów | 5 | AR_1.1412 | 2 | 3 | 117 |
| 1151 | Witów | 6 | AR_1.1416/1 | 2 | 3 | 315 |
| 1152 | Witów | 6 | AR_1.1417/1 | 2 | 3 | 226 |
| 1153 | Witów | 7 | AR_1.1418/2 | 2 | 3 | 83 |
| 1154 | Witów | 7 | AR_1.1419 | 1 | 3 | 283 |
| 1155 | Witów | 7 | AR_1.1419 | 2 | 3 | 206 |
| 1156 | Witów | 8 | AR_1.1420 | 2 | 3 | 81 |
| 1157 | Witów | 9 | AR_1.1423 | 2 | 3 | 171 |
| 1158 | Witów | 9 | AR_1.1423 | 2 | 3 | 238 |
| 1159 | Witów | 9 | AR_1.1423 | 2 | 3 | 28 |
| 1160 | Witów | 10 | AR_1.1426 | 1 | 3 | 139 |
| 1161 | Witów | 10 | AR_1.1426 | 2 | 3 | 94 |
| 1162 | Witów | 12 | AR_1.1429 | 2 | 3 | 120 |
| 1163 | Witów | 12 | AR_1.1429 | 2 | 3 | 141 |
| 1164 | Witów | 15 | AR_1.1434/2 | 1 | 3 | 164 |
| 1165 | Witów | 15 | AR_1.1438 | 2 | 3 | 272 |
| 1166 | Witów | 15 | AR_1.1438 | 2 | 3 | 91 |
| 1167 | Witów | 15 | AR_1.1438 | 2 | 3 | 96 |
| 1168 | Witów | 17 | AR_1.1442 | 2 | 3 | 488 |
| 1169 | Witów | 17 | AR_1.1442 | 2 | 3 | 198 |
| 1170 | Witów | 17 | AR_1.1442 | 2 | 3 | 253 |
| 1171 | Witów | 18 | AR_1.1445 | 2 | 3 | 126 |
| 1172 | Witów | 19 | AR_1.1450 | 1 | 3 | 276 |
| 1173 | Witów | 19 | AR_1.1450 | 2 | 3 | 177 |
| 1174 | Witów | 20 | AR_1.1454 | 2 | 3 | 144 |
| 1175 | Witów | 20 | AR_1.1454 | 2 | 3 | 225 |
| 1176 | Witów | 22 | AR_1.1479 | 2 | 3 | 218 |
| 1177 | Witów | 23 | AR_1.1480 | 2 | 3 | 214 |
| 1178 | Witów | 25 | AR_1.1520 | 2 | 3 | 144 |
| 1179 | Witów | 25 | AR_1.1520 | 2 | 3 | 161 |
| 1180 | Witów | 25 | AR_1.1520 | 2 | 3 | 335 |
| 1181 | Witów | 26 | AR_1.1521 | 2 | 3 | 206 |
| 1182 | Witów | 27 | AR_1.1561 | 1 | 2 | 127 |
| 1183 | Witów | 27 | AR_1.1561 | 1 | 2 | 242 |
| 1184 | Witów | 28 | AR_1.1562 | 2 | 2 | 161 |
| 1185 | Witów | 28 | AR_1.1562 | 1 | 3 | 191 |
| 1186 | Witów | 29 | AR_1.1567 | 1 | 3 | 279 |
| 1187 | Witów | 30 | AR_1.1569 | 2 | 3 | 291 |
| 1188 | Witów | 30 | AR_1.1569 | 2 | 3 | 158 |
| 1189 | Witów | 30 | AR_1.1569 | 1 | 3 | 146 |
| 1190 | Witów | 32 | AR_1.1577/1 | 2 | 3 | 134 |
| 1191 | Witów | 32 | AR_1.1577/1 | 2 | 3 | 156 |
| 1192 | Witów | 33 | AR_1.1579 | 1 | 3 | 116 |
| 1193 | Witów | 34 | AR_1.1581/1 | 2 | 3 | 185 |
| 1194 | Witów | 35 | AR_1.1583/1 | 2 | 3 | 126 |
| 1195 | Witów | 36 | AR_1.1620 | 2 | 3 | 147 |
| 1196 | Witów | 36 | AR_1.1620 | 2 | 3 | 27 |
| 1197 | Witów | 36 | AR_1.1620 | 2 | 3 | 198 |
| 1198 | Witów | 36 | AR_1.1694 | 2 | 3 | 167 |
| 1199 | Witów | 37 | AR_1.1622 | 2 | 3 | 250 |
| 1200 | Witów | 37 | AR_1.1622 | 1 | 3 | 238 |
| 1201 | Witów | 39 | AR_1.1625 | 2 | 3 | 116 |
| 1202 | Witów | 39 | AR_1.1625 | 2 | 3 | 26 |
| 1203 | Witów | 39 | AR_1.1625 | 2 | 3 | 159 |
| 1204 | Witów | 39 | AR_1.1624 | 2 | 3 | 16 |
| 1205 | Witów | 39 | AR_1.1625 | 2 | 3 | 185 |
| 1206 | Witów | 39 | AR_1.1624 | 2 | 3 | 202 |
| 1207 | Witów | 40 | AR_1.1627 | 2 | 3 | 154 |
| 1208 | Witów | 40 | AR_1.1627 | 2 | 3 | 100 |
| 1209 | Witów | 40 | AR_1.1627 | 2 | 3 | 198 |
| 1210 | Witów | 41 | AR_1.1628 | 2 | 3 | 116 |
| 1211 | Witów | 41 | AR_1.1628 | 2 | 3 | 43 |
| 1212 | Witów | 41 | AR_1.1628 | 2 | 3 | 17 |
| 1213 | Witów | 41 | AR_1.1628 | 2 | 3 | 214 |
| 1214 | Witów | 42 | AR_1.1632 | 2 | 3 | 156 |
| 1215 | Witów | 42 | AR_1.1632 | 2 | 3 | 130 |
| 1216 | Witów | 42 | AR_1.1632 | 2 | 3 | 274 |
| 1217 | Witów | 43 | AR_1.1633 | 2 | 3 | 154 |
| 1218 | Witów | 43 | AR_1.1633 | 2 | 3 | 363 |
| 1219 | Witów | 44 | AR_1.1637 | 2 | 3 | 22 |
| 1220 | Witów | 45 | AR_1.1638 | 1 | 3 | 100 |
| 1221 | Witów | 45 | AR_1.1638 | 2 | 3 | 124 |
| 1222 | Witów | 45 | AR_1.1640 | 2 | 3 | 154 |
| 1223 | Witów | 45 | AR_1.1638 | 2 | 3 | 344 |
| 1224 | Witów | 47 | AR_1.1629 | 1 | 3 | 30 |
| 1225 | Witów | 47 | AR_1.1675 | 2 | 3 | 219 |
| 1226 | Witów | 47 | AR_1.1675 | 2 | 3 | 310 |
| 1227 | Witów | 48 | AR_1.1676/1 | 2 | 3 | 156 |
| 1228 | Witów | 48 | AR_1.1676/1 | 2 | 3 | 49 |
| 1229 | Witów | 48 | AR_1.1676/1 | 2 | 3 | 112 |
| 1230 | Witów | 48 | AR_1.1676/1 | 2 | 3 | 342 |
| 1231 | Witów | 50 | AR_1.1677 | 2 | 3 | 100 |
| 1232 | Witów | 52 | AR_1.1680 | 2 | 3 | 221 |
| 1233 | Witów | 52 | AR_1.1680 | 2 | 3 | 354 |
| 1234 | Witów | 53 | AR_1.1681 | 2 | 3 | 130 |
| 1235 | Witów | 53 | AR_1.1681 | 2 | 3 | 209 |
| 1236 | Witów | 54 | AR_1.1685 | 2 | 3 | 133 |
| 1237 | Witów | 56 | AR_1.1692 | 2 | 3 | 198 |
| 1238 | Witów | 56 | AR_1.1692 | 2 | 3 | 57 |
| 1239 | Witów | 56 | AR_1.1692 | 2 | 3 | 184 |
| 1240 | Witów | 56 | AR_1.1692 | 2 | 3 | 28 |
| 1241 | Witów | 56 | AR_1.1692 | 2 | 3 | 19 |
| 1242 | Witów | 57 | AR_1.1693 | 1 | 3 | 81 |
| 1243 | Witów | 58 | AR_1.1721 | 1 | 3 | 126 |
| 1244 | Witów | 59 | AR_1.1722 | 2 | 3 | 221 |
| 1245 | Witów | 59 | AR_1.1722 | 2 | 3 | 100 |
| 1246 | Witów | 59 | AR_1.1724 | 2 | 3 | 281 |
| 1247 | Witów | 59 | AR_1.1722 | 2 | 3 | 147 |
| 1248 | Witów | 59 | AR_1.1722 | 2 | 3 | 25 |
| 1249 | Witów | 59 | AR_1.1722 | 2 | 3 | 66 |
| 1250 | Witów | 62 | AR_1.1726/3 | 2 | 3 | 195 |
| 1251 | Witów | 62 | AR_1.1726/3 | 1 | 3 | 164 |
| 1252 | Witów | 62 | AR_1.1726/3 | 2 | 3 | 35 |
| 1253 | Witów | 63 | AR_1.1719 | 1 | 3 | 165 |
| 1254 | Witów | 63 | AR_1.1719 | 2 | 3 | 61 |
| 1255 | Witów | 63 | AR_1.1719 | 1 | 3 | 246 |
| 1256 | Witów | 63 | AR_1.1719 | 2 | 3 | 305 |
| 1257 | Witów | 63 | AR_1.1719 | 2 | 3 | 19 |
| 1258 | Witów | 64 | AR_1.1718 | 2 | 3 | 124 |
| 1259 | Witów | 64 | AR_1.1720 | 1 | 3 | 276 |
| 1260 | Witów | 65 | AR_1.1714 | 1 | 3 | 174 |
| 1261 | Witów | 65 | AR_1.1714 | 2 | 3 | 421 |
| 1262 | Witów | 65 | AR_1.1714 | 2 | 3 | 10 |
| 1263 | Witów | 65 | AR_1.1714 | 1 | 3 | 290 |
| 1264 | Witów | 65 | AR_1.1713 | 2 | 3 | 158 |
| 1265 | Witów | 68 | AR_1.1711 | 1 | 3 | 103 |
| 1266 | Witów | 68 | AR_1.1712 | 2 | 3 | 201 |
| 1267 | Witów | 68 | AR_1.1711 | 2 | 3 | 64 |
| 1268 | Witów | 70 | AR_1.1689/1 | 2 | 3 | 240 |
| 1269 | Witów | 70 | AR_1.1689/1 | 2 | 3 | 80 |
| 1270 | Witów | 70 | AR_1.1689/1 | 2 | 3 | 124 |
| 1271 | Witów | 71 | AR_1.1682 | 2 | 3 | 148 |
| 1272 | Witów | 71 | AR_1.1682 | 1 | 3 | 136 |
| 1273 | Witów | 72 | AR_1.1684 | 1 | 3 | 127 |
| 1274 | Witów | 74 | AR_1.1672 | 2 | 3 | 146 |
| 1275 | Witów | 74 | AR_1.1672 | 2 | 3 | 195 |
| 1276 | Witów | 75 | AR_1.1671 | 1 | 3 | 144 |
| 1277 | Witów | 75 | AR_1.1671 | 2 | 3 | 38 |
| 1278 | Witów | 75 | AR_1.1671 | 2 | 3 | 140 |
| 1279 | Witów | 75 | AR_1.1671 | 2 | 3 | 287 |
| 1280 | Witów | 76 | AR_1.1669 | 1 | 3 | 202 |
| 1281 | Witów | 76 | AR_1.1669 | 2 | 3 | 246 |
| 1282 | Witów | 77 | AR_1.1668 | 2 | 3 | 127 |
| 1283 | Witów | 77 | AR_1.1668 | 2 | 3 | 141 |
| 1284 | Witów | 79 | AR_1.1665 | 2 | 3 | 192 |
| 1285 | Witów | 79 | AR_1.1665 | 2 | 3 | 81 |
| 1286 | Witów | 79 | AR_1.1666 | 2 | 3 | 158 |
| 1287 | Witów | 79 | AR_1.1666 | 2 | 3 | 296 |
| 1288 | Witów | 79 | AR_1.1666 | 1 | 3 | 140 |
| 1289 | Witów | 80 | AR_1.1664 | 2 | 3 | 79 |
| 1290 | Witów | 82 | AR_1.1662 | 2 | 3 | 73 |
| 1291 | Witów | 82 | AR_1.1662 | 2 | 3 | 178 |
| 1292 | Witów | 82 | AR_1.1662 | 2 | 3 | 187 |
| 1293 | Witów | 83 | AR_1.1660 | 2 | 3 | 158 |
| 1294 | Witów | 83 | AR_1.1661 | 2 | 3 | 116 |
| 1295 | Witów | 83 | AR_1.1661 | 1 | 3 | 246 |
| 1296 | Witów | 85 | AR_1.1659 | 2 | 3 | 238 |
| 1297 | Witów | 85 | AR_1.1659 | 2 | 3 | 190 |
| 1298 | Witów | 85 | AR_1.1659 | 2 | 3 | 153 |
| 1299 | Witów | 85 | AR_1.1659 | 2 | 3 | 54 |
| 1300 | Witów | 86 | AR_1.1658 | 1 | 3 | 140 |
| 1301 | Witów | 86 | AR_1.1657 | 1 | 3 | 160 |
| 1302 | Witów | 86 | AR_1.1658 | 2 | 3 | 72 |
| 1303 | Witów | 87 | AR_1.1697 | 2 | 3 | 81 |
| 1304 | Witów | 87 | AR_1.1697 | 1 | 3 | 116 |
| 1305 | Witów | 87 | AR_1.1697 | 2 | 3 | 170 |
| 1306 | Witów | 88 | AR_1.1696 | 2 | 3 | 124 |
| 1307 | Witów | 88 | AR_1.1696 | 2 | 3 | 198 |
| 1308 | Witów | 89 | AR_1.1654 | 2 | 3 | 212 |
| 1309 | Witów | 90 | AR_1.1695 | 2 | 3 | 27 |
| 1310 | Witów | 91 | AR_1.1694 | 2 | 3 | 163 |
| 1311 | Witów | 92 | AR_1.1655 | 2 | 3 | 139 |
| 1312 | Witów | 92 | AR_1.1655 | 2 | 3 | 32 |
| 1313 | Witów | 93 | AR_1.1653 | 1 | 3 | 123 |
| 1314 | Witów | 93 | AR_1.1653 | 2 | 3 | 89 |
| 1315 | Witów | 93 | AR_1.1653 | 2 | 3 | 191 |
| 1316 | Witów | 93 | AR_1.1653 | 1 | 3 | 137 |
| 1317 | Witów | 94 | AR_1.1651 | 2 | 3 | 87 |
| 1318 | Witów | 94 | AR_1.1652 | 1 | 3 | 354 |
| 1319 | Witów | 94 | AR_1.1652 | 2 | 3 | 128 |
| 1320 | Witów | 94 | AR_1.1652 | 1 | 3 | 121 |
| 1321 | Witów | 94 | AR_1.1652 | 2 | 3 | 61 |
| 1322 | Witów | 94 | AR_1.1652 | 2 | 3 | 175 |
| 1323 | Witów | 95 | AR_1.1651 | 2 | 3 | 201 |
| 1324 | Witów | 95 | AR_1.1651 | 1 | 2 | 202 |
| 1325 | Witów | 96 | AR_1.1650 | 2 | 3 | 132 |
| 1326 | Witów | 96 | AR_1.1650 | 2 | 3 | 88 |
| 1327 | Witów | 96 | AR_1.1650 | 2 | 3 | 99 |
| 1328 | Witów | 97 | AR_1.1649 | 2 | 3 | 167 |
| 1329 | Witów | 98 | AR_1.1648 | 1 | 3 | 204 |
| 1330 | Witów | 98 | AR_1.1648 | 1 | 3 | 120 |
| 1331 | Witów | 99 | AR_1.1647 | 1 | 2 | 81 |
| 1332 | Witów | 99 | AR_1.1647 | 1 | 3 | 92 |
| 1333 | Witów | 99 | AR_1.1647 | 1 | 3 | 105 |
| 1334 | Witów | 100 | AR_1.1646 | 1 | 3 | 195 |
| 1335 | Witów | 100 | AR_1.1646 | 1 | 3 | 127 |
| 1336 | Witów | 100 | AR_1.1646 | 2 | 3 | 23 |
| 1337 | Witów | 101 | AR_1.1336 | 2 | 3 | 158 |
| 1338 | Witów | 101 | AR_1.1336 | 1 | 3 | 144 |
| 1339 | Witów | 101 | AR_1.1336 | 1 | 3 | 122 |
| 1340 | Witów | 101 | AR_1.1336 | 1 | 3 | 190 |
| 1341 | Witów | 101 | AR_1.1336 | 1 | 3 | 443 |
| 1342 | Witów | 102 | AR_1.1334 | 2 | 3 | 269 |
| 1343 | Witów | 102 | AR_1.1334 | 1 | 3 | 157 |
| 1344 | Witów | 102 | AR_1.1334 | 2 | 3 | 291 |
| 1345 | Witów | 102 | AR_1.1334 | 2 | 3 | 16 |
| 1346 | Witów | 102 | AR_1.1334 | 2 | 3 | 18 |
| 1347 | Witów | 104 | AR_1.1320 | 2 | 3 | 158 |
| 1348 | Witów | 104 | AR_1.1320 | 2 | 3 | 267 |
| 1349 | Witów | 105 | AR_1.1316 | 2 | 3 | 153 |
| 1350 | Witów | 105 | AR_1.1316 | 2 | 3 | 225 |
| 1351 | Witów | 105 | AR_1.1316 | 2 | 3 | 93 |
| 1352 | Witów | 105 | AR_1.1316 | 2 | 3 | 16 |
| 1353 | Witów | 106 | AR_1.1285/2 | 2 | 3 | 338 |
| 1354 | Witów | 106 | AR_1.1285/2 | 2 | 3 | 174 |
| 1355 | Witów | 106 | AR_1.1285/2 | 2 | 3 | 170 |
| 1356 | Witów | 106 | AR_1.1287 | 2 | 3 | 215 |
| 1357 | Witów | 106 | AR_1.1287 | 2 | 3 | 30 |
| 1358 | Witów | 107 | AR_1.1276/1 | 2 | 3 | 298 |
| 1359 | Witów | 107 | AR_1.1276/1 | 2 | 3 | 30 |
| 1360 | Witów | 107 | AR_1.1276/1 | 2 | 3 | 136 |
| 1361 | Witów | 107 | AR_1.1276/1 | 2 | 3 | 108 |
| 1362 | Witów | 107 | AR_1.1276/1 | 1 | 3 | 41 |
| 1363 | Witów | 108 | AR_1.1271 | 2 | 3 | 143 |
| 1364 | Witów | 108 | AR_1.1271 | 2 | 3 | 52 |
| 1365 | Witów | 109 | AR_1.1258 | 1 | 3 | 211 |
| 1366 | Witów | 109 | AR_1.1258 | 2 | 3 | 324 |
| 1367 | Witów | 109 | AR_1.1258 | 2 | 3 | 16 |
| 1368 | Witów | 109 | AR_1.1258 | 2 | 3 | 8 |
| 1369 | Witów | 111 | AR_1.1229 | 2 | 3 | 44 |
| 1370 | Witów | 111 | AR_1.1229 | 2 | 3 | 5 |
| 1371 | Witów | 112 | AR_1.1226 | 2 | 3 | 120 |
| 1372 | Witów | 114 | AR_1.1206 | 1 | 3 | 177 |
| 1373 | Witów | 114 | AR_1.1206 | 1 | 3 | 35 |
| 1374 | Witów | 114 | AR_1.1208 | 2 | 3 | 115 |
| 1375 | Witów | 114 | AR_1.1208 | 1 | 3 | 134 |
| 1376 | Witów | 116 | AR_1.1171 | 2 | 3 | 321 |
| 1377 | Witów | 116 | AR_1.1176 | 1 | 3 | 267 |
| 1378 | Witów | 117 | AR_1.1159 | 2 | 3 | 233 |
| 1379 | Witów | 117 | AR_1.1159 | 2 | 3 | 229 |
| 1380 | Witów | 117 | AR_1.1159 | 1 | 3 | 23 |
| 1381 | Witów | 118 | AR_1.1348 | 2 | 3 | 55 |
| 1382 | Witów | 118 | AR_1.1348 | 1 | 3 | 140 |
| 1383 | Witów | 118 | AR_1.1348 | 1 | 3 | 19 |
| 1384 | Witów | 119 | AR_1.1356 | 1 | 3 | 164 |
| 1385 | Witów | 119 | AR_1.1356 | 2 | 3 | 290 |
| 1386 | Witów | 121 | AR_1.1360/1 | 2 | 3 | 238 |
| 1387 | Witów | 121 | AR_1.1360 | 2 | 3 | 13 |
| 1388 | Witów | 121 | AR_1.1360 | 1 | 3 | 209 |
| 1389 | Witów | 121 | AR_1.1362 | 1 | 3 | 123 |
| 1390 | Witów | 121 | AR_1.1362 | 2 | 3 | 185 |
| 1391 | Witów | 123 | AR_1.1374 | 2 | 3 | 132 |
| 1392 | Witów | 123 | AR_1.1374 | 2 | 3 | 64 |
| 1393 | Witów | 123 | AR_1.1374 | 2 | 3 | 15 |
| 1394 | Witów | 124 | AR_1.1588 | 1 | 3 | 93 |
| 1395 | Witów | 124 | AR_1.1588 | 1 | 3 | 112 |
| 1396 | Witów | 125 | AR_1.1589 | 2 | 3 | 76 |
| 1397 | Witów | 126 | AR_1.1590 | 2 | 3 | 157 |
| 1398 | Witów | 127 | AR_1.1592 | 2 | 3 | 160 |
| 1399 | Witów | 127 | AR_1.1592 | 2 | 3 | 160 |
| 1400 | Witów | 128 | AR_1.1593 | 1 | 3 | 232 |
| 1401 | Witów | 128 | AR_1.1593 | 2 | 3 | 14 |
| 1402 | Witów | 129 | AR_1.1594 | 2 | 3 | 153 |
| 1403 | Witów | 129 | AR_1.1594 | 1 | 3 | 170 |
| 1404 | Witów | 129 | AR_1.1594 | 2 | 3 | 64 |
| 1405 | Witów | 129 | AR_1.1594 | 2 | 3 | 125 |
| 1406 | Witów | 130 | AR_1.1598 | 2 | 3 | 137 |
| 1407 | Witów | 130 | AR_1.1598 | 2 | 3 | 47 |
| 1408 | Witów | 130 | AR_1.1598 | 2 | 3 | 25 |
| 1409 | Witów | 131 | AR_1.1599 | 2 | 3 | 23 |
| 1410 | Witów | 131 | AR_1.1599 | 2 | 3 | 45 |
| 1411 | Witów | 131 | AR_1.1599 | 2 | 3 | 218 |
| 1412 | Witów | 132 | AR_1.1600 | 1 | 3 | 12 |
| 1413 | Witów | 132 | AR_1.1600 | 1 | 3 | 113 |
| 1414 | Witów | 133 | AR_1.1603 | 2 | 3 | 144 |
| 1415 | Witów | 133 | AR_1.1603 | 2 | 3 | 102 |
| 1416 | Witów | 133 | AR_1.1603 | 2 | 3 | 28 |
| 1417 | Witów | 134 | AR_1.1606 | 1 | 3 | 78 |
| 1418 | Witów | 135 | AR_1.1607 | 1 | 3 | 143 |
| 1419 | Witów | 135 | AR_1.1607 | 2 | 3 | 335 |
| 1420 | Witów | 136 | AR_1.1610 | 2 | 3 | 288 |
| 1421 | Witów | 137 | AR_1.1613 | 1 | 2 | 150 |
| 1422 | Witów | 139 | AR_1.1614 | 2 | 3 | 140 |
| 1423 | Witów | 139 | AR_1.1614 | 2 | 3 | 47 |
| 1424 | Witów | 139 | AR_1.1614 | 2 | 3 | 218 |
| 1425 | Witów | 141 | AR_1.1616 | 2 | 3 | 190 |
| 1426 | Witów | 141 | AR_1.1616 | 2 | 3 | 443 |
| 1427 | Witów | 143 | AR_1.1642 | 1 | 3 | 100 |
| 1428 | Witów | 149 | AR_1.1623 | 2 | 3 | 576 |
| 1429 | Witów | 150 | AR_1.1621 | 2 | 3 | 259 |
| 1430 | Witów | 150 | AR_1.1621 | 2 | 3 | 133 |
| 1431 | Witów | 150 | AR_1.1621 | 2 | 3 | 112 |
| 1432 | Witów | 150 | AR_1.1621 | 2 | 3 | 184 |
| 1433 | Witów | 151 | AR_1.1618 | 2 | 3 | 303 |
| 1434 | Witów | 151 | AR_1.1618 | 2 | 3 | 128 |
| 1435 | Witów | 151 | AR_1.1618 | 2 | 3 | 144 |
| 1436 | Witów | 152 | AR_1.1582 | 2 | 3 | 72 |
| 1437 | Witów | 152 | AR_1.1582 | 2 | 3 | 233 |
| 1438 | Witów | 153 | AR_1.1580 | 2 | 3 | 216 |
| 1439 | Witów | 153 | AR_1.1580 | 1 | 3 | 44 |
| 1440 | Witów | 153 | AR_1.1580 | 2 | 3 | 14 |
| 1441 | Witów | 154 | AR_1.1578/2 | 2 | 3 | 123 |
| 1442 | Witów | 156 | AR_1.1574 | 2 | 3 | 346 |
| 1443 | Witów | 156 | AR_1.1574 | 2 | 3 | 108 |
| 1444 | Witów | 156 | AR_1.1575/2 | 1 | 3 | 91 |
| 1445 | Witów | 158 | AR_1.1570 | 2 | 3 | 194 |
| 1446 | Witów | 158 | AR_1.1571 | 2 | 3 | 173 |
| 1447 | Witów | 158 | AR_1.1571 | 2 | 3 | 205 |
| 1448 | Witów | 159 | AR_1.1568 | 2 | 3 | 273 |
| 1449 | Witów | 159 | AR_1.1568 | 2 | 3 | 47 |
| 1450 | Witów | 159 | AR_1.1568 | 2 | 3 | 201 |
| 1451 | Witów | 159 | AR_1.1568 | 2 | 3 | 65 |
| 1452 | Witów | 159 | AR_1.1568 | 2 | 3 | 20 |
| 1453 | Witów | 160 | AR_1.1565 | 2 | 3 | 284 |
| 1454 | Witów | 160 | AR_1.1565 | 2 | 3 | 194 |
| 1455 | Witów | 161 | AR_1.1560 | 2 | 3 | 116 |
| 1456 | Witów | 161 | AR_1.1560 | 2 | 3 | 187 |
| 1457 | Witów | 162 | AR_1.1559 | 2 | 3 | 165 |
| 1458 | Witów | 162 | AR_1.1559 | 2 | 3 | 73 |
| 1459 | Witów | 163 | AR_1.1556 | 1 | 3 | 165 |
| 1460 | Witów | 163 | AR_1.1556 | 2 | 3 | 26 |
| 1461 | Witów | 164 | AR_1.1551 | 2 | 3 | 242 |
| 1462 | Witów | 164 | AR_1.1551 | 2 | 3 | 140 |
| 1463 | Witów | 167 | AR_1.1534 | 2 | 3 | 1290 |
| 1464 | Witów | 168 | AR_2.897 | 2 | 3 | 123 |
| 1465 | Witów | 168 | AR_2.897 | 2 | 3 | 21 |
| 1466 | Witów | 168 | AR_2.897 | 2 | 3 | 17 |
| 1467 | Witów | 168 | AR_2.897 | 1 | 3 | 157 |
| 1468 | Witów | 169 | AR_2.921 | 2 | 3 | 206 |
| 1469 | Witów | 169 | AR_2.921 | 2 | 3 | 57 |
| 1470 | Witów | 169 | AR_2.921 | 2 | 3 | 160 |
| 1471 | Witów | 169 | AR_2.921 | 2 | 3 | 34 |
| 1472 | Witów | 170 | AR_2.961 | 2 | 3 | 235 |
| 1473 | Witów | 100a | AR_1.1645 | 2 | 3 | 173 |
| 1474 | Witów | 100a | AR_1.1645 | 1 | 3 | 61 |
| 1475 | Witów | 106a | AR_1.1279 | 2 | 3 | 124 |
| 1476 | Witów | 106a | AR_1.1279 | 2 | 3 | 157 |
| 1477 | Witów | 115a | AR_1.1180 | 2 | 3 | 177 |
| 1478 | Witów | 115a | AR_1.1180 | 2 | 3 | 26 |
| 1479 | Witów | 123a | AR_1.1379 | 2 | 3 | 293 |
| 1480 | Witów | 123b | AR_1.1553/2 | 2 | 3 | 231 |
| 1481 | Witów | 129a | AR_1.1595 | 2 | 3 | 150 |
| 1482 | Witów | 129a | AR_1.1595 | 2 | 3 | 78 |
| 1483 | Witów | 129a | AR_1.1595 | 1 | 2 | 49 |
| 1484 | Witów | 134a | AR_1.1605 | 2 | 3 | 171 |
| 1485 | Witów | 134a | AR_1.1605 | 2 | 3 | 34 |
| 1486 | Witów | 134a | AR_1.1605 | 2 | 3 | 174 |
| 1487 | Witów | 136a | AR_1.1611 | 2 | 3 | 335 |
| 1488 | Witów | 136a | AR_1.1610 | 2 | 3 | 46 |
| 1489 | Witów | 136a | AR_1.1612 | 1 | 3 | 54 |
| 1490 | Witów | 14a | AR_1.1434/1 | 2 | 3 | 82 |
| 1491 | Witów | 14a | AR_1.1434/1 | 2 | 3 | 108 |
| 1492 | Witów | 1a | AR_1.1403 | 2 | 3 | 325 |
| 1493 | Witów | 1a | AR_1.1403 | 2 | 3 | 112 |
| 1494 | Witów | 1a | AR_1.1403 | 2 | 3 | 252 |
| 1495 | Witów | 1b | AR_1.1398/2 | 2 | 3 | 197 |
| 1496 | Witów | BN | AR_1.1246 | 2 | 3 | 109 |
| 1497 | Woźniki | 2 | AR_1.50/1 | 1 | 3 | 225 |
| 1498 | Woźniki | 2 | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 154 |
| 1499 | Woźniki | 2 | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 477 |
| 1500 | Woźniki | 2 | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 417 |
| 1501 | Woźniki | 2 | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 82 |
| 1502 | Woźniki | 3 | AR_1.48/2 | 2 | 3 | 179 |
| 1503 | Woźniki | 3 | AR_1.48/2 | 2 | 3 | 121 |
| 1504 | Woźniki | 5 | AR_1.25 | 2 | 3 | 164 |
| 1505 | Woźniki | 6 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 255 |
| 1506 | Woźniki | 6 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 212 |
| 1507 | Woźniki | 6 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 523 |
| 1508 | Woźniki | 7 | AR_1.22 | 2 | 3 | 307 |
| 1509 | Woźniki | 8 | AR_1.44/1 | 1 | 3 | 363 |
| 1510 | Woźniki | 8 | AR_1.44/1 | 2 | 3 | 358 |
| 1511 | Woźniki | 8 | AR_1.44/2 | 1 | 3 | 259 |
| 1512 | Woźniki | 8 | AR_1.44/2 | 2 | 3 | 1107 |
| 1513 | Woźniki | 10 | AR_1.18 | 2 | 3 | 104 |
| 1514 | Woźniki | 10 | AR_1.18 | 2 | 3 | 402 |
| 1515 | Woźniki | 10 | AR_1.18 | 2 | 3 | 31 |
| 1516 | Woźniki | 10 | AR_1.18 | 2 | 3 | 174 |
| 1517 | Woźniki | 11 | AR_1.16 | 2 | 3 | 193 |
| 1518 | Woźniki | 11 | AR_1.16 | 2 | 3 | 279 |
| 1519 | Woźniki | 11 | AR_1.16 | 2 | 3 | 57 |
| 1520 | Woźniki | 11 | AR_1.16 | 2 | 3 | 488 |
| 1521 | Woźniki | 12 | AR_1.10/3 | 2 | 3 | 202 |
| 1522 | Woźniki | 12 | AR_1.10/3 | 2 | 3 | 158 |
| 1523 | Woźniki | 12 | AR_1.10/3 | 2 | 3 | 290 |
| 1524 | Woźniki | 14 | AR_1.39/1 | 2 | 3 | 409 |
| 1525 | Woźniki | 14 | AR_1.39/1 | 2 | 3 | 85 |
| 1526 | Woźniki | 14 | AR_1.38/2 | 2 | 3 | 344 |
| 1527 | Woźniki | 15 | AR_1.8 | 2 | 3 | 430 |
| 1528 | Woźniki | 15 | AR_1.9/1 | 2 | 3 | 390 |
| 1529 | Woźniki | 15 | AR_1.8 | 2 | 3 | 66 |
| 1530 | Woźniki | 17 | AR_1.7/1 | 1 | 3 | 215 |
| 1531 | Woźniki | 17 | AR_1.7/1 | 1 | 3 | 296 |
| 1532 | Woźniki | 18 | AR_1.36/1 | 1 | 3 | 386 |
| 1533 | Woźniki | 18 | AR_1.36/1 | 2 | 3 | 321 |
| 1534 | Woźniki | 18 | AR_1.36/1 | 2 | 3 | 83 |
| 1535 | Woźniki | 18 | AR_1.36/1 | 2 | 3 | 57 |
| 1536 | Woźniki | 19 | AR_1.35/1 | 2 | 3 | 407 |
| 1537 | Woźniki | 19 | AR_1.35/1 | 1 | 3 | 515 |
| 1538 | Woźniki | 19 | AR_1.35/1 | 2 | 3 | 88 |
| 1539 | Woźniki | 20 | AR_1.34/2 | 1 | 3 | 617 |
| 1540 | Woźniki | 23 | AR_1.3/1 | 2 | 3 | 320 |
| 1541 | Woźniki | 23 | AR_1.3/1 | 2 | 3 | 99 |
| 1542 | Woźniki | 23 | AR_1.3/1 | 2 | 3 | 184 |
| 1543 | Woźniki | 26 | AR_1.12 | 1 | 3 | 122 |
| 1544 | Woźniki | 26 | AR_1.12 | 2 | 3 | 16 |
| 1545 | Woźniki | 27 | AR_1.14 | 2 | 3 | 102 |
| 1546 | Woźniki | 28 | AR_1.30 | 2 | 3 | 144 |
| 1547 | Woźniki | 28 | AR_1.30 | 2 | 3 | 21 |
| 1548 | Woźniki | 31 | AR_1.77/2 | 2 | 3 | 178 |
| 1549 | Woźniki | 31 | AR_1.77/2 | 2 | 3 | 431 |
| 1550 | Woźniki | 31 | AR_1.77/2 | 2 | 3 | 161 |
| 1551 | Woźniki | 32 | AR_1.78/10 | 2 | 3 | 156 |
| 1552 | Woźniki | 32 | AR_1.78/10 | 2 | 3 | 53 |
| 1553 | Woźniki | 32 | AR_1.78/10 | 2 | 3 | 304 |
| 1554 | Woźniki | 32 | AR_1.78/10 | 2 | 3 | 22 |
| 1555 | Woźniki | 33 | AR_1.80/14 | 2 | 3 | 170 |
| 1556 | Woźniki | 33 | AR_1.80/14 | 2 | 3 | 298 |
| 1557 | Wygiełzów | 2 | AR_3.45/3 | 2 | 3 | 404 |
| 1558 | Wygiełzów | 2 | AR_3.45/3 | 1 | 3 | 12 |
| 1559 | Wygiełzów | 3 | AR_3.43/1 | 2 | 3 | 332 |
| 1560 | Wygiełzów | 4 | AR_3.42/4 | 2 | 3 | 331 |
| 1561 | Wygiełzów | 4 | AR_3.42/4 | 2 | 3 | 187 |
| 1562 | Wygiełzów | 4 | AR_3.42/4 | 2 | 3 | 22 |
| 1563 | Wygiełzów | 4 | AR_3.42/4 | 2 | 3 | 64 |
| 1564 | Wygiełzów | 5 | AR_3.38/3 | 2 | 3 | 266 |
| 1565 | Wygiełzów | 5 | AR_3.38/3 | 2 | 3 | 219 |
| 1566 | Wygiełzów | 5 | AR_3.38/3 | 1 | 3 | 214 |
| 1567 | Wygiełzów | 5 | AR_3.38/3 | 1 | 3 | 30 |
| 1568 | Wygiełzów | 7 | AR_3.37/12 | 2 | 3 | 288 |
| 1569 | Wygiełzów | 7 | AR_3.37/12 | 2 | 3 | 34 |
| 1570 | Wygiełzów | 7 | AR_3.37/12 | 2 | 3 | 277 |
| 1571 | Wygiełzów | 7 | AR_3.37/3 | 2 | 3 | 187 |
| 1572 | Wygiełzów | 7 | AR_3.37/3 | 2 | 3 | 198 |
| 1573 | Wygiełzów | 8 | AR_3.37/9 | 1 | 3 | 216 |
| 1574 | Wygiełzów | 8 | AR_3.37/12 | 2 | 3 | 451 |
| 1575 | Wygiełzów | 8 | AR_3.37/12 | 1 | 3 | 16 |
| 1576 | Wygiełzów | 9 | AR_3.35 | 2 | 3 | 151 |
| 1577 | Wygiełzów | 9 | AR_3.35 | 1 | 3 | 161 |
| 1578 | Wygiełzów | 10 | AR_3.34/1 | 2 | 3 | 297 |
| 1579 | Wygiełzów | 10 | AR_3.34/1 | 2 | 3 | 72 |
| 1580 | Wygiełzów | 11 | AR_3.36/3 | 2 | 3 | 156 |
| 1581 | Wygiełzów | 12 | AR_3.32/7 | 2 | 3 | 208 |
| 1582 | Wygiełzów | 12 | AR_3.32/7 | 2 | 3 | 168 |
| 1583 | Wygiełzów | 13 | AR_1.299 | 2 | 3 | 116 |
| 1584 | Wygiełzów | 13 | AR_1.299 | 2 | 3 | 19 |
| 1585 | Wygiełzów | 16 | AR_3.9 | 2 | 3 | 199 |
| 1586 | Wygiełzów | 16 | AR_3.9 | 1 | 3 | 139 |
| 1587 | Wygiełzów | 17 | AR_3.10/7 | 2 | 3 | 315 |
| 1588 | Wygiełzów | 17 | AR_3.10/7 | 2 | 3 | 188 |
| 1589 | Wygiełzów | 17 | AR_3.10/7 | 2 | 3 | 226 |
| 1590 | Wygiełzów | 17 | AR_3.10/7 | 2 | 3 | 208 |
| 1591 | Wygiełzów | 19 | AR_3.13/3 | 2 | 3 | 153 |
| 1592 | Wygiełzów | 19 | AR_3.13/1 | 2 | 3 | 431 |
| 1593 | Wygiełzów | 21 | AR_3.15/9 | 2 | 3 | 194 |
| 1594 | Wygiełzów | 21 | AR_3.15/9 | 2 | 3 | 36 |
| 1595 | Wygiełzów | 21 | AR_3.15/9 | 2 | 3 | 165 |
| 1596 | Wygiełzów | 21 | AR_3.15/9 | 2 | 3 | 177 |
| 1597 | Wygiełzów | 22 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 420 |
| 1598 | Wygiełzów | 22 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 43 |
| 1599 | Wygiełzów | 22 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 94 |
| 1600 | Wygiełzów | 22 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 59 |
| 1601 | Wygiełzów | 22 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 14 |
| 1602 | Wygiełzów | 22 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 164 |
| 1603 | Wygiełzów | 23 | AR_3.17/3 | 2 | 3 | 153 |
| 1604 | Wygiełzów | 23 | AR_3.16/3 | 2 | 3 | 51 |
| 1605 | Wygiełzów | 23 | AR_3.17/3 | 2 | 3 | 126 |
| 1606 | Wygiełzów | 24 | AR_3.18/3 | 2 | 3 | 328 |
| 1607 | Wygiełzów | 24 | AR_3.17/3 | 2 | 3 | 126 |
| 1608 | Wygiełzów | 25 | AR_3.22/6 | 2 | 3 | 286 |
| 1609 | Wygiełzów | 25 | AR_3.22/6 | 1 | 3 | 204 |
| 1610 | Wygiełzów | 26 | AR_3.39/5 | 2 | 3 | 208 |
| 1611 | Wygiełzów | 26 | AR_3.39/5 | 1 | 3 | 153 |
| 1612 | Wygiełzów | 26 | AR_3.39/5 | 1 | 3 | 327 |
| 1613 | Wygiełzów | 26 | AR_3.39/5 | 2 | 3 | 62 |
| 1614 | Wygiełzów | 26 | AR_3.39/5 | 2 | 3 | 21 |
| 1615 | Wygiełzów | 26 | AR_3.39/5 | 2 | 3 | 112 |
| 1616 | Wygiełzów | 27 | AR_3.39/4 | 1 | 3 | 153 |
| 1617 | Wygiełzów | 27 | AR_3.39/4 | 1 | 3 | 208 |
| 1618 | Wygiełzów | 27 | AR_3.39/4 | 1 | 3 | 158 |
| 1619 | Wygiełzów | 28 | AR_3.23/6 | 2 | 3 | 363 |
| 1620 | Wygiełzów | 28 | AR_3.23/6 | 2 | 3 | 293 |
| 1621 | Wygiełzów | 28 | AR_3.23/6 | 2 | 3 | 105 |
| 1622 | Wygiełzów | 28 | AR_3.23/6 | 2 | 3 | 151 |
| 1623 | Wygiełzów | 29 | AR_3.40/2 | 1 | 3 | 158 |
| 1624 | Wygiełzów | 29 | AR_3.40/2 | 2 | 3 | 232 |
| 1625 | Wygiełzów | 29 | AR_3.40/2 | 2 | 3 | 46 |
| 1626 | Wygiełzów | 29 | AR_3.40/2 | 2 | 3 | 379 |
| 1627 | Wygiełzów | 30 | AR_3.41/1 | 2 | 3 | 154 |
| 1628 | Wygiełzów | 30 | AR_3.41/1 | 2 | 3 | 144 |
| 1629 | Wygiełzów | 30 | AR_3.41/1 | 2 | 3 | 157 |
| 1630 | Wygiełzów | 30 | AR_3.41/1 | 2 | 3 | 167 |
| 1631 | Wygiełzów | 31 | AR_3.25/7 | 2 | 3 | 103 |
| 1632 | Wygiełzów | 31 | AR_3.25/7 | 2 | 3 | 177 |
| 1633 | Wygiełzów | 32 | AR_3.31/5 | 1 | 3 | 249 |
| 1634 | Wygiełzów | 33 | AR_3.41/3 | 2 | 3 | 284 |
| 1635 | Wygiełzów | 33 | AR_3.41/3 | 2 | 3 | 210 |
| 1636 | Wygiełzów | 33 | AR_3.41/3 | 2 | 3 | 14 |
| 1637 | Wygiełzów | 34 | AR_3.31/7 | 1 | 3 | 107 |
| 1638 | Wygiełzów | 34 | AR_3.30 | 2 | 3 | 341 |
| 1639 | Wygiełzów | 34 | AR_3.30 | 2 | 3 | 115 |
| 1640 | Wygiełzów | 34 | AR_3.30 | 2 | 3 | 186 |
| 1641 | Wygiełzów | 36 | AR_3.19/3 | 2 | 3 | 206 |
| 1642 | Wygiełzów | 36 | AR_3.19/3 | 2 | 3 | 14 |
| 1643 | Wygiełzów | 38 | AR_3.11 | 2 | 3 | 134 |
| 1644 | Wygiełzów | 38 | AR_3.11 | 2 | 3 | 134 |
| 1645 | Wygiełzów | 38 | AR_3.11 | 2 | 3 | 48 |
| 1646 | Wygiełzów | 39 | AR_3.4/2 | 2 | 3 | 253 |
| 1647 | Wygiełzów | 39 | AR_3.4/2 | 2 | 3 | 185 |
| 1648 | Wygiełzów | 39 | AR_3.4/2 | 2 | 3 | 143 |
| 1649 | Wygiełzów | 39 | AR_3.4/2 | 2 | 3 | 24 |
| 1650 | Wygiełzów | 41 | AR_1.88 | 1 | 3 | 116 |
| 1651 | Wygiełzów | 41 | AR_1.88 | 1 | 3 | 40 |
| 1652 | Wygiełzów | 41 | AR_1.88 | 1 | 3 | 165 |
| 1653 | Wygiełzów | 41 | AR_1.88 | 2 | 3 | 288 |
| 1654 | Wygiełzów | 41 | AR_1.88 | 2 | 3 | 45 |
| 1655 | Wygiełzów | 42 | AR_2.350 | 2 | 3 | 139 |
| 1656 | Wygiełzów | 42 | AR_2.350 | 2 | 3 | 148 |
| 1657 | Wygiełzów | 42 | AR_2.350 | 2 | 3 | 53 |
| 1658 | Wygiełzów | 42 | AR_1.172/1 | 2 | 3 | 144 |
| 1659 | Wygiełzów | 42 | AR_1.172/1 | 1 | 3 | 130 |
| 1660 | Wygiełzów | 43 | AR_2.333 | 2 | 3 | 191 |
| 1661 | Wygiełzów | 43 | AR_2.333 | 1 | 3 | 175 |
| 1662 | Wygiełzów | 43 | AR_2.333 | 2 | 3 | 175 |
| 1663 | Wygiełzów | 43 | AR_2.333 | 2 | 3 | 45 |
| 1664 | Wygiełzów | 43 | AR_1.170 | 1 | 3 | 156 |
| 1665 | Wygiełzów | 43 | AR_1.170 | 1 | 3 | 109 |
| 1666 | Wygiełzów | 43 | AR_1.170 | 2 | 3 | 396 |
| 1667 | Wygiełzów | 43 | AR_1.171 | 2 | 3 | 315 |
| 1668 | Wygiełzów | 43 | AR_1.170 | 2 | 3 | 35 |
| 1669 | Wygiełzów | 44 | AR_2.325 | 2 | 3 | 180 |
| 1670 | Wygiełzów | 44 | AR_2.325 | 2 | 3 | 221 |
| 1671 | Wygiełzów | 44 | AR_1.85/3 | 2 | 3 | 146 |
| 1672 | Wygiełzów | 44 | AR_1.85/3 | 2 | 3 | 157 |
| 1673 | Wygiełzów | 45 | AR_1.83 | 2 | 3 | 168 |
| 1674 | Wygiełzów | 45 | AR_1.83 | 2 | 3 | 191 |
| 1675 | Wygiełzów | 45 | AR_1.83 | 2 | 3 | 85 |
| 1676 | Wygiełzów | 45 | AR_1.83 | 2 | 3 | 44 |
| 1677 | Wygiełzów | 46 | AR_1.167 | 2 | 3 | 123 |
| 1678 | Wygiełzów | 46 | AR_1.167 | 1 | 3 | 98 |
| 1679 | Wygiełzów | 46 | AR_1.167 | 1 | 3 | 144 |
| 1680 | Wygiełzów | 47 | AR_1.166 | 2 | 3 | 373 |
| 1681 | Wygiełzów | 48 | AR_1.81 | 2 | 3 | 86 |
| 1682 | Wygiełzów | 48 | AR_1.81 | 2 | 3 | 171 |
| 1683 | Wygiełzów | 48 | AR_1.82 | 2 | 3 | 110 |
| 1684 | Wygiełzów | 48 | AR_1.82 | 2 | 3 | 36 |
| 1685 | Wygiełzów | 48 | AR_1.81 | 2 | 3 | 260 |
| 1686 | Wygiełzów | 48 | AR_1.81 | 2 | 3 | 25 |
| 1687 | Wygiełzów | 49 | AR_1.80 | 2 | 3 | 120 |
| 1688 | Wygiełzów | 49 | AR_1.80 | 1 | 3 | 160 |
| 1689 | Wygiełzów | 49 | AR_1.80 | 1 | 3 | 65 |
| 1690 | Wygiełzów | 50 | AR_1.79 | 2 | 3 | 395 |
| 1691 | Wygiełzów | 50 | AR_1.79 | 2 | 3 | 49 |
| 1692 | Wygiełzów | 50 | AR_1.79 | 2 | 3 | 211 |
| 1693 | Wygiełzów | 50 | AR_1.79 | 2 | 3 | 51 |
| 1694 | Wygiełzów | 50 | AR_1.79 | 2 | 3 | 49 |
| 1695 | Wygiełzów | 51 | AR_1.78 | 2 | 3 | 117 |
| 1696 | Wygiełzów | 51 | AR_1.78 | 2 | 3 | 151 |
| 1697 | Wygiełzów | 51 | AR_1.78 | 2 | 3 | 13 |
| 1698 | Wygiełzów | 51 | AR_1.78 | 2 | 3 | 30 |
| 1699 | Wygiełzów | 54 | AR_1.395 | 2 | 3 | 45 |
| 1700 | Wygiełzów | 54 | AR_1.395 | 2 | 3 | 286 |
| 1701 | Wygiełzów | 54 | AR_1.76 | 1 | 3 | 356 |
| 1702 | Wygiełzów | 54 | AR_1.76 | 2 | 3 | 141 |
| 1703 | Wygiełzów | 54 | AR_1.76 | 2 | 3 | 23 |
| 1704 | Wygiełzów | 54 | AR_1.76 | 1 | 3 | 132 |
| 1705 | Wygiełzów | 55 | AR_1.69 | 2 | 3 | 226 |
| 1706 | Wygiełzów | 55 | AR_1.69 | 2 | 3 | 12 |
| 1707 | Wygiełzów | 55 | AR_1.69 | 2 | 3 | 120 |
| 1708 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 99 |
| 1709 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 291 |
| 1710 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 47 |
| 1711 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 48 |
| 1712 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 98 |
| 1713 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 18 |
| 1714 | Wygiełzów | 56 | AR_1.24 | 2 | 3 | 161 |
| 1715 | Wygiełzów | 59 | AR_1.22 | 2 | 3 | 274 |
| 1716 | Wygiełzów | 59 | AR_1.22 | 2 | 3 | 35 |
| 1717 | Wygiełzów | 59 | AR_1.22 | 2 | 3 | 164 |
| 1718 | Wygiełzów | 60 | AR_1.21/1 | 2 | 3 | 146 |
| 1719 | Wygiełzów | 60 | AR_1.21/1 | 2 | 3 | 175 |
| 1720 | Wygiełzów | 61 | AR_1.119 | 2 | 3 | 132 |
| 1721 | Wygiełzów | 62 | AR_1.3 | 2 | 3 | 280 |
| 1722 | Wygiełzów | 62 | AR_1.2 | 2 | 3 | 160 |
| 1723 | Wygiełzów | 62 | AR_1.1 | 2 | 3 | 84 |
| 1724 | Wygiełzów | 63 | AR_1.16 | 2 | 3 | 122 |
| 1725 | Wygiełzów | 63 | AR_1.16 | 2 | 3 | 161 |
| 1726 | Wygiełzów | 65 | AR_1.19 | 2 | 3 | 146 |
| 1727 | Wygiełzów | 65 | AR_1.19 | 2 | 3 | 48 |
| 1728 | Wygiełzów | 65 | AR_1.19 | 2 | 3 | 15 |
| 1729 | Wygiełzów | 66 | AR_1.127/4 | 2 | 3 | 307 |
| 1730 | Wygiełzów | 66 | AR_1.127/4 | 2 | 3 | 257 |
| 1731 | Wygiełzów | 66 | AR_1.127/4 | 2 | 3 | 167 |
| 1732 | Wygiełzów | 66 | AR_1.127/4 | 2 | 3 | 17 |
| 1733 | Wygiełzów | 66 | AR_1.127/4 | 2 | 3 | 43 |
| 1734 | Wygiełzów | 27a | AR_3.23/2 | 2 | 3 | 157 |
| 1735 | Wygiełzów | 27a | AR_3.23/2 | 2 | 3 | 35 |
| 1736 | Wygiełzów | 37a | AR_3.16/6 | 1 | 3 | 112 |
| 1737 | Wygiełzów | 37a | AR_3.16/6 | 2 | 3 | 136 |
| 1738 | Wygiełzów | 37a | AR_3.16/6 | 2 | 3 | 134 |
| 1739 | Wygiełzów | 37a | AR_3.16/6 | 1 | 3 | 62 |
| 1740 | Wygiełzów | 66a | AR_1.127/3 | 2 | 3 | 132 |
| 1741 | Zawada Pilicka | 1 | AR_4.132/8 | 2 | 3 | 126 |
| 1742 | Zawada Pilicka | 3 | AR_4.134/4 | 2 | 3 | 305 |
| 1743 | Zawada Pilicka | 4 | AR_4.134/2 | 2 | 3 | 257 |
| 1744 | Zawada Pilicka | 4 | AR_4.134/2 | 2 | 3 | 339 |
| 1745 | Zawada Pilicka | 4 | AR_4.134/2 | 2 | 3 | 135 |
| 1746 | Zawada Pilicka | 4 | AR_4.134/2 | 2 | 3 | 13 |
| 1747 | Zawada Pilicka | 4 | AR_4.134/2 | 2 | 3 | 34 |
| 1748 | Zawada Pilicka | 4 | AR_4.134/2 | 2 | 3 | 327 |
| 1749 | Zawada Pilicka | 5 | AR_4.136/1 | 1 | 3 | 187 |
| 1750 | Zawada Pilicka | 5 | AR_4.136/1 | 2 | 3 | 181 |
| 1751 | Zawada Pilicka | 5 | AR_4.136/1 | 2 | 3 | 232 |
| 1752 | Zawada Pilicka | 6 | AR_4.1/1 | 2 | 3 | 163 |
| 1753 | Zawada Pilicka | 6 | AR_4.1/1 | 2 | 3 | 211 |
| 1754 | Zawada Pilicka | 6 | AR_4.1/1 | 2 | 3 | 438 |
| 1755 | Zawada Pilicka | 7 | AR_4.136/2 | 2 | 3 | 130 |
| 1756 | Zawada Pilicka | 7 | AR_4.136/2 | 2 | 3 | 386 |
| 1757 | Zawada Pilicka | 9 | AR_4.6/7 | 2 | 3 | 117 |
| 1758 | Zawada Pilicka | 9 | AR_4.6/7 | 2 | 3 | 443 |
| 1759 | Zawada Pilicka | 9 | AR_4.6/7 | 2 | 3 | 47 |
| 1760 | Zawada Pilicka | 10 | AR_4.7/4 | 2 | 3 | 437 |
| 1761 | Zawada Pilicka | 10 | AR_4.7/4 | 2 | 3 | 112 |
| 1762 | Zawada Pilicka | 11 | AR_4.10/2 | 1 | 3 | 65 |
| 1763 | Zawada Pilicka | 11 | AR_4.10/2 | 2 | 3 | 423 |
| 1764 | Zawada Pilicka | 11 | AR_4.10/2 | 2 | 3 | 163 |
| 1765 | Zawada Pilicka | 11 | AR_4.10/2 | 2 | 3 | 26 |
| 1766 | Zawada Pilicka | 11 | AR_4.10/2 | 2 | 3 | 168 |
| 1767 | Zawada Pilicka | 11 | AR_4.10/2 | 2 | 3 | 40 |
| 1768 | Zawada Pilicka | 12 | AR_4.10/3 | 2 | 3 | 403 |
| 1769 | Zawada Pilicka | 12 | AR_4.10/3 | 1 | 3 | 100 |
| 1770 | Zawada Pilicka | 14 | AR_4.139 | 2 | 3 | 187 |
| 1771 | Zawada Pilicka | 14 | AR_4.139 | 2 | 3 | 385 |
| 1772 | Zawada Pilicka | 14 | AR_4.139 | 2 | 3 | 211 |
| 1773 | Zawada Pilicka | 15 | AR_4.146/2 | 2 | 3 | 177 |
| 1774 | Zawada Pilicka | 15 | AR_4.146/2 | 2 | 3 | 175 |
| 1775 | Zawada Pilicka | 16 | AR_4.90 | 2 | 3 | 588 |
| 1776 | Zawada Pilicka | 16 | AR_4.90 | 2 | 3 | 150 |
| 1777 | Zawada Pilicka | 17 | AR_4.110 | 2 | 3 | 165 |
| 1778 | Zawada Pilicka | 17 | AR_4.110 | 1 | 3 | 175 |
| 1779 | Zawada Pilicka | 19 | AR_4.18/3 | 2 | 3 | 129 |
| 1780 | Zawada Pilicka | 19 | AR_4.18/3 | 2 | 3 | 105 |
| 1781 | Zawada Pilicka | 19 | AR_4.18/3 | 1 | 3 | 122 |
| 1782 | Zawada Pilicka | 20 | AR_4.113 | 2 | 3 | 185 |
| 1783 | Zawada Pilicka | 20 | AR_4.113 | 2 | 3 | 185 |
| 1784 | Zawada Pilicka | 20 | AR_4.113 | 2 | 3 | 421 |
| 1785 | Zawada Pilicka | 21 | AR_4.114/1 | 1 | 3 | 137 |
| 1786 | Zawada Pilicka | 22 | AR_4.115/1 | 2 | 3 | 134 |
| 1787 | Zawada Pilicka | 22 | AR_4.115/1 | 2 | 3 | 133 |
| 1788 | Zawada Pilicka | 22 | AR_4.115/1 | 2 | 3 | 160 |
| 1789 | Zawada Pilicka | 23 | AR_4.30/2 | 2 | 3 | 204 |
| 1790 | Zawada Pilicka | 23 | AR_4.30/2 | 2 | 3 | 51 |
| 1791 | Zawada Pilicka | 23 | AR_4.30/2 | 2 | 3 | 410 |
| 1792 | Zawada Pilicka | 24 | AR_4.116 | 2 | 3 | 783 |
| 1793 | Zawada Pilicka | 24 | AR_4.116 | 2 | 3 | 260 |
| 1794 | Zawada Pilicka | 24 | AR_4.116 | 1 | 3 | 140 |
| 1795 | Zawada Pilicka | 26 | AR_4.118 | 2 | 3 | 371 |
| 1796 | Zawada Pilicka | 26 | AR_4.118 | 2 | 3 | 206 |
| 1797 | Zawada Pilicka | 27 | AR_4.210 | 2 | 3 | 238 |
| 1798 | Zawada Pilicka | 27 | AR_4.210 | 2 | 3 | 154 |
| 1799 | Zawada Pilicka | 28 | AR_4.240/1 | 2 | 3 | 133 |
| 1800 | Zawada Pilicka | 28 | AR_4.240/1 | 2 | 3 | 82 |
| 1801 | Zawada Pilicka | 29 | AR_1.291/4 | 2 | 3 | 229 |
| 1802 | Zawada Pilicka | 31 | AR_4.270 | 2 | 3 | 260 |
| 1803 | Zawada Pilicka | 31 | AR_4.270 | 2 | 3 | 334 |
| 1804 | Zawada Pilicka | 31 | AR_4.270 | 2 | 3 | 198 |
| 1805 | Zawada Pilicka | 32 | AR_1.51/3 | 2 | 3 | 211 |
| 1806 | Zawada Pilicka | 32 | AR_1.51/3 | 2 | 3 | 51 |
| 1807 | Zawada Pilicka | 32 | AR_1.51/3 | 2 | 3 | 63 |
| 1808 | Zawada Pilicka | 33 | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 426 |
| 1809 | Zawada Pilicka | 34 | AR_1.49/10 | 2 | 3 | 170 |
| 1810 | Zawada Pilicka | 34 | AR_1.49/10 | 2 | 3 | 45 |
| 1811 | Zawada Pilicka | 34 | AR_1.49/10 | 2 | 3 | 392 |
| 1812 | Zawada Pilicka | 35 | AR_1.49/3 | 2 | 3 | 372 |
| 1813 | Zawada Pilicka | 35 | AR_1.49/3 | 2 | 3 | 239 |
| 1814 | Zawada Pilicka | 36 | AR_1.48/3 | 1 | 3 | 216 |
| 1815 | Zawada Pilicka | 37 | AR_1.46/3 | 2 | 3 | 93 |
| 1816 | Zawada Pilicka | 37 | AR_1.46/3 | 2 | 3 | 150 |
| 1817 | Zawada Pilicka | 37 | AR_1.46/3 | 2 | 3 | 414 |
| 1818 | Zawada Pilicka | 37 | AR_1.46/3 | 2 | 3 | 365 |
| 1819 | Zawada Pilicka | 39 | AR_1.45/1 | 1 | 3 | 154 |
| 1820 | Zawada Pilicka | 39 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 331 |
| 1821 | Zawada Pilicka | 39 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 195 |
| 1822 | Zawada Pilicka | 39 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 70 |
| 1823 | Zawada Pilicka | 39 | AR_1.45/1 | 2 | 3 | 24 |
| 1824 | Zawada Pilicka | 41 | AR_1.43/1 | 2 | 3 | 242 |
| 1825 | Zawada Pilicka | 41 | AR_1.43/2 | 2 | 3 | 495 |
| 1826 | Zawada Pilicka | 41 | AR_1.43/2 | 2 | 3 | 59 |
| 1827 | Zawada Pilicka | 41 | AR_1.43/10 | 2 | 3 | 83 |
| 1828 | Zawada Pilicka | 41 | AR_1.43/10 | 2 | 3 | 144 |
| 1829 | Zawada Pilicka | 42 | AR_1.43/12 | 2 | 3 | 192 |
| 1830 | Zawada Pilicka | 42 | AR_1.43/12 | 1 | 3 | 147 |
| 1831 | Zawada Pilicka | 43 | AR_1.40/1 | 2 | 3 | 100 |
| 1832 | Zawada Pilicka | 43 | AR_1.40/1 | 2 | 3 | 288 |
| 1833 | Zawada Pilicka | 44 | AR_1.39/3 | 2 | 3 | 533 |
| 1834 | Zawada Pilicka | 45 | AR_1.38/3 | 1 | 3 | 221 |
| 1835 | Zawada Pilicka | 47 | AR_1.37/3 | 2 | 3 | 126 |
| 1836 | Zawada Pilicka | 47 | AR_1.37/3 | 2 | 3 | 184 |
| 1837 | Zawada Pilicka | 47 | AR_1.37/3 | 2 | 3 | 320 |
| 1838 | Zawada Pilicka | 48 | AR_1.37/5 | 2 | 3 | 91 |
| 1839 | Zawada Pilicka | 48 | AR_1.37/5 | 2 | 3 | 397 |
| 1840 | Zawada Pilicka | 48 | AR_1.37/5 | 2 | 3 | 202 |
| 1841 | Zawada Pilicka | 48 | AR_1.37/5 | 2 | 3 | 494 |
| 1842 | Zawada Pilicka | 49 | AR_1.36/5 | 2 | 3 | 332 |
| 1843 | Zawada Pilicka | 49 | AR_1.36/5 | 2 | 3 | 21 |
| 1844 | Zawada Pilicka | 53 | AR_2.220/7 | 2 | 3 | 243 |
| 1845 | Zawada Pilicka | 55 | AR_1.202/2 | 2 | 3 | 51 |
| 1846 | Zawada Pilicka | 55 | AR_1.202/2 | 2 | 3 | 238 |
| 1847 | Zawada Pilicka | 55 | AR_1.460 | 2 | 3 | 6 |
| 1848 | Zawada Pilicka | 55 | AR_1.202/1 | 2 | 3 | 79 |
| 1849 | Zawada Pilicka | 56 | AR_1.201/3 | 2 | 3 | 204 |
| 1850 | Zawada Pilicka | 56 | AR_1.201/3 | 2 | 3 | 187 |
| 1851 | Zawada Pilicka | 56 | AR_1.201/3 | 2 | 3 | 192 |
| 1852 | Zawada Pilicka | 57 | AR_1.199/2 | 2 | 3 | 21 |
| 1853 | Zawada Pilicka | 58 | AR_1.199/10 | 1 | 3 | 153 |
| 1854 | Zawada Pilicka | 59 | AR_1.197/27 | 2 | 3 | 77 |
| 1855 | Zawada Pilicka | 60 | AR_1.195/3 | 2 | 3 | 345 |
| 1856 | Zawada Pilicka | 60 | AR_1.195/3 | 2 | 3 | 52 |
| 1857 | Zawada Pilicka | 60 | AR_1.195/3 | 2 | 3 | 23 |
| 1858 | Zawada Pilicka | 60 | AR_1.195/3 | 2 | 3 | 27 |
| 1859 | Zawada Pilicka | 63 | AR_3.206/17 | 2 | 3 | 117 |
| 1860 | Zawada Pilicka | 63 | AR_3.206/17 | 2 | 3 | 16 |
| 1861 | Zawada Pilicka | 63 | AR_3.206/17 | 1 | 3 | 71 |
| 1862 | Zawada Pilicka | 64 | AR_3.207/24 | 2 | 3 | 19 |
| 1863 | Zawada Pilicka | 64 | AR_3.207/24 | 2 | 3 | 58 |
| 1864 | Zawada Pilicka | 64 | AR_3.207/24 | 2 | 3 | 119 |
| 1865 | Zawada Pilicka | 64 | AR_3.207/24 | 2 | 3 | 198 |
| 1866 | Zawada Pilicka | 64 | AR_3.207/24 | 2 | 3 | 123 |
| 1867 | Zawada Pilicka | 64 | AR_3.207/24 | 2 | 3 | 137 |
| 1868 | Zawada Pilicka | 65 | AR_3.215/2 | 2 | 3 | 129 |
| 1869 | Zawada Pilicka | 65 | AR_3.215/2 | 2 | 3 | 158 |
| 1870 | Zawada Pilicka | 69 | AR_1.193 | 1 | 3 | 238 |
| 1871 | Zawada Pilicka | 69 | AR_1.193 | 2 | 3 | 187 |
| 1872 | Zawada Pilicka | 70 | AR_1.192 | 2 | 3 | 426 |
| 1873 | Zawada Pilicka | 71 | AR_1.257/4 | 2 | 3 | 134 |
| 1874 | Zawada Pilicka | 72 | AR_1.181/3 | 2 | 3 | 423 |
| 1875 | Zawada Pilicka | 72 | AR_1.257/4 | 2 | 3 | 26 |
| 1876 | Zawada Pilicka | 72 | AR_1.181/3 | 2 | 3 | 222 |
| 1877 | Zawada Pilicka | 72 | AR_1.181/3 | 2 | 3 | 61 |
| 1878 | Zawada Pilicka | 72 | AR_1.181/5 | 2 | 3 | 325 |
| 1879 | Zawada Pilicka | 73 | AR_1.179/3 | 2 | 3 | 12 |
| 1880 | Zawada Pilicka | 73 | AR_1.179/3 | 2 | 3 | 13 |
| 1881 | Zawada Pilicka | 73 | AR_1.179/3 | 2 | 3 | 122 |
| 1882 | Zawada Pilicka | 73 | AR_1.179/3 | 2 | 3 | 120 |
| 1883 | Zawada Pilicka | 74 | AR_1.178 | 2 | 3 | 195 |
| 1884 | Zawada Pilicka | 74 | AR_1.178 | 2 | 3 | 387 |
| 1885 | Zawada Pilicka | 74 | AR_1.178 | 2 | 3 | 228 |
| 1886 | Zawada Pilicka | 75 | AR_1.177/2 | 2 | 3 | 29 |
| 1887 | Zawada Pilicka | 75 | AR_1.177/3 | 2 | 3 | 286 |
| 1888 | Zawada Pilicka | 75 | AR_1.177/2 | 2 | 3 | 231 |
| 1889 | Zawada Pilicka | 75 | AR_1.177/2 | 1 | 3 | 187 |
| 1890 | Zawada Pilicka | 75 | AR_1.177/2 | 2 | 3 | 129 |
| 1891 | Zawada Pilicka | 76 | AR_1.10008 | 2 | 3 | 12 |
| 1892 | Zawada Pilicka | 76 | AR_1.10008 | 2 | 3 | 19 |
| 1893 | Zawada Pilicka | 77 | AR_3.174 | 2 | 3 | 151 |
| 1894 | Zawada Pilicka | 77 | AR_3.174 | 2 | 3 | 165 |
| 1895 | Zawada Pilicka | 77 | AR_3.174 | 2 | 3 | 433 |
| 1896 | Zawada Pilicka | 78 | AR_3.169/1 | 2 | 3 | 552 |
| 1897 | Zawada Pilicka | 78 | AR_3.169/1 | 2 | 3 | 315 |
| 1898 | Zawada Pilicka | 79 | AR_3.10022 | 1 | 3 | 154 |
| 1899 | Zawada Pilicka | 79 | AR_1.294/1 | 2 | 3 | 276 |
| 1900 | Zawada Pilicka | 80 | AR_3.164/4 | 2 | 3 | 56 |
| 1901 | Zawada Pilicka | 80 | AR_3.164/4 | 2 | 3 | 440 |
| 1902 | Zawada Pilicka | 80 | AR_3.164/4 | 2 | 3 | 195 |
| 1903 | Zawada Pilicka | 80 | AR_3.164/4 | 2 | 3 | 12 |
| 1904 | Zawada Pilicka | 80 | AR_3.164/4 | 2 | 3 | 34 |
| 1905 | Zawada Pilicka | 81 | AR_4.152 | 2 | 3 | 460 |
| 1906 | Zawada Pilicka | 81 | AR_4.152 | 2 | 3 | 240 |
| 1907 | Zawada Pilicka | 81 | AR_4.152 | 2 | 3 | 128 |
| 1908 | Zawada Pilicka | 83 | AR_3.162/4 | 2 | 3 | 168 |
| 1909 | Zawada Pilicka | 84 | AR_3.162/6 | 2 | 3 | 3 |
| 1910 | Zawada Pilicka | 85 | AR_4.380 | 1 | 3 | 148 |
| 1911 | Zawada Pilicka | 85 | AR_4.380 | 2 | 3 | 122 |
| 1912 | Zawada Pilicka | 85 | AR_4.380 | 2 | 3 | 287 |
| 1913 | Zawada Pilicka | 87 | AR_3.161/7 | 1 | 3 | 171 |
| 1914 | Zawada Pilicka | 87 | AR_3.161/7 | 2 | 3 | 214 |
| 1915 | Zawada Pilicka | 87 | AR_4.320 | 2 | 3 | 129 |
| 1916 | Zawada Pilicka | 87 | AR_4.320 | 2 | 3 | 67 |
| 1917 | Zawada Pilicka | 88 | AR_3.160 | 2 | 3 | 171 |
| 1918 | Zawada Pilicka | 88 | AR_3.160 | 1 | 3 | 175 |
| 1919 | Zawada Pilicka | 88 | AR_3.160 | 2 | 3 | 283 |
| 1920 | Zawada Pilicka | 89 | AR_4.290 | 2 | 3 | 426 |
| 1921 | Zawada Pilicka | 89 | AR_4.290 | 2 | 3 | 252 |
| 1922 | Zawada Pilicka | 90 | AR_4.145/1 | 1 | 3 | 372 |
| 1923 | Zawada Pilicka | 90 | AR_4.145/1 | 1 | 3 | 198 |
| 1924 | Zawada Pilicka | 91 | AR_4.143 | 1 | 3 | 201 |
| 1925 | Zawada Pilicka | 91 | AR_4.143 | 2 | 3 | 337 |
| 1926 | Zawada Pilicka | 91 | AR_4.143 | 2 | 3 | 30 |
| 1927 | Zawada Pilicka | 92 | AR_4.142/1 | 1 | 3 | 202 |
| 1928 | Zawada Pilicka | 93 | AR_4.140/3 | 2 | 3 | 228 |
| 1929 | Zawada Pilicka | 93 | AR_4.140/3 | 2 | 3 | 57 |
| 1930 | Zawada Pilicka | 93 | AR_4.140/3 | 2 | 3 | 173 |
| 1931 | Zawada Pilicka | 93 | AR_4.140/3 | 1 | 3 | 151 |
| 1932 | Zawada Pilicka | 94 | AR_3.150 | 2 | 3 | 197 |
| 1933 | Zawada Pilicka | 94 | AR_3.150 | 2 | 3 | 184 |
| 1934 | Zawada Pilicka | 94 | AR_3.150 | 2 | 3 | 120 |
| 1935 | Zawada Pilicka | 94 | AR_3.150 | 2 | 3 | 126 |
| 1936 | Zawada Pilicka | 94 | AR_3.150 | 2 | 3 | 305 |
| 1937 | Zawada Pilicka | 96 | AR_3.152 | 2 | 3 | 133 |
| 1938 | Zawada Pilicka | 96 | AR_3.152 | 1 | 3 | 76 |
| 1939 | Zawada Pilicka | 99 | AR_4.29/2 | 2 | 3 | 332 |
| 1940 | Zawada Pilicka | 99 | AR_4.29/2 | 2 | 3 | 34 |
| 1941 | Zawada Pilicka | 102 | AR_4.13/1 | 2 | 3 | 629 |
| 1942 | Zawada Pilicka | 102 | AR_4.13/1 | 2 | 3 | 341 |
| 1943 | Zawada Pilicka | 102 | AR_4.13/1 | 2 | 3 | 39 |
| 1944 | Zawada Pilicka | 103 | AR_4.25/2 | 2 | 3 | 202 |
| 1945 | Zawada Pilicka | 104 | AR_4.24 | 2 | 3 | 379 |
| 1946 | Zawada Pilicka | 104 | AR_4.24 | 2 | 3 | 20 |
| 1947 | Zawada Pilicka | 105 | AR_4.23 | 2 | 2 | 25 |
| 1948 | Zawada Pilicka | 106 | AR_4.21 | 2 | 3 | 341 |
| 1949 | Zawada Pilicka | 106 | AR_4.21 | 2 | 3 | 154 |
| 1950 | Zawada Pilicka | 109 | AR_4.5 | 2 | 3 | 358 |
| 1951 | Zawada Pilicka | 109 | AR_4.5 | 1 | 2 | 283 |
| 1952 | Zawada Pilicka | 110 | AR_4.4 | 1 | 3 | 334 |
| 1953 | Zawada Pilicka | 110 | AR_4.4 | 2 | 3 | 515 |
| 1954 | Zawada Pilicka | 110 | AR_4.4 | 2 | 3 | 151 |
| 1955 | Zawada Pilicka | 112 | AR_2.258 | 2 | 3 | 426 |
| 1956 | Zawada Pilicka | 112 | AR_2.258 | 2 | 3 | 192 |
| 1957 | Zawada Pilicka | 113 | AR_2.262/2 | 2 | 3 | 106 |
| 1958 | Zawada Pilicka | 113 | AR_2.262/2 | 2 | 3 | 156 |
| 1959 | Zawada Pilicka | 113 | AR_2.262/2 | 2 | 3 | 93 |
| 1960 | Zawada Pilicka | 114 | AR_2.261/1 | 2 | 3 | 229 |
| 1961 | Zawada Pilicka | 114 | AR_2.261/1 | 2 | 3 | 41 |
| 1962 | Zawada Pilicka | 115 | AR_2.259/7 | 1 | 3 | 116 |
| 1963 | Zawada Pilicka | 115 | AR_2.259/7 | 1 | 3 | 38 |
| 1964 | Zawada Pilicka | 115 | AR_2.259/7 | 1 | 3 | 42 |
| 1965 | Zawada Pilicka | 115 | AR_2.259/7 | 1 | 3 | 132 |
| 1966 | Zawada Pilicka | 116 | AR_2.259/7 | 2 | 3 | 107 |
| 1967 | Zawada Pilicka | 117 | AR_2.245 | 2 | 3 | 23 |
| 1968 | Zawada Pilicka | 117 | AR_2.245 | 2 | 3 | 209 |
| 1969 | Zawada Pilicka | 117 | AR_2.245 | 2 | 3 | 139 |
| 1970 | Zawada Pilicka | 118 | AR_2.241/3 | 2 | 3 | 76 |
| 1971 | Zawada Pilicka | 119 | AR_2.239/2 | 2 | 3 | 57 |
| 1972 | Zawada Pilicka | 120 | AR_2.238 | 1 | 3 | 245 |
| 1973 | Zawada Pilicka | 120 | AR_2.238 | 2 | 3 | 403 |
| 1974 | Zawada Pilicka | 120 | AR_2.238 | 2 | 3 | 115 |
| 1975 | Zawada Pilicka | 120 | AR_2.238 | 1 | 3 | 165 |
| 1976 | Zawada Pilicka | 126 | AR_4.260 | 2 | 3 | 232 |
| 1977 | Zawada Pilicka | 126 | AR_4.260 | 2 | 3 | 85 |
| 1978 | Zawada Pilicka | 127 | AR_2.235 | 1 | 3 | 225 |
| 1979 | Zawada Pilicka | 129 | AR_3.207/32 | 2 | 3 | 177 |
| 1980 | Zawada Pilicka | 129 | AR_3.207/32 | 2 | 3 | 20 |
| 1981 | Zawada Pilicka | 134 | AR_1.211/1 | 2 | 3 | 107 |
| 1982 | Zawada Pilicka | 134 | AR_1.211/1 | 2 | 3 | 481 |
| 1983 | Zawada Pilicka | 119 A | AR_2.239/2 | 2 | 3 | 190 |
| 1984 | Zawada Pilicka | 127A | AR_2.289/1 | 2 | 3 | 153 |
| 1985 | Zawada Pilicka | 129/107 | AR_3.205/11 | 2 | 3 | 150 |
| 1986 | Zawada Pilicka | 129/64 | AR_3.204/13 | 2 | 3 | 157 |
| 1987 | Zawada Pilicka | 129/7 | AR_3.207/16 | 2 | 3 | 157 |
| 1988 | Zawada Pilicka | 129/71 | AR_3.204/9 | 2 | 3 | 126 |
| 1989 | Zawada Pilicka | 129/85 | AR_3.204/68* | 2 | 3 | 50 |
| 1990 | Zawada Pilicka | 1a | AR_4.132/7 | 2 | 3 | 117 |
| 1991 | Zawada Pilicka | 33a | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 51 |
| 1992 | Zawada Pilicka | 33a | AR_1.50/1 | 2 | 3 | 45 |
| 1993 | Zawada Pilicka | 58a | AR_1.201/7 | 2 | 3 | 161 |
| 1994 | Zawada Pilicka | 58a | AR_1.201/7 | 2 | 3 | 40 |
| 1995 | Zawada Pilicka | 64a | AR_3.214/3 | 2 | 3 | 225 |
| 1996 | Zawada Pilicka | 87a | AR_3.161/8 | 2 | 3 | 170 |
| 1997 | Zawada Pilicka | 90/91 | AR_3.204/48 | 2 | 3 | 27 |
| 1998 | Zawada Pilicka | 99a | AR_4.29/1 | 2 | 3 | 79 |
| 1999 | Zawadka | 1 | AR_1.186/1 | 1 | 3 | 117 |
| 2000 | Zawadka | 2 | AR_1.135/1 | 2 | 2 | 170 |
| 2001 | Zawadka | 3 | AR_1.185/1 | 2 | 3 | 228 |
| 2002 | Zawadka | 3 | AR_1.185/1 | 2 | 3 | 140 |
| 2003 | Zawadka | 3 | AR_1.185/1 | 1 | 2 | 181 |
| 2004 | Zawadka | 4 | AR_1.133 | 2 | 3 | 257 |
| 2005 | Zawadka | 4 | AR_1.133 | 2 | 3 | 310 |
| 2006 | Zawadka | 4 | AR_1.133 | 2 | 3 | 19 |
| 2007 | Zawadka | 4 | AR_1.133 | 2 | 3 | 163 |
| 2008 | Zawadka | 6 | AR_1.128 | 2 | 3 | 508 |
| 2009 | Zawadka | 6 | AR_1.128 | 1 | 3 | 167 |
| 2010 | Zawadka | 6 | AR_1.128 | 1 | 3 | 157 |
| 2011 | Zawadka | 7 | AR_1.126 | 2 | 3 | 280 |
| 2012 | Zawadka | 7 | AR_1.126 | 2 | 3 | 320 |
| 2013 | Zawadka | 8 | AR_1.100 | 2 | 3 | 182 |
| 2014 | Zawadka | 8 | AR_1.100 | 2 | 3 | 107 |
| 2015 | Zawadka | 8 | AR_1.100 | 1 | 3 | 290 |
| 2016 | Zawadka | 8 | AR_1.100 | 2 | 3 | 215 |
| 2017 | Zawadka | 8 | AR_1.100 | 2 | 3 | 17 |
| 2018 | Zawadka | 9 | AR_1.77 | 1 | 3 | 342 |
| 2019 | Zawadka | 9 | AR_1.77 | 2 | 3 | 119 |
| 2020 | Zawadka | 9 | AR_1.77 | 2 | 3 | 157 |
| 2021 | Zawadka | 9 | AR_1.77 | 2 | 3 | 152 |
| 2022 | Zawadka | 9 | AR_1.77 | 2 | 3 | 151 |
| 2023 | Zawadka | 9 | AR_1.77 | 1 | 3 | 216 |
| 2024 | Zawadka | 10 | AR_1.102/2 | 1 | 3 | 89 |
| 2025 | Zawadka | 10 | AR_1.102/2 | 1 | 3 | 139 |
| 2026 | Zawadka | 10 | AR_1.102/2 | 2 | 3 | 59 |
| 2027 | Zawadka | 11 | AR_1.80/3 | 2 | 3 | 429 |
| 2028 | Zawadka | 11 | AR_1.80/3 | 2 | 3 | 190 |
| 2029 | Zawadka | 11 | AR_1.80/3 | 2 | 3 | 76 |
| 2030 | Zawadka | 11 | AR_1.80/3 | 2 | 3 | 199 |
| 2031 | Zawadka | 12 | AR_1.104 | 2 | 3 | 205 |
| 2032 | Zawadka | 12 | AR_1.104 | 1 | 3 | 146 |
| 2033 | Zawadka | 13 | AR_1.105 | 1 | 3 | 129 |
| 2034 | Zawadka | 13 | AR_1.105 | 1 | 3 | 110 |
| 2035 | Zawadka | 14 | AR_1.108 | 2 | 3 | 334 |
| 2036 | Zawadka | 14 | AR_1.108 | 1 | 3 | 181 |
| 2037 | Zawadka | 15 | AR_1.82/2 | 2 | 3 | 416 |
| 2038 | Zawadka | 15 | AR_1.82/2 | 2 | 3 | 238 |
| 2039 | Zawadka | 15 | AR_1.82/2 | 1 | 3 | 279 |
| 2040 | Zawadka | 15 | AR_1.82/2 | 1 | 3 | 174 |
| 2041 | Zawadka | 15 | AR_1.82/2 | 2 | 3 | 240 |
| 2042 | Zawadka | 16 | AR_1.83 | 2 | 3 | 173 |
| 2043 | Zawadka | 16 | AR_1.83 | 2 | 3 | 120 |
| 2044 | Zawadka | 16 | AR_1.83 | 2 | 3 | 311 |
| 2045 | Zawadka | 18 | AR_1.111 | 2 | 3 | 178 |
| 2046 | Zawadka | 18 | AR_1.111 | 1 | 3 | 228 |
| 2047 | Zawadka | 18 | AR_1.111 | 2 | 3 | 197 |
| 2048 | Zawadka | 18 | AR_1.111 | 2 | 3 | 379 |
| 2049 | Zawadka | 18 | AR_1.111 | 2 | 3 | 85 |
| 2050 | Zawadka | 19 | AR_1.112 | 1 | 3 | 133 |
| 2051 | Zawadka | 20 | AR_1.113/1 | 1 | 3 | 130 |
| 2052 | Zawadka | 20 | AR_1.113/1 | 1 | 3 | 182 |
| 2053 | Zawadka | 20 | AR_1.113/1 | 2 | 3 | 308 |
| 2054 | Zawadka | 21 | AR_1.89 | 2 | 3 | 174 |
| 2055 | Zawadka | 22 | AR_1.92/1 | 1 | 3 | 120 |
| 2056 | Zawadka | 22 | AR_1.92/1 | 1 | 3 | 246 |
| 2057 | Zawadka | 23 | AR_1.143/3 | 2 | 3 | 300 |
| 2058 | Zawadka | 23 | AR_1.143/3 | 2 | 3 | 407 |
| 2059 | Zawadka | 24 | AR_1.116/1 | 2 | 3 | 48 |
| 2060 | Zawadka | 24 | AR_1.116/1 | 2 | 3 | 277 |
| 2061 | Zawadka | 25 | AR_1.145/3 | 2 | 3 | 320 |
| 2062 | Zawadka | 25 | AR_1.145/3 | 2 | 3 | 52 |
| 2063 | Zawadka | 25 | AR_1.145/3 | 2 | 3 | 221 |
| 2064 | Zawadka | 27 | AR_1.121/1 | 2 | 3 | 288 |
| 2065 | Zawadka | 27 | AR_1.121/1 | 2 | 3 | 211 |
| 2066 | Zawadka | 27 | AR_1.121/1 | 2 | 3 | 65 |
| 2067 | Zawadka | 28 | AR_1.123/1 | 2 | 3 | 62 |
| 2068 | Zawadka | 29 | AR_1.138/1 | 2 | 3 | 386 |
| 2069 | Zawadka | 29 | AR_1.138/1 | 2 | 3 | 156 |
| 2070 | Zawadka | 31 | AR_1.194/12 | 2 | 3 | 205 |
| 2071 | Zawadka | 31 | AR_1.194/12 | 2 | 3 | 262 |
| 2072 | Zawadka | 31 | AR_1.194/12 | 2 | 3 | 472 |
| 2073 | Zawadka | 31 | AR_1.194/12 | 2 | 3 | 279 |
| 2074 | Zawadka | 32 | AR_1.188/3 | 2 | 3 | 107 |
| 2075 | Zawadka | 32 | AR_1.188/4 | 1 | 3 | 102 |
| 2076 | Zawadka | 33 | AR_1.185/6 | 2 | 3 | 314 |
| 2077 | Zawadka | 33 | AR_1.185/6 | 2 | 3 | 91 |
| 2078 | Zawadka | 33 | AR_1.185/6 | 2 | 3 | 180 |
| 2079 | Zawadka | 34 | AR_1.195/9 | 2 | 3 | 239 |
| 2080 | Zawadka | 34 | AR_1.195/9 | 2 | 3 | 157 |
| 2081 | Zawadka | 35 | AR_1.185/4 | 2 | 3 | 662 |
| 2082 | Zawadka | 35 | AR_1.185/4 | 2 | 3 | 368 |
| 2083 | Zawadka | 37 | AR_1.189/8 | 2 | 3 | 132 |
| 2084 | Zawadka | 37 | AR_1.189/8 | 2 | 3 | 13 |
| 2085 | Zawadka | 37 | AR_1.189/8 | 2 | 3 | 21 |
| 2086 | Zawadka | 38 | AR_1.97/2 | 2 | 3 | 187 |
| 2087 | Zawadka | 38 | AR_1.97/2 | 1 | 3 | 247 |
| 2088 | Zawadka | 38 | AR_1.97/2 | 2 | 3 | 148 |
| 2089 | Zawadka | 38 | AR_1.97/2 | 2 | 3 | 160 |
| 2090 | Zawadka | 38 | AR_1.97/2 | 1 | 3 | 270 |
| 2091 | Zawadka | 39 | AR_1.95/3 | 1 | 3 | 201 |
| 2092 | Zawadka | 39 | AR_1.192/2 | 2 | 3 | 124 |
| 2093 | Zawadka | 39 | AR_1.190/3 | 2 | 3 | 47 |
| 2094 | Zawadka | 40 | AR_1.197/17 | 2 | 3 | 198 |
| 2095 | Zawadka | 41 | AR_1.93/3 | 2 | 3 | 279 |
| 2096 | Zawadka | 41 | AR_1.93/3 | 2 | 3 | 112 |
| 2097 | Zawadka | 41 | AR_1.93/3 | 2 | 3 | 173 |
| 2098 | Zawadka | 41 | AR_1.93/3 | 1 | 3 | 146 |
| 2099 | Zawadka | 41 | AR_1.93/3 | 2 | 3 | 14 |
| 2100 | Zawadka | 41 | AR_1.93/3 | 2 | 3 | 240 |
| 2101 | Zawadka | 41 | AR_1.191/1 | 2 | 3 | 494 |
| 2102 | Zawadka | 41 | AR_1.191/1 | 1 | 3 | 287 |
| 2103 | Zawadka | 41 | AR_1.191/1 | 1 | 3 | 191 |
| 2104 | Zawadka | 42 | AR_1.193/3 | 2 | 3 | 152 |
| 2105 | Zawadka | 42 | AR_1.193/3 | 2 | 3 | 188 |
| 2106 | Zawadka | 42 | AR_1.193/3 | 2 | 3 | 639 |
| 2107 | Zawadka | 42 | AR_1.193/3 | 2 | 3 | 141 |
| 2108 | Zawadka | 42 | AR_1.193/3 | 2 | 3 | 78 |
| 2109 | Zawadka | 43 | AR_1.198/3 | 2 | 3 | 79 |
| 2110 | Zawadka | 44 | AR_1.200/9 | 1 | 3 | 136 |
| 2111 | Zawadka | 45 | AR_1.200/11 | 1 | 3 | 115 |
| 2112 | Zawadka | 45 | AR_1.200/11 | 2 | 3 | 330 |
| 2113 | Zawadka | 45 | AR_1.200/11 | 1 | 3 | 164 |
| 2114 | Zawadka | 45 | AR_1.200/11 | 2 | 3 | 33 |
| 2115 | Zawadka | 46 | AR_1.201/4 | 2 | 3 | 527 |
| 2116 | Zawadka | 46 | AR_1.201/4 | 2 | 3 | 293 |
| 2117 | Zawadka | 46 | AR_1.201/4 | 2 | 3 | 523 |
| 2118 | Zawadka | 50 | AR_1.94/2 | 2 | 3 | 181 |
| 2119 | Zawadka | 50 | AR_1.94/2 | 2 | 3 | 173 |
| 2120 | Zawadka | 50 | AR_1.94/2 | 2 | 3 | 247 |
| 2121 | Zawadka | 50 | AR_1.94/2 | 1 | 3 | 8 |

Objaśnienia:

| * | Płyta a-c – płyta azbestowo-cementowa |
| --- | --- |
| ** | Poglądowy stopień pilności – oceniony w trakcie inwentaryzacji przez pracowników terenowych wg następującej skali: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat |
| *** | 1 - W01 – płyta azbestowo-cementowa płaska 2 - W02 – płyta azbestowo-cementowa falista |

Załącznik nr 9 Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest

| WOJEWÓDZTWO | DOLNOŚLĄSKIE |
| --- | --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów przemysłowych w Wałbrzychu |
| Adres składowiska | ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych |
|  | województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Wałbrzych |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne |
| Wolna pojemność m3 | 31 793 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu |
| Adres składowiska | ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice |
|  | województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Polkowice |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 1 205 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie |
| Adres składowiska | Pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica |
|  | województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Trzebnica |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 950 |
| WOJEWÓDZTWO | KUJAWSKO-POMORSKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie |
| Adres składowiska | ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz |
|  | województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Pruszcz |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 99 289 |
| Nazwa składowiska | Utylizacja Odpadów Bycz - Teodorowo |
| Adres składowiska | ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów |
|  | województwo kujawsko-pomorskie, powiat radziejowski, gmina Piotrków Kujawski |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 49 000 |

| WOJEWÓDZTWO | LUBELSKIE |
| --- | --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów niebezpiecznych) w Kraśniku |
| Adres składowiska | ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik |
|  | województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik |

| Kod odpadów | 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy |
| --- | --- |
|  | 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu |
|  | 10 11 81* – odpady zawierające azbest |
|  | 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
|  | 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
|  | 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest |
|  | 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
|  | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 97 000 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów azbestowych) w Kraśniku |
| Adres składowiska | ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik |
|  | województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 112 511 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Poniatowej Wsi |
| Adres składowiska | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej Wsi |
|  | ul. Młodzieżowa 4, 23-320 Poniatowa |
| Kod odpadów | 16 02 12* – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
|  | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 950 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów azbestowych w Srebrzyszcze |
| Adres składowiska | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie |
|  | ul. Ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 850 |
| WOJEWÓDZTWO | LUBUSKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów zawierających azbest w Chróściku |
| Adres składowiska | ul. Małuszyńska 180, 66-400 Gorzów Wielkopolski |
|  | województwo lubuskie, powiat gorzowski, gmina Gorzów Wielkopolski |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 15 000 |

| WOJEWÓDZTWO | ŁÓDZKIE |
| --- | --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Jadwinówce |
| Adres składowiska | Jadwinówka, 97-500 Radomsko |
|  | województwo łódzkie, powiat radomszczański, gmina Radomsko |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 8 000 |
| WOJEWÓDZTWO | MAŁOPOLSKIE |
| Nazwa składowiska | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie |
| Adres składowiska | ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów |
|  | województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 15 000 |
| Nazwa składowiska | Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Ujkowie Starym |
| Adres składowiska | Ujków Stary, 32-329 Bolesław |
|  | województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Bolesław |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 38 148 |
| WOJEWÓDZTWO | MAZOWIECKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| Adres składowiska | Rachocin, 09-200 Sierpc |
|  | województwo śląskie, powiat sierpecki, gmina Sierpc |
| Kod odpadów | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 44 800 |
| WOJEWÓDZTWO | PODKARPACKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów w Młynach Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Adres składowiska | Skołoszów, 37-550 Radymno |
|  | województwo podkarpackie, powiat jarosławski, gmina Radymno |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 35 643 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy |
| Adres składowiska | ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica |
|  | województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Pysznica |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 200 |

| WOJEWÓDZTWO | PODLASKIE |
| --- | --- |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miastkowie |
| Adres składowiska | Miastkowo, 18-413 Miastkowo |
|  | województwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina Miastkowo |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 386 |
| WOJEWÓDZTWO | POMORSKIE |
| Nazwa składowiska | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej |
| Adres składowiska | Gliwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn |
|  | województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyń |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 55 000 |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bierkowie |
| Adres składowiska | Bierkowo 120, 76-200 Słupsk |
|  | województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Słupsk |
| Kod odpadów | 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbestu |
|  | 10 11 81* – odpady zawierające azbest |
|  | 10 13 09* – odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
|  | 15 01 11* – opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
|  | 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawierające azbest |
|  | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 3 450 |
| WOJEWÓDZTWO | ŚLĄSKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Knurowie |
| Adres składowiska | ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów |
|  | województwo śląskie, powiat Gliwice, gmina Knurów |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 333 000 |
| Nazwa składowiska | COFINCO-POLAND Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdrój |
| Adres składowiska | ul. Dębiny 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój |
|  | województwo śląskie, powiat jastrzębie-zdrój, gmina Jastrzębie-Zdrój |
| Kod odpadów | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 14 800 |
| WOJEWÓDZTWO | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
| Nazwa składowiska | ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. w Dobrowie |
| Adres składowiska | Dobrów 8, 28-142 Tuczępy |
|  | województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina Tuczępy |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 102 627 |
| WOJEWÓDZTWO | WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Półwsi |
| Adres składowiska | Półwieś, 14-230 Zalewo |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Zalewo |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 15 000 |
| Nazwa składowiska | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu |
| Adres składowiska | ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg |
|  | województwo warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, gmina Elbląg |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 1 000 |
| WOJEWÓDZTWO | WIELKOPOLSKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie |
| Adres składowiska | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin |
|  | województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Konin |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 95 000 |
| WOJEWÓDZTWO | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| Nazwa składowiska | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sianowie |
| Adres składowiska | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest |
|  | 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m3 | 8 000 |
| Nazwa składowiska | EKO-MYŚL Sp. z o.o. w Dalsze |
| Adres składowiska | Dalsze 36, 74-300 Myślibórz |
|  | województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Myślibórz |
| Kod odpadów | 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| Wolna pojemność m2 | 2 500 |

# Footnotes

Za: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne”, Łódź, 2010

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.” Łódź, 2010

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Na podstawie: „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.” Łódź, 2010

Ibidem

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Warszawa, 2001

Bank Danych Lokalnych

Plan Odnowy Miejscowości Irządze, Irządze 2008

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Bank Danych Lokalnych

www.zawiercie.powiat.pl

www.kuratorium.katowice.pl

Ibidem

www.zawiercie.powiat.pl

Plan Odnowy Miejscowości Irządze, Irządze 2008

Ibidem

Źródło danych: www.bazaazbestowa.pl

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

„Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest” pod red. Jerzego Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, 26-27.06.2003

# Text boxes

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenie lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Sporządzenie „Oceny Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczne-budo wlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest - celem uzyskania pozwolenia na budowę

wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat.